ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению администрации

муниципального образования

город Краснодар

от \_\_\_23.12.2019\_\_ № \_\_\_5911\_\_\_\_\_

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

муниципального образования

город Краснодар

«Электронный Краснодар»

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ**

**муниципальной программы муниципального**

**образования город Краснодар «Электронный Краснодар»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Годы реализации | Объём финансирования (тыс. рублей) | | | Непосредственный  результат реализации мероприятия | Исполнитель |  |
| всего | в разрезе источников  финансирования | |  |
| краевой бюджет | местный бюджет |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цель | Создание условий для формирования, устойчивого функционирования и комплексного развития информатизации, информационно-коммуникационных и инновационных технологий и связи, информационной открытости деятельности администрации муниципального образования город Краснодар | | | | | |  |
| 1.1. | Задача | Создание, модернизация и развитие муниципальных информационных ресурсов и систем | | | | | |  |
| 1.1.1. | Мероприятия по разработке, созданию, закупке, внедрению, развитию, модернизации, эксплуатации, сопровождению и поддержке программно-аппаратных комплексов геоинформационных систем, информационных систем и автоматизированных систем, в том числе мобильных приложений | всего | 11 151,07434  4 366,96667 <\*> | 0,0 | 11 151,07434  4 366,96667 <\*> | Приобретение и внедрение 4 автоматизированных и информационных систем, мобильных приложений | Муници-пальное казённое учрежде-ние муниципального образования город Краснодар «Электронный Краснодар» (далее – МКУ «Электронный Краснодар») |  |
| 2015 | 5 889,70834 | 0,0 | 5 889,70834 |  |
| 2016 | 4 421,7  4 026,96667 <\*> | 0,0 | 4 421,7  4 026,96667 <\*> |  |
| 2017 | 340,0  340,0 <\*> | 0,0 | 340,0  340,0 <\*> |  |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2019 | 499,666 | 0,0 | 499,666 |  |  |
|  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Мероприятия по приобретению прав пользования на программные продукты: | всего | 220 098,04041  43 133,615 <\*> | 0,0 | 220 098,04041  43 133,615 <\*> | Подтверждение неисключительных прав на использование серверного и клиентского программного обеспечения | МКУ «Электронный Краснодар» |  |
|  | 2015 | 21 864,259 | 0,0 | 21 864,259 |  |
|  |  | 2016 | 43 141,115  21 783,615 <\*> | 0,0 | 43 141,115  21 783,615 <\*> |  |
|  |  | 2017 | 40 967,6  21 350,0 <\*> | 0,0 | 40 967,6  21 350,0 <\*> |  |
|  |  | 2018 | 20 660,1 | 0,0 | 20 660,1 |  |
|  |  | 2019 | 21 206,96641 | 0,0 | 21 206,96641 |  |
|  |  | 2020 | 19 700,0 | 0,0 | 19 700,0 |  |
|  |  | 2021 | 26 279,0 | 0,0 | 26 279,0 |  |
|  |  | 2022 | 26 279,0 | 0,0 | 26 279,0 |  |  |
|  | приобретение и предоставление неисключительных прав на использование программных продуктов Microsoft; | всего | 212 874,68457  42 665,6 <\*> | 0,0 | 212 874,68457  42 665,6 <\*> |  |  |
|  | 2015 | 21 340,0 | 0,0 | 21 340,0 |  |  |  |
|  | 2016 | 42 665,6  21 315,6 <\*> | 0,0 | 42 665,6  21 315,6 <\*> |  |  |  |
|  |  | 2017 | 40 967,6  21 350,0 <\*> | 0,0 | 40 967,6  21 350,0 <\*> |  |  |  |
|  |  | 2018 | 19 617,5 | 0,0 | 19 617,5 |  |  |  |
|  |  | 2019 | 19 617,98457 | 0,0 | 19 617,98457 |  |  |  |
|  |  | 2020 | 19 700,0 | 0,0 | 19 700,0 |  |  |  |
|  |  | 2021 | 24 483,0 | 0,0 | 24 483,0 |  |  |  |
|  |  | 2022 | 24 483 | 0,0 | 24 483 |  |  |  |
|  | приобретение прав пользования программами, ресурсами для обеспечения поддержки и разработки информационных систем, приобретение неисключительных прав пользования на иные программные продукты | всего | 7 223,35584  468,015 <\*> | 0,0 | 7 223,35584  468,015 <\*> | Создание условий для функционирования информационных систем и ресурсов, автоматизированных рабочих мест |  |
|  | 2015 | 524,259 | 0,0 | 524,259 |  |
|  | 2016 | 475,515  468,015 <\*> | 0,0 | 475,515  468,015 <\*> |  |
|  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2018 | 1 042,6 | 0,0 | 1 042,6 |  |  |
|  | 2019 | 1 588,98184 | 0,0 | 1 588,98184 |  |  |
|  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2021 | 1 796,0 | 0,0 | 1 796,00 |  |  |
|  |  | 2022 | 1 796,0 | 0,0 | 1 796,0 |  |  |
| 1.1.3. | Создание, развитие и модернизация комплексной системы безопасности в сфере информационных технологий и защиты персональных данных, техническая поддержка, предоставление и продление неисключительных прав на использование программных продуктов, мероприятия по оценке соответствия средств защиты информации нормам действующего законодательства в форме аттестации, актуализация проектной документации | всего | 40 951,271  2 719,33333 <\*> | 0,0 | 40 951,271  2 719,33333 <\*> | Повышение уровня информационной безопасности | МКУ «Электронный Краснодар» |  |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2016 | 2 719,4 | 0,0 | 2 719,4 |  |  |
| 2017 | 3 508,13333  2 719,33333 <\*> | 0,0 | 3 508,13333  2 719,33333 <\*> |  |  |
| 2018 | 545,8 | 0,0 | 545,8 |  |  |
| 2019 | 10 869,93767 | 0,0 | 10 869,93767 |  |  |
| 2020 | 11 713,0 | 0,0 | 11 713,0 |  |  |
| 2021 | 5 744,0 | 0,0 | 5 744,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 5 851,0 | 0,0 | 5 851,0 |  |  |  |
| 1.1.4. | Мероприятия по разработке, созданию, закупке, внедрению, развитию, модернизации, эксплуатации, обслуживанию и поддержке программно-аппаратных комплексов системы электронного документооборота и электронных архивов: | всего | 98 341,71653  9 000,0 <\*> | 0,0 | 98 341,71653  9 000,0 <\*> |  | МКУ «Электронный Краснодар» |  |
|  | 2015 | 46 003,78327 | 0,0 | 46 003,78327 |  |  |
|  | 2016 | 9 180,0  9 000,0 <\*> | 0,0 | 9 180,0  9 000,0 <\*> |  |  |
|  | 2017 | 812,0 | 0,0 | 812,0 |  |  |
|  | 2018 | 9 512,0 | 0,0 | 9 512,0 |  |  |
|  |  | 2019 | 8 125,93326 | 0,0 | 8 125,93326 |  |  |
|  |  | 2020 | 8 236,0 | 0,0 | 8 236,0 |  |  |
|  |  | 2021 | 8 236,0 | 0,0 | 8 236,0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 8 236,0 | 0,0 | 8 236,0 |  |  |  |
|  | перевод архивных документов в электронный вид и модернизация системы электронного архива; | всего | 21 934,58327  9 000,0 <\*> | 0,0 | 21 934,58327  9 000,0 <\*> | Перевод в электронный вид 827188 листов архивных дел |  |  |
|  | 2015 | 12 934,58327 | 0,0 | 12 934,58327 |  |  |
|  | 2016 | 9 000,0  9 000,0 <\*> | 0,0 | 9 000,0  9 000,0 <\*> |  |  |
|  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | приобретение оборудования для системы электронного документооборота; | всего | 2 769,2 | 0,0 | 2 769,2 | Оснащение рабочих мест, участвующих в системе электронного документооборота |  |  |
|  | 2015 | 2 769,2 | 0,0 | 2 769,2 |  |
|  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | модернизация, техническое сопровождение, внедрение, развитие системы электронного документооборота, в том числе системы электронного документооборота «Обращения граждан» | всего | 73 637,93326 | 0,0 | 73 637,93326 | Внедрение новой системы электронного документооборота, повышение доли участников электронного документооборота до 95 % |  |  |
|  | 2015 | 30 300,0 | 0,0 | 30 300,0 |  |  |
|  | 2016 | 180,0 | 0,0 | 180,0 |  |
|  | 2017 | 812,0 | 0,0 | 812,0 |  |
|  | 2018 | 9 512,0 | 0,0 | 9 512,0 |  |
|  | 2019 | 8 125,93326 | 0,0 | 8 125,93326 |  |
|  | 2020 | 8 236,0 | 0,0 | 8 236,0 |  |
|  | 2021 | 8 236,0 | 0,0 | 8 236,0 |  |
|  |  | 2022 | 8 236,0 | 0,0 | 8 236,0 |  |  |  |
| 1.2. | Задача | Обеспечение доступа граждан и организаций к муниципальным и государственным услугам, предоставляемым на основе информационно-коммуникационных технологий | | | | | |  |
| 1.2.1. | Модернизация и техническое обслуживание: | всего | 16 423,84894  8 122,42447 <\*> | 0,0 | 16 423,84894  8 122,42447 <\*> |  |  |  |
|  |  | 2015 | 8 201,42447 | 0,0 | 8 201,42447 |  |  |  |
|  |  | 2016 | 8 023,42447  8 023,42447 <\*> | 0,0 | 8 023,42447  8 023,42447 <\*> |  |  |  |
|  |  | 2017 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | 2018 | 99,0  99,0 <\*> | 0,0 | 99,0  99,0 <\*> |  |  |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | автоматизированной информационной системы, Интернет-портала муниципального казённого учреждения муниципального образования город Краснодар «Краснодарский городской многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг»,  IP-телефонии и контакт-центра отдела по обработке телефонных вызовов населения МКУ «Электронный Краснодар»; | всего | 16 224,84894  8 023,42447 <\*> |  | 16 224,84894  8 023,42447 <\*> | Повышение доступности услуг, расширение функциональных возможностей Интернет-портала, увеличение числа его посетителей в  2015 году до 400 тыс. человек, в 2016 году до 450 тыс. человек | МКУ «Электронный Краснодар» |  |
|  | 2015 | 8 201,42447 | 0,0 | 8 201,42447 |  |
|  | 2016 | 8 023,42447  8 023,42447 <\*> | 0,0 | 8 023,42447  8 023,42447 <\*> |  |
|  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | IP-телефонии и контакт-центра отдела по обработке телефонных вызовов населения МКУ «Краснодарский городской многофункциональ-ный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» | всего | 199,0  99,0 <\*> | 0,0 | 199,0  99,0 <\*> |  |  |
|  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2017 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |
|  | 2018 | 99,0  99,0 <\*> | 0,0 | 99,0  99,0 <\*> |  |
|  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.2.2. | Перевод муниципальных ус-луг (функций) в электронный вид, обеспечение межведомственного информационного взаимодействия в электронном виде и защиты конфиденциальной информации | всего | 15 367,23091  4 388,60293 <\*> | 0,0 | 15 367,23091  4 388,60293 <\*> | Перевод в электронный вид 9 муниципальных услуг (функций) | МКУ «Электронный Краснодар» |  |
| 2015 | 3 184,04093 | 0,0 | 3 184,04093 |  |
| 2016 | 3 744,52093  3 086,32093 <\*> | 0,0 | 3 744,52093  3 086,32093 <\*> |  |
| 2017 | 1 654,582  499,582 <\*> | 0,0 | 1 654,582  499,582 <\*> |  |
| 2018 | 1 306,0  802,7 <\*> | 0,0 | 1 306,0  802,7 <\*> |  |
| 2019 | 948,08705 | 0,0 | 948,08705 |  |
| 2020 | 1 510,0 | 0,0 | 1 510,0 |  |
| 2021 | 1 510,0 | 0,0 | 1 510,0 |  |
|  |  | 2022 | 1 510,0 | 0,0 | 1 510,0 |  |  |  |
| 1.2.3. | Реализация программы повышения компьютерной грамотности населения «Электронный гражданин» | всего | 2 465,17138 | 0,0 | 2 465,17138 | Набор и формирование групп слушателей в количестве 1 712 человек | МКУ «Электронный Краснодар» |  |
| 2015 | 1 498,87138 | 0,0 | 1 498,87138 |  |
| 2016 | 966,3 | 0,0 | 966,3 |  |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.3. | Задача | Развитие и обеспечение функционирования комплексной системы видеонаблюдения | | | | | |  |
| 1.3.1. | Мероприятия по разработке, закупке, внедрению и монтажу аппаратно-программных комплексов видеонаблюдения, по приобретению программного обеспечения и лицензий для аппаратно-программных комплексов видеонаблюдения, разработке и изменению проектно-сметной документации | всего | 24 442,95641  7 375,03268 <\*> | 0,0 | 24 442,95641  7 375,03268 <\*> | Приобретение 291 аппаратно-программного комплекса видеонаблюдения, увеличение площади территории мониторинга и наблюдения мест массового пребывания населения | МКУ «Электронный Краснодар» |  |
| 2015 | 6 685,2565 | 0,0 | 6 685,2565 |  |
|  | 2016 | 7 580,1  4 917,3 <\*> | 0,0 | 7 580,1  4 917,3 <\*> |  |
|  | 2017 | 2 891,73268  2 457,73268 <\*> | 0,0 | 2 891,73268  2 457,73268 <\*> |  |
|  | 2018 | 1 990,6 | 0,0 | 1 990,6 |  |
|  | 2019 | 3 705,26723 | 0,0 | 3 705,26723 |  |
|  | 2020 | 1 590,0 | 0,0 | 1 590,0 |  |
|  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.3.2. | Обеспечение канала связи для организации транспорта видеосигнала от камер видеонаблюдения в мониторинговый центр видеонаблюдения муниципального казённого учреждения муниципального образования город Краснодар «Единая дежурно-диспет-черская служба муниципального образования город Краснодар», а также аренда, получение в пользование места в кабельной канализации связи для размещения кабеля связи ВОЛС | всего | 282 323,59697  30 248,11385 <\*> | 0,0 | 282 323,59697  30 248,11385 <\*> | Обеспечение передачи данных от камер видеонаблюдения в мониторинговый центр видеонаблюдения | МКУ «Электронный Краснодар» |  |
| 2015 | 21 852,38863 | 0,0 | 21 852,38863 |  |
| 2016 | 32 751,4  5 006,52 <\*> | 0,0 | 32 751,4  5 006,52 <\*> |  |
| 2017 | 41 306,59385  25 241,59385 <\*> | 0,0 | 41 306,59385  25 241,59385 <\*> |  |
| 2018 | 26 746,2 | 0,0 | 26 746,2 |  |
| 2019 | 28 247,01449 | 0,0 | 28 247,01449 |  |
| 2020 | 43 168,0 | 0,0 | 43 168,0 |  |
| 2021 | 44 126,0 | 0,0 | 44 126,0 |  |
|  |  | 2022 | 44 126,0 | 0,0 | 44 126,0 |  |  |  |
| 1.3.3. | Мероприятия по обеспечению функционирования системы комплексного видеонаблюдения (далее – СКВ), в том числе: | всего | 45 996,88475  4 728,97347 <\*> | 0,0 | 45 996,88475  4 728,97347 <\*> | Обеспечение функционирования системы комплексного видеонаблюдения | МКУ «Электронный Краснодар» |  |
| 2015 | 4 299,768 | 0,0 | 4 299,768 |  |
| 2016 | 5 482,1  803,4 <\*> | 0,0 | 5 482,1  803,4 <\*> |  |
| 2017 | 7 425,57347  3 925,57347 <\*> | 0,0 | 7 425,57347  3 925,57347 <\*> |  |
| 2018 | 3 914,9 | 0,0 | 3 914,9 |  |  |
| 2019 | 6 354,54328 | 0,0 | 6 354,54328 |  |  |
| 2020 | 5 920,0 | 0,0 | 5 920,0 |  |  |
| 2021 | 6 300,0 | 0,0 | 6 300,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 6 300,0 | 0,0 | 6 300,0 |  |  |  |
|  | эксплуатация, техническое обслуживание, диагностика, ремонт СКВ, серверного оборудования, программного обеспечения; | всего | 40 522,25116  4 309,57847 <\*> | 0,0 | 40 522,25116  4 309,57847 <\*> |  |  |  |
|  | 2015 | 3 891,0 | 0,0 | 3 891,0 |  |  |
|  | 2016 | 5 062,6  803,4 <\*> | 0,0 | 5 062,6  803,4 <\*> |  |  |
|  | 2017 | 6 506,17847  3 506,17847 <\*> | 0,0 | 6 506,17847  3 506,17847 <\*> |  |  |
|  | 2018 | 3 566,5 | 0,0 | 3 566,5 |  |  |
|  | 2019 | 4 995,97269 | 0,0 | 4 995,97269 |  |  |
|  | 2020 | 5 500,0 | 0,0 | 5 500,0 |  |  |
|  | 2021 | 5 500,0 | 0,0 | 5 500,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 5 500,0 | 0,0 | 5 500,0 |  |  |  |
|  | приобретение и замена элементов СКВ | всего | 5 474,63359  419,395 <\*> | 0,0 | 5 474,63359  419,395 <\*> |  |  |  |
| 2015 | 408,768 | 0,0 | 408,768 |  |
| 2016 | 419,5 | 0,0 | 419,5 |  |
| 2017 | 919,395  419,395 <\*> | 0,0 | 919,395  419,395 <\*> |  |
| 2018 | 348,4 | 0,0 | 348,4 |  |
| 2019 | 1 358,57059 | 0,0 | 1 358,57059 |  |
| 2020 | 420,0 | 0,0 | 420,0 |  |
| 2021 | 800,0 | 0,0 | 800,0 |  |
|  |  | 2022 | 800,0 | 0,0 | 800,0 |  |  |  |
| 1.3.4. | Мероприятия по модернизации и развитию системы комплексного видеонаблюдения, в том числе приобретение серверного и сетевого оборудования, а также системы хранения данных | всего | 13 954,875 | 0,0 | 13 954,875 | Обеспечение бесперебойной работы системы комплексного видеонаблюдения | МКУ «Электронный Краснодар» |  |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | 2019 | 13 954,875 | 0,0 | 13 954,875 |  |  |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2. | Цель | Развитие, эксплуатация и обслуживание информационно-коммуникационной инфраструктуры, внедрение перспективных и инновационных технологий в области информатизации, информационно-коммуникационных технологий и связи | | | | | |  |
| 2.1. | Задача | Внедрение современных средств вычислительной техники, телекоммуникационных систем и информационно-коммуникационных технологий | | | | | |  |
| 2.1.1. | Мероприятия по разработке, созданию, внедрению, развитию, модернизации информационно-коммуникационной и сетевой инфраструктуры, в том числе: | всего | 158 298,14522  44 234,75475 <\*> | 0,0 | 158 298,14522  44 234,75475 <\*> | Обеспечение информационно-коммуникаци-онной и сетевой инфраструктурой, соответствующей современным требованиям и задачам | МКУ «Электронный Краснодар» |  |
|  | 2015 | 59 314,89735 | 0,0 | 59 314,89735 |  |
|  | 2016 | 41 567,85559  35 073,45559 <\*> | 0,0 | 41 567,85559  35 073,45559 <\*> |  |
|  |  | 2017 | 13 621,29916  9 161,29916 <\*> | 0,0 | 13 621,29916  9 161,29916 <\*> |  |
|  |  | 2018 | 5 561,3 | 0,0 | 5 561,3 |  |  |
|  |  | 2019 | 12 072,79312 | 0,0 | 12 072,79312 |  |  |  |
|  |  | 2020 | 16 160,0 | 0,0 | 16 160,0 |  |  |  |
|  |  | 2021 | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 |  |  |  |
|  |  | 2022 | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 |  |  |  |
|  | обновление комплексной платформы виртуализации серверов; | всего | 12 234,33333  3 000,0 <\*> | 0,0 | 12 234,33333  3 000,0 <\*> | Увеличение скорости работы и повышение надёжности виртуальных серверов, уменьшение времени устранения неисправностей |  |  |
| 2015 | 9 234,33333 | 0,0 | 9 234,33333 |  |  |
| 2016 | 3 000,0  3 000,0 <\*> | 0,0 | 3 000,0  3 000,0 <\*> |  |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | построение распределённого отказоустойчивого серверного кластера путём модернизации оборудования существующих центров обработки данных, создание резервного защищённого центра обработки данных, приобретение серверного оборудования | всего | 79 563,8  28 201,9 <\*> | 0,0 | 79 563,8  28 201,9 <\*> | Повышение доступности информационных ресурсов путём создания системы резервного копирования информации, повышение отказоустойчивости информационно-коммуникаци-онной инфраструктуры путём создания геораспределённого кластера (резервного центра обработки данных) |  |  |
| 2015 | 39 000,0 | 0,0 | 39 000,0 |  |  |
| 2016 | 28 201,9  27 000,0 <\*> | 0,0 | 28 201,9  27 000,0 <\*> |  |
| 2017 | 1 201,9  1 201,9 <\*> | 0,0 | 1 201,9  1 201,9 <\*> |  |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2020 | 11 160,0 | 0,0 | 11 160,0 |  |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | модернизация сетевого и серверного оборудования; | всего | 20 472,31672  9 643,69916 <\*> | 0,0 | 20 472,31672  9 643,69916 <\*> |  |  |  |
| 2015 | 6 680,61756 | 0,0 | 6 680,61756 |  |
| 2016 | 5 928,5  4 000,0 <\*> | 0,0 | 5 928,5  4 000,0 <\*> |  |
| 2017 | 5 643,69916  5 643,69916 <\*> | 0,0 | 5 643,69916  5 643,69916 <\*> |  |
| 2018 | 2 219,5 | 0,0 | 2 219,5 |  |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | проектирование комплекса цифровых интеллектуальных систем и сетей нового поколения, разработка проектно-сметной документации, а также рабочей документации по модернизации структурированной кабельной сети; | всего | 299,8 | 0,0 | 299,8 |  |  |  |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2019 | 299,8 | 0,0 | 299,8 |  |
|  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | иные мероприятия по развитию и модернизации информационно-коммуникационной инфраструктуры | всего | 45 727,89517  3 389,15559 <\*> | 0,0 | 45 727,89517  3 389,15559 <\*> |  |  |  |
| 2015 | 4 399,94646 | 0,0 | 4 399,94646 |  |  |  |
| 2016 | 4 437,45559  1 073,45559 <\*> | 0,0 | 4 437,45559  1 073,45559 <\*> |  |
| 2017 | 6 775,7  2 315,7 <\*> | 0,00,0 | 6 775,7  2 315,7 <\*> |  |
| 2018 | 3 341,8 | 0,0 | 3 341,8 |  |
| 2019 | 11 772,99312 | 0,0 | 11 772,99312 |  |
| 2020 | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 |  |
| 2021 | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 |  |
|  |  | 2022 | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 |  |  |  |
| 2.1.2. | Мероприятия по развитию и модернизации систем хранения данных | всего | 11 490,67825 | 0,0 | 11 490,67825 | Обеспечение бесперебойной работы систем | МКУ «Электронный Краснодар» |  |
|  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | 2019 | 11 490,67825 | 0,0 | 11 490,67825 |  |  |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.2. | Задача | Обеспечение услуг связи, доступа к сети Интернет посредством предоставления каналов передачи данных, телематических услуг связи | | | | | |  |
| 2.2.1. | Мероприятия по организации каналов передачи данных, в том числе: | всего | 13 584,6756  242,88244 <\*> | 0,0 | 13 584,6756  242,88244 <\*> | Обеспечение работы каналов передачи данных, бесперебойной работы сети Интернет в точках общественного доступа, а также в точках доступа к сети Интернет в 6 парковых зонах при помощи технологии Wi-Fi | МКУ «Электронный Краснодар» |  |
|  | 2015 | 4 868,44508 | 0,0 | 4 868,44508 |  |
|  | 2016 | 4 139,61052  230,18244 <\*> | 0,0 | 4 139,61052  230,18244 <\*> |  |
|  |  | 2017 | 656,7 | 0,0 | 656,7 |  |  |
|  |  | 2018 | 44,2  12,7 <\*> | 0,0 | 44,2  12,7 <\*> |  |  |
|  |  | 2019 | 218,72 | 0,0 | 218,72 |  |  |
|  |  | 2020 | 1 219,0 | 0,0 | 1 219,0 |  |  |
|  |  | 2021 | 1 219,0 | 0,0 | 1 219,0 |  |  |  |
|  |  | 2022 | 1 219,0 | 0,0 | 1 219,0 |  |  |  |
|  | безлимитный доступ к сети Интернет в точках общественного доступа; | всего | 151,06808 | 0,0 | 151,06808 |  |  |  |
|  | 2015 | 18,72 | 0,0 | 18,72 |  |  |  |
|  |  | 2016 | 18,82808 | 0,0 | 18,82808 |  |  |  |
|  |  | 2017 | 19,0 | 0,0 | 19,0 |  |  |  |
|  |  | 2018 | 18,8 | 0,0 | 18,8 |  |  |  |
|  |  | 2019 | 18,72 | 0,0 | 18,72 |  |  |  |
|  |  | 2020 | 19,0 | 0,0 | 19,0 |  |  |  |
|  |  | 2021 | 19,0 | 0,0 | 19,0 |  |  |  |
|  |  | 2022 | 19,0 | 0,0 | 19,0 |  |  |  |
|  | построение виртуальных частных сетей для пропуска немаркированного IP-трафика и обеспечение услуг передачи данных; | всего | 7 068,04623  242,88244 <\*> | 0,0 | 7 068,04623  242,88244 <\*> |  |  |  |
| 2015 | 3 001,66379 | 0,0 | 3 001,66379 |  |  |  |
| 2016 | 3 403,28244  230,18244 <\*> | 0,0 | 3 403,28244  230,18244 <\*> |  |
| 2017 | 637,7 | 0,0 | 637,7 |  |
| 2018 | 25,4  12,7 <\*> | 0,0 | 25,4  12,7 <\*> |  |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | предоставление доступа к сети Интернет по технологии Wi-Fi; | всего | 6 070,4 | 0,0 | 6 070,4 |  |  |  |
|  | 2015 | 1 552,9 | 0,0 | 1 552,9 |  |  |  |
|  |  | 2016 | 717,5 | 0,0 | 717,5 |  |  |  |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | 2019 | 200,0 | 0,0 | 200,0 |  |  |  |
|  |  | 2020 | 1 200,0 | 0,0 | 1 200,0 |  |  |  |
|  |  | 2021 | 1 200,0 | 0,0 | 1 200,0 |  |  |  |
|  |  | 2022 | 1 200,0 | 0,0 | 1 200,0 |  |  |  |
|  | предоставление канала связи для организации подключения к единой телекоммуникационной транспортной сети муниципального казённого учреждения муниципального образования город Краснодар «Центр мониторинга окружающей среды и транспорта» | всего | 295,16129 | 0,0 | 295,16129 |  |  |  |
| 2015 | 295,16129 | 0,0 | 295,16129 |  |  |  |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.2.2. | Мероприятия по обеспечению услугами связи, в том числе доступа к сети Интернет | всего | 51 170,4677  354,50812 <\*> | 0,0 | 51 170,4677  354,50812 <\*> | Обеспечение доступа к услугам связи | МКУ «Электронный Краснодар» |  |
|  | 2015 | 4 846,62567 | 0,0 | 4 846,62567 |  |  |
|  |  | 2016 | 5 442,432  121,532 <\*> | 0,0 | 5 442,432  121,532 <\*> |  |  |
|  |  | 2017 | 5 128,67612  232,97612 <\*> | 0,0 | 5 128,67612  232,97612 <\*> |  |  |  |
|  |  | 2018 | 5 097,7 | 0,0 | 5 097,7 |  |  |  |
|  |  | 2019 | 5 329,03391 | 0,0 | 5 329,03391 |  |  |  |
|  |  | 2020 | 8 442,0 | 0,0 | 8 442,0 |  |  |  |
|  |  | 2021 | 8 442,0 | 0,0 | 8 442,0 |  |  |  |
|  |  | 2022 | 8 442,0 | 0,0 | 8 442,0 |  |  |  |
| 2.3. | Задача | Информационно-коммуникационное обеспечение и сопровождение | | | | | |  |
| 2.3.1. | Мероприятия по эксплуатации, обслуживанию, поддержке и монтажу информационно-коммуникационной и сетевой инфраструктуры, в том числе системы видео-кон-ференц-связи, проведение специальных проверок и исследований технических средств, а также обследование телекоммуникационной инфраструктуры | всего | 65 207,95401  7 576,45368 <\*> | 0,0 | 65 207,95401  7 576,45368 <\*> | Обеспечение функционирования информационно-коммуникационной и сетевой инфраструктуры | МКУ «Электронный Краснодар» |  |
| 2015 | 7 842,0 | 0,0 | 7 842,0 |  |
| 2016 | 11 760,34149  2 914,94429 <\*> | 0,0 | 11 760,34149  2 914,94429 <\*> |  |
| 2017 | 10 376,50939  4 661,50939 <\*> | 0,0 | 10 376,50939  4 661,50939 <\*> |  |
| 2018 | 5 122,9 | 0,0 | 5 122,9 |  |
| 2019 | 6 244,20313 | 0,0 | 6 244,20313 |  |
| 2020 | 7 954,0 | 0,0 | 7 954,0 |  |
| 2021 | 7 954,0 | 0,0 | 7 954,0 |  |
|  |  | 2022 | 7 954,0 | 0,0 | 7 954,0 |  |  |  |
| 2.3.2. | Поддержка и сопровождение информационных систем | всего | 11 725,08116 | 0,0 | 11 725,08116 | Обеспечение функционирования информационных систем и ресурсов | МКУ «Электронный Краснодар» |  |
|  |  | 2015 | 711,49996 | 0,0 | 711,49996 |  |
|  |  | 2016 | 710,8 | 0,0 | 710,8 |  |
|  |  | 2017 | 795,3 | 0,0 | 795,3 |  |  |
|  |  | 2018 | 1 315,5 | 0,0 | 1 315,5 |  |  |
|  |  | 2019 | 2 164,9812 | 0,0 | 2 164,9812 |  |  |  |
| 2020 | 2 009,0 | 0,0 | 2 009,0 |  |
| 2021 | 2 009,0 | 0,0 | 2 009,0 |  |
|  |  | 2022 | 2 009,0 | 0,0 | 2 009,0 |  |  |  |
| 2.3.3. | Обеспечение деятельности МКУ «Электронный Краснодар» | всего | 186 064,282  1 284,5246 <\*> |  | 186 064,282  1 284,5246 <\*> | Обеспечение выполнения установленных функций | МКУ «Электронный Краснодар» |  |
| 2015 | 26 486,482 | 0,0 | 26 486,482 |  |
| 2016 | 26 896,7  670,3246 <\*> | 0,0 | 26 896,7  670,3246 <\*> |  |
| 2017 | 20 566,0  608,9 <\*> | 0,0 | 20 566,0  608,9 <\*> |  |
| 2018 | 20 608,7  5,3 <\*> | 0,0 | 20 608,7  5,3 <\*> |  |
| 2019 | 22 536,4 | 0,0 | 22 536,4 |  |
| 2020 | 22 986,0 | 0,0 | 22 986,0 |  |
| 2021 | 22 992,0 | 0,0 | 22 992,0 |  |
|  |  | 2022 | 22 992,0 | 0,0 | 22 992,0 |  |  |  |
| 2.3.4. | Расходы, связанные с исполнением решений судебных органов | всего | 1 800,52512 | 0,0 | 1 800,52512 | Обеспечение выполнения судебных актов | МКУ «Электронный Краснодар» |  |
|  | 2015 | 336,72512 | 0,0 | 336,72512 |  |
|  | 2016 | 1 463,8 | 0,0 | 1 463,8 |  |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.3.5. | Приобретение и установка оборудования, материально-техническое обеспечение МКУ «Электронный Краснодар» в рамках дополнительной помощи местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения | всего | 60,0 | 50,0 | 10,0 | Обеспечение выполнения установленных функций | МКУ «Электронный Краснодар» |  |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 60,0 | 50,0 | 10,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| ИТОГО | | всего | 1 270 918,4757  167 776,18599 <\*> | 50,0 | 1 270 868,4757  167 776,18599 <\*> |  |  |
|  | | 2015 | 223 886,1757 | 0,0 | 223 886,1757 |  |  |
|  | | 2016 | 209 991,6  95 657,98599 <\*> | 0,0 | 209 991,6  95 657,98599 <\*> |  |  |
|  | | 2017 | 150 150,7  71 198,5 <\*> | 0,0 | 150 150,7  71 198,5 <\*> |  |  |
|  | | 2018 | 102 524,9  919,7 <\*> | 0,0 | 102 524,9  919,7 <\*> |  |  |
|  | | 2019 | 154 029,1 | 50,0 | 153 979,1 |  |  |
|  | | 2020 | 150 607,0 | 0,0 | 150 607,0 |  |  |
|  | | 2021 | 139 811,0 | 0,0 | 139 811,0 |  |  |
|  | | 2022 | 139 918,0 | 0,0 | 139 918,0 |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(\*) Денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем финансовом году.».

Начальник управления

информационно-коммуникационных

технологий и связи администрации

муниципального образования

город Краснодар Е.Л.Прохоров