ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к муниципальной долгосрочной      целевой программе

# «Жилище» на 2011-2015 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЪЁМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

муниципальной долгосрочной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации (год) | Объем финансирования (млн руб.), в том числе | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | краевой бюджет | местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Развитие быстровозводимого домостроения | всего | 150,0 | 120,0 | 30 | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | 2011 | 30,0 | 24,0 | 6,0 |  |
|  |  | 2012 | 30,0 | 24,0 | 6,0 |  |
|  |  | 2013 | 30,0 | 24,0 | 6,0 |  |
|  |  | 2014 | 30,0 | 24,0 | 6,0 |  |
|  |  | 2015 | 30,0 | 24,0 | 6,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1. | Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в целях развития быстровозводимого домостроения | всего | 75,0 | 60,0 | 15,0 | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | 2011 | 15,0 | 12,0 | 3,0 |  |
|  |  | 2012 | 15,0 | 12,0 | 3,0 |  |
|  |  | 2013 | 15,0 | 12,0 | 3,0 |  |
|  |  | 2014 | 15,0 | 12,0 | 3,0 |  |
|  |  | 2015 | 15,0 | 12,0 | 3,0 |  |
| 1.2. | Проектирование и строительство быстровозводимых жилых домов с целью пополнения муниципального жилищного фонда | всего | 75,0 | 60,0 | 15,0 | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | 2011 | 15,0 | 12,0 | 3,0 |  |
|  |  | 2012 | 15,0 | 12,0 | 3,0 |  |
|  |  | 2013 | 15,0 | 12,0 | 3,0 |  |
|  |  | 2014 | 15,0 | 12,0 | 3,0 |  |
|  |  | 2015 | 15,0 | 12,0 | 3,0 |  |
| 2. | Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства | Всего | 1271,0 | 910,2 | 280,8 | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | 2011 | 241,0 | 185,8 | 55,2 |  |
|  |  | 2012 | 348,0 | 253,2 | 74,8 |  |
|  |  | 2013 | 227,0 | 158,4 | 48,6 |  |
|  |  | 2014 | 253,0 | 176,8 | 56,2 |  |
|  |  | 2015 | 202,0 | 136,0 | 46,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.1. | Строительство и проектирование инженерных сетей в рамках мероприятия по обеспечению земельных участков инженерно ной инфраструктурой в целях жилищного строительства | всего | 804,0 | 603,0 | 201,0 | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар Управление дорожно-мостового хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | 2011 | 140,0 | 105,0 | 35,0 |  |
|  |  | 2012 | 172,0 | 129,0 | 43,0 |  |
|  |  | 2013 | 132,0 | 99,0 | 33,0 |  |
|  |  | 2014 | 180,0 | 135,0 | 45,0 |  |
|  |  | 2015 | 180,0 | 135,0 | 45,0 |  |
| 2.2. | Проектирование и строительство объекта, предусмотренного инвестиционным проектом «Ин- женерные сети жилой застройки по ул. Российской – пер. Ленинский в городе Краснодаре» | всего | 379,0 | 303,2 | 75,8 | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | 2011 | 101,0 | 80,8 | 20,2 |  |
|  |  | 2012 | 154,0 | 123,2 | 30,8 |  |
|  |  | 2013 | 73,0 | 58,4 | 14,6 |  |
|  |  | 2014 | 51,0 | 40,8 | 10,2 |  |
|  |  | 2015 | - | - | - |  |
|  | Общий объем финансирования по Программе | всего | 1333,0 | 1026,2 | 306,8 |  |
|  |  | 2011 | 271,0 | 209,8 | 61,2 |  |
|  |  | 2012 | 356,0 | 276,2 | 79,8 |  |
|  |  | 2013 | 235,0 | 181,4 | 53,6 |  |
|  |  | 2014 | 261,0 | 199,8 | 61,2 |  |
|  |  | 2015 | 210,0 | 159,0 | 51,0 |  |