ПРИЛОЖЕНИЕ

к муниципальной

долгосрочной целевой программе

«Развитие сети муниципальных

дошкольных образовательных учреждений

муниципального образования город Краснодар»

на 2011-2015 годы

МЕРОПРИЯТИЯ

муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сети муниципальных дошкольных

образовательных учреждений муниципального образования город Краснодар»

на 2011-2015 годы, сроки реализации и объёмы финансирования

| № п/п | Наименование объекта | Необходимая площадь участка, кв. м | Количество вводимых мест, единиц | Сумма, тыс. руб. | Планируемое финансирование по годам, тыс. руб. | Заказчик мероприятия, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Капитальный ремонт помещений в существующих муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (восстановление, вывод начальных классов) |
| 1. | Проектирование и капитальный ремонт МДОУ № 185 по ул. Симферопольской, 28 | 960 | 110 | 42760,0 | 2 760,0 | 40 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2. | Проектирование и капитальный ремонт МДОУ № 96 по ул. Новороссийской, 208 | 500 | 55 | 19402,8 | 2 402,8 | 17 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар |
| 3. | Проектирование и капитальный ремонт МДОУ № 197 по ул. им. Селезнёва, 114 | 160 | 20 | 2571,5 | 2 571,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар |
| 4. | Проектирование и капитальный ремонт МДОУ № 201 по ул. Сормовской, 110 | 160 | 20 | 2857,2 | 2 857,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар |
| 5. | Проектирование и капитальный ремонт МДОУ № 214 по ул. Уральской, 192 | 160 | 20 | 2837,2 | 2 837,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар |
| 6. | Проектирование и капитальный ремонт МДОУ № 169 по ул. им. Атарбекова, 36 | 1280 | 150 | 42800,0 | 0,0 | 0,0 | 2 800,0 | 0,0 | 40 000,0 | Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7. | Проектирование и капитальный ремонт здания МОУ ООШ № 97 для восстановления детского сада по ул. им. Селезнёва, 86а | 960 | 110 | 52000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар |
| 8. | Проектирование и капитальный ремонт МОУ начальная школа - детский сад № 72 по ул. им. Митрофана Седина, 18 | 320 | 40 | 3000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар |
| 9. | Проектирование и капитальный ремонт МОУ Прогимназия № 63 по ул. им. Космонавта Гагарина, 69а | 800 | 100 | 12500,0 | 0,0 | 5 000,0 | 7 500,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар |
| 10. | Проектирование и капитальный ремонт МОУ Прогимназия № 181 по ул. им. Селезнёва, 98 | 640 | 80 | 10000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар |
| 11. | Проектирование и капитальный ремонт, связанный с ликвидацией аварийной ситуации МДОУ № 109 по ул. Краснодарской, 30 | 1400 | 40 | 38000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 15 000,0 | 20 000,0 | 0,0 | Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12. | Проектирование и капитальный ремонт МДОУ № 212 по ул. им. 30-й Иркутской Дивизии, 12 | 160 | 15 | 2500,0 | 0,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар |
| 13. | Проектирование и капитальный ремонт МДОУ № 140 по ул. Московской, 65 | 160 | 20 | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар |
| Итого по разделу 1 | 7660 | 780 | 232228,7 | 13428,7 | 78500,0 | 80300,0 | 20000,0 | 40000,0 |  |
| 2. Строительство блоков групповых на территориях существующих муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
| 1. | Проектирование и строительство блока на 55 мест к ДОУ № 6 по ул. Северной, 307 | 1925 | 55 | 37000,0 | 37000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
| 2. | Проектирование и строительство блока на 55 мест к ДОУ № 70 по ул. им. Полины Осипенко, 128 | 1925 | 55 | 4185,3 | 4185,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
| 3 | Проектирование и строительство блока на 70 мест к ДОУ № 162 в пос. Зональном | 2450 | 70 | 9612,9 | 9612,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4. | Проектирование и строительство блока на 70 мест к ДОУ № 160 по ул. им. Атарбекова, 34 | 2450 | 70 | 10500,0 | 10500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
| 5. | Проектирование и строительство блока на 80 мест к ДОУ № 116 по ул. Бургасской, 25 | 2800 | 80 | 12000,0 | 12000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
| 6. | Проектирование и строительство блока на 40 мест к ДОУ № 175 по ул. им. Котовского, 125 | 1400 | 40 | 22400,0 | 2400,0 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
| 7. | Проектирование и строительство блока на 40 мест к ДОУ № 206 в ст. Елизаветинской | 1400 | 40 | 32000,0 | 2400,0 | 29600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
| 8. | Проектирование и строительство блока на 40 мест к ДОУ № 139 по ул. Ставропольской, 47/1 | 1400 | 40 | 21350,0 | 2000,0 | 0,0 | 19350,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 9. | Проектирование и строительство блока на 40 мест к ДОУ № 109 по ул. Краснодарской, 30 | 1400 | 40 | 21272,0 | 1272,0 | 0,0 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
| 10. | Проектирование и строительство блока на 70 мест на территории ДОУ № 11 по ул. Калининградской, 5 | 2450 | 70 | 43300,0 | 300,0 | 3000,0 | 40000,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
| 11. | Проектирование и строительство блока на 55 мест на территории ДОУ № 19 по ул. Гимназической, 33 | 1925 | 55 | 42760,0 | 0,0 | 2760,0 | 40000,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
| 12. | Проектирование и строительство блока на 70 мест на территории ДОУ № 73 по ул. им. Володарского, 3 | 2450 | 70 | 43000,0 | 0,0 | 3000,0 | 40000,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
| Итого по разделу 2 | 23975 | 685 | 299380,2 | 81670,2 | 58360,0 | 159350,0 | 0,0 | 0,0 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Строительство новых муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
| 1. | Проектирование и строительство детского сада на 190 мест в п. Водники | 7600 | 190 | 170100,0 | 100,0 | 85000,0 | 85000,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  |  |  | оформление земельно-правовой документации, ПСД |  |  |  |  |  |
| 2. | Проектирование и строительство детского сада на 140 мест в п. Берёзовом | 4900 | 140 | 115500,0 | 0,0 | 5500,0 оформление земельно-правовой документации, ПСД | 55000,0 | 55000,0 | 0,0 | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
| 3. | Проектирование и строительство детского сада на 230 мест по ул. им. Калинина, 1 | 9200 | 230 | 170100,0 | 100,0 | 85000,0 | 85000,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  |  |  | оформление земельно-правовой документации, ПСД |  |  |  |  |  |
| 4. | Проектирование и строительство детского сада на 200 мест в п. Знаменском (новая застройка) | 8000 | 200 | 100100,0 | 0,0 | 10100,0 оформление земельно-правовой документации, ПСД | 90000,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5. | Проектирование и строительство детского сада на 140 мест в ст. Старокорсунской | 4900 | 140 | 94600,0 | 0,0 | 100,0 | 9500,0 | 85000,0 | 0,0 | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  |  |  |  | оформление земельно-правовой документации, ПСД |  |  |  |  |
| 6. | Проектирование и строительство 2-х детских садов на 140 мест каждое по ул. им. Сергея Есенина / ул. им. Кухаренко Я.Г. | 10725 | 280 | 84100,0 | 0,0 | 4100,0 | 80000,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  |  |  |  | оформление земельно-правовой документации, ПСД |  |  |  |  |
| 7. | Проектирование и строительство детского сада на 140 мест в п. Индустриальном (мкр. Дивный) | 7200 | 140 | 72100,0 | 0,0 | 100,0 | 2000,0 | 70000,0 | 0,0 | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  |  |  |  | оформление земельно-правовой документации, ПСД |  |  |  |  |
| 8. | Проектирование и строительство детского сада на 140 мест в индивидуальной жилищной застройке Калинино-1 | 5200 | 140 | 146600,0 | 0,0 | 100,0 | 6500,0 | 70000,0 | 70000,0 | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  |  |  |  | оформление земельно-правовой документации, ПСД |  |  |  |  |
| Итого по разделу 3 | 57725 | 1460 | 953200,0 | 200,0 | 190000,0 | 413000,0 | 280000,0 | 70000,0 |  |
| Итого по Программе | 2925 | 1484808,9 | 95298,9 | 326860,0 | 652650,0 | 300000,0 | 110000,0 |  |