|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании город Краснодар в 2011 году» |
| Перечень аварийных многоквартирных домов |
| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан | Дополнительные источники финансирования |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | всего | в том числе: |  |
|  |  | Номер | Дата |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счёт средств Фонда | за счёт средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счёт средств местного бюджета |  |
|  |  |  |  |  |  | чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Итого по МО г. Красно-дар |  |  |  |  |  | 308,00 | 308,00 | 4335,55 | 137,00 | 106,00 | 31,00 | 4335,55 | 3359,65 | 975,90 | 130066500,00 | 88718359,65 | 20674070,17 | 20674070,18 | 114069600,00 |
| 1. | ул. Анапская, 11, лит. «А» | 221.2 | 03.08.90 | 01.09. 2012 | 30.09. 2012 | 15 | 15 | 244,05 | 10 | 9 | 1 | 244,05 | 214,45 | 29,6 | 7321500,00 | 4993995,15 | 1163752,43 | 1163752,42 | 8820000,00 |
| 2. | ул. им. Будённого, 111, лит. «А» | 24/4 | 16.01.86 | 01.09. 2012 | 30.09. 2012 | 8 | 8 | 45,3 | 3 | 0 | 3 | 45,3 | 0 | 45,3 | 1359000,00 | 926973,90 | 216013,05 | 216013,05 | 3325500,00 |
| 3. | ул. Виноградная, 62/1, лит. «Г», «Д» | 85.5 | 06.03.87 | 01.09. 2012 | 30.09. 2012 | 7 | 7 | 212,8 | 6 | 5 | 1 | 212,8 | 179,5 | 33,3 | 6384000,00 | 4354526,40 | 1014736,80 | 1014736,80 | 5362800,00 |
| 4. | ул. им. Максима Горького, 150, лит. «Д» | 386.п50 | 25.10.85 | 01.09. 2012 | 30.09. 2012 | 8 | 8 | 112,7 | 4 | 3 | 1 | 112,7 | 64,7 | 48 | 3381000,00 | 2306180,10 | 537409,95 | 537409,95 | 1940100,00 |
| 5. | ул. им. Димитрова, 2, лит. «А» | 97.2 | 02.03.90 | 01.09. 2012 | 30.09. 2012 | 4 | 4 | 78,9 | 3 | 3 | 0 | 78,9 | 78,9 | 0 | 2367000,00 | 1614530,70 | 376234,65 | 376234,65 | 1833000,00 |
| 6. | ул. Длинная, 81, лит. «А», «Б» | 376/4 | 02.10.87 | 01.09. 2012 | 30.09. 2012 | 6 | 6 | 130,75 | 4 | 4 | 0 | 130,75 | 130,75 | 0 | 3922500,00 | 2675537,25 | 623481,37 | 623481,38 | 3891600,00 |
| 7. | ул. им. Калинина, 54, лит. «А» | 122 | 14.03.86 | 01.09. 2012 | 30.09. 2012 | 52 | 52 | 528,3 | 19 | 9 | 10 | 528,3 | 240 | 288,3 | 15849000,00 | 10810602,90 | 2519198,55 | 2519198,55 | 11643900,00 |
| 8. | ул. Красная, 5 1-е отд. учхоз «Кубань», лит. «А» | 30 | 23.01.89 | 01.09. 2012 | 30.09. 2012 | 34 | 34 | 411,5 | 14 | 10 | 4 | 411,5 | 286,7 | 124,8 | 12345000,00 | 8420524,50 | 1962237,75 | 1962237,75 | 13626600,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 9. | ул. им. Леваневского 13, лит. «А», «Б», «Г» | 469.13 | 21.12.84 | 01.09. 2012 | 30.09. 2012 | 14 | 14 | 228,1 | 6 | 4 | 2 | 228,1 | 146,4 | 81,7 | 6843000,00 | 4667610,30 | 1087694,85 | 1087694,85 | 7437300,00 |
| 10. | ул. им. Леваневского 75, лит. «Б» | 84/40 | 15.03.85 | 01.09. 2012 | 30.09. 2012 | 1 | 1 | 44,6 | 2 | 2 | 0 | 44,6 | 44,6 | 0 | 1338000,00 | 912649,80 | 212675,10 | 212675,10 | 1740900,00 |
| 11. | ул. им. Салтыкова-Щедрина, 39, лит. «Б» | 297 п. 75 | 17.07.87 | 01.09. 2012 | 30.09. 2012 | 12 | 12 | 92,3 | 4 | 4 | 0 | 92,3 | 92,3 | 0 | 2769000,00 | 1888734,90 | 440132,55 | 440132,55 | 3354600,00 |
| 12. | ул. им. Суворова, 22, лит. «А», «Б» | 97.2 | 02.03.90 | 01.09. 2012 | 30.09. 2012 | 14 | 14 | 167,8 | 6 | 6 | 0 | 167,8 | 167,8 | 0 | 5034000,00 | 3433691,40 | 800154,30 | 800154,30 | 5682900,00 |
| 13. | пер. Тракторный, 7, лит. «Г» | 21 § 327/19 | 26.10.78 | 01.09. 2012 | 30.09. 2012 | 8 | 8 | 81,3 | 3 | 3 | 0 | 81,3 | 81,3 | 0 | 2439000,00 | 1663641,90 | 387679,05 | 387679,05 | 2812200,00 |
| 14. | ул. им. Янковского, 40, лит. «А», «Б» | 172 | 24.12. 2008 | 01.09. 2012 | 30.09. 2012 | 13 | 13 | 226,4 | 6 | 6 | 0 | 226,4 | 226,4 | 0 | 6792000,00 | 4632823,20 | 1079588,40 | 1079588,40 | 4899300,00 |
| 15. | ул. им. Гоголя, 150, лит. «А» | 127 | 24.12. 2008 | 01.09. 2012 | 30.09. 2012 | 12 | 12 | 201,9 | 6 | 5 | 1 | 201,9 | 172,3 | 29,6 | 6057000,00 | 4131479,70 | 962760,15 | 962760,15 | 5226600,00 |
| 16. | ул. Пашковская, 111, лит. «А» | 53 | 24.12. 2008 | 01.09. 2012 | 30.09. 2012 | 1 | 1 | 90,3 | 3 | 3 | 0 | 90,3 | 90,3 | 0 | 2709000,00 | 1847808,90 | 430595,55 | 430595,55 | 2988300,00 |
| 17. | ул. им. Янковского, 75, лит. «Б» | 136 | 28.12. 2008 | 01.09. 2012 | 30.09. 2012 | 8 | 8 | 101,4 | 4 | 3 | 1 | 101,4 | 73,5 | 27,9 | 3042000,00 | 2074948,20 | 483525,90 | 483525,90 | 1442400,00 |
| 18. | 1-й пр.им. Стасова, 8, лит. «Б» | 218 | 30.12. 2008 | 01.09. 2012 | 30.09. 2012 | 17 | 17 | 174 | 7 | 5 | 2 | 174 | 125,4 | 48,6 | 5220000,00 | 3560562,00 | 829719,00 | 829719,00 | 7569900,00 |
| 19. | пер. Насыпной, 14 лит. «Б» | 2 | 22.07. 2009 | 01.09. 2012 | 30.09. 2012 | 10 | 10 | 68,9 | 3 | 1 | 2 | 68,9 | 16,4 | 52,5 | 2067000,00 | 1409900,70 | 328549,65 | 328549,65 | 2776500,00 |
| 20. | ул. Бородинская, 152/1, лит. «Б» | 12 | 29.12. 2008 | 01.09. 2012 | 30.09. 2012 | 26 | 26 | 336,95 | 7 | 6 | 1 | 336,95 | 295,05 | 41,9 | 10108500,00 | 6895007,85 | 1606746,07 | 1606746,08 | 4254000,00 |
| 21. | ул. Пашковская, 103, лит. «А» | 55 | 24.12. 2008 | 01.09. 2012 | 30.09. 2012 | 11 | 11 | 129,8 | 3 | 2 | 1 | 129,8 | 86,4 | 43,4 | 3894000,00 | 2656097,40 | 618951,30 | 618951,30 | 1979400,00 |
| 22. | ул. Пашковская, 108, лит. «Е», «Ж», «З», «Д» | 92 | 24.12. 2008 | 01.09. 2012 | 30.09. 2012 | 16 | 16 | 312,5 | 9 | 8 | 1 | 312,5 | 231,5 | 81 | 9375000,00 | 6394687,50 | 1490156,25 | 1490156,25 | 7815000,00 |
| 23. | ул. Базовская Дамба, 27, лит. «А» | 147 | 25.12. 2008 | 01.09. 2012 | 30.09. 2012 | 3 | 3 | 230,9 | 2 | 2 | 0 | 230,9 | 230,9 | 0 | 6927000,00 | 4724906,70 | 1101046,65 | 1101046,65 | 1579200,00 |
| 24. | ул. Длинная, 87, лит. «А», «А1» | 111 | 30.12. 2008 | 01.09. 2012 | 30.09. 2012 | 8 | 8 | 84,1 | 3 | 3 | 0 | 84,1 | 84,1 | 0 | 2523000,00 | 1720938,30 | 401030,85 | 401030,85 | 2067600,00 |