УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации муниципального

образования город Краснодар

от 29.08.2011 № 6113

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

# «Зелёный пояс и цветочный наряд Краснодара»

# на 2011-2014 годы

Раздел I

Паспорт муниципальной долгосрочной целевой программы

«Зелёный пояс и цветочный наряд Краснодара»

на 2011-2014 годы

1. Наименование программы: муниципальная долгосрочная целевая программа «Зелёный пояс и цветочный наряд Краснодара» на 2011-2014 годы (далее – Программа).

2. Основание для разработки Программы: Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», приказ Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 15.12.99 № 153 «Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зелёных насаждений в городах Российской Федерации», решение Совета по муниципальным целевым программам при главе муниципального образования город Краснодар (протокол заседания Совета № 53/11 от 12.07.2011).

3. Заказчик Программы: администрация муниципального образования город Краснодар.

4. Разработчик и координатор Программы: департамент по вопросам сельского хозяйства, продовольствия и озеленения территории администрации муниципального образования город Краснодар.

5. Исполнители мероприятий Программы: департамент по вопросам сельского хозяйства, продовольствия и озеленения территории администрации муниципального образования город Краснодар, администрации внутригородских округов города Краснодара, департамент муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования город Краснодар, департамент архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар, муниципальное казённое учреждение «Краснодарский центр по озеленению, цветоводству и ландшафтному дизайну».

6. Цели Программы: увеличение площадей зелёных насаждений, обновление старых и создание новых рекреационных зон, улучшение эстетического облика территории муниципального образования город Краснодар, снижение негативного воздействия антропогенных и климатических факторов.

7. Задачи Программы: проведение инвентаризации зелёных насаждений на территории муниципального образования город Краснодар с созданием реестра зелёных насаждений;

привлечение предприятий и организаций, широких слоёв населения к участию в озеленении территории муниципального образования город Краснодар;

внедрение современных технологий в области озеленения, расширение ассортимента высаживаемых зелёных насаждений с учётом климатических и других условий.

8. Срок реализации Программы: 2011-2014 годы.

9. Объём и источники финансирования Программы: 1760,7 млн. рублей за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар), предусмотренных по разделу 0503 «Благоустройство».

10. Контроль за выполнением Программы осуществляет администрация муниципального образования город Краснодар.

Раздел II

Содержание проблемы и обоснование необходимости

её решения программно-целевыми методами

11. В последние годы город Краснодар стал одним из инвестиционно привлекательных городов Российской Федерации, что предполагает реконструкцию центральной части города и строительство крупных объектов различного функционального назначения. Для обеспечения указанных объектов ведётся строительство и реконструкция подземных коммуникаций. Указанные виды работ связаны с ликвидацией зелёных насаждений, попадающих в зону строительства объектов и коммуникаций. В рамках муниципальной долгосрочной программы «Комфортный город, уютный двор» на 2010-2013 годы ведутся работы по вырубке старовозрастных и аварийных деревьев, в основном пирамидальных тополей, высаженных на территории города в 60-е годы.

В 2010 году в рамках указанной программы ликвидировано около 15,0 тыс. шт. деревьев и запланировано к высадке на 2011-2013 годы более 30,0 тыс. шт. деревьев и кустарников.

12. В соответствии с существующими нормами требуется производить вырубку зелёных насаждений, находящихся в охранных зонах расположения коммуникаций, что также способствует уменьшению количества зелёных насаждений и ухудшению экологической ситуации в городе. Из-за большого количества подземных коммуникаций на территории муниципального образования город Краснодар производить рядовые и групповые посадки деревьев и кустарников становится проблематичным.

13. По представленным в 2006 году администрациями внутригородских округов города Краснодара и НИИ «Прикладной экологии» Кубанского государственного аграрного университета данным на территории муниципального образования город Краснодар на одного жителя приходится 12,3 кв.м площади зелёных насаждений, по норме должно быть 16 кв.м.

14. В соответствии со статьёй 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вопросы организации благоустройства и озеленения территории городского округа, использования охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа, отнесены к компетенции городского округа.

15. Роль зелёных насаждений в жизни любого города сложно переоценить. Зелень парков, скверов, цветочные клумбы и опрятные улицы не только украшают город, но и обеспечивают защиту от негативных воздействий.

16. Настоящая Программа ориентирована на улучшение экологического и эстетического состояния территории муниципального образования город Краснодар за счёт увеличения площади зелёных насаждений, оказывающих положительное влияние на климат, предохраняющих почвенный покров от водной и ветровой эрозии, благотворно влияющих на внешнюю среду.

17. Администрацией муниципального образования город Краснодар проведена определённая работа по систематизации управления зелёным хозяйством города. Муниципальная целевая программа «Зелёный пояс и цветочный наряд Краснодара» на 2007-2010 годы», утверждённая решением городской Думы Краснодара от 27.02.2007 № 20 п. 7,  стала началом этапа развития системы зелёного хозяйства города.  В рамках указанной программы определена служба, занимающаяся вопросами управления зелёным хозяйством, - муниципальное казённое учреждение «Краснодарский центр по озеленению, цветоводству и ландшафтному дизайну». Решением городской Думы Краснодара от 19.04.2007 № 22 п. 9 утверждены Правила создания, содержания и охраны зелёных насаждений, находящихся на территории муниципального образования город Краснодар. Издано постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 29.04.2009 № 1343 «Об утверждении Порядка исчисления и взимания платы за вырубку зелёных насаждений и для проведения компенсационного озеленения при осуществлении градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Краснодар». Решением городской Думы Краснодара от 24.02.2011 № 8 п. 2 утверждены Правила инвентаризации зелёных насаждений на территории муниципального образования город Краснодар.

18. Несмотря на изменившиеся правовые и экономические условия, озеленение муниципального образования город Краснодар в недостаточной степени обеспечено правовой базой.

Под этим имеется в виду отсутствие статуса (реестра) находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Краснодар зелёных насаждений, которое влечёт за собой отсутствие прав собственности.

19. В рамках строительства и реконструкции объектов различного функционального назначения необходимо на стадии проекта обеспечить согласованность действий при выполнении работ по озеленению территорий. Учитывая тот фактор, что в настоящее время при строительстве жилых комплексов не всегда соблюдаются нормативные требования в части озеленения застраиваемых территорий, необходимо обеспечить участие специалистов департамента по вопросам сельского хозяйства, продовольствия и озеленении территории администрации муниципального образования город Краснодар на стадии согласования проекта и сдачи объектов строительства в эксплуатацию.

20. В настоящее время наиболее значимыми в решении вопросов, связанных с озеленением территории муниципального образования город Краснодар и созданием благоприятной экологической обстановки, являются мероприятия по проведению инвентаризации зелёных насаждений и составление реестра зелёных насаждений.

21. Данные мероприятия позволят:

определить количество, породный состав и состояние зелёных насаждений, находящихся на территории муниципального образования город Краснодар;

получить информацию об экологическом состоянии на территории муниципального образования город Краснодар;

определить перспективу строительства зелёного фонда на территории муниципального образования город Краснодар.

В целях обеспечения эффективности решения поставленных задач соответствующие мероприятия необходимо осуществлять с использованием программно-целевого метода.

Раздел III

Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы

22. Сроки и этапы реализации Программы: 2011-2014 годы.

Первый этап – реализация мероприятий Программы, запланированных на 2011 год, предполагает выполнение  работ:

по разработке и утверждению нормативно-правовой базы в сфере организации зелёного хозяйства муниципального образования город Краснодар;

по определению перспективных территорий для строительства парков, скверов, рекреационных зон;

по проведению инвентаризации зелёных насаждений (проведение торгов на выполнение работ, формирование методики проведения инвентаризации) на части территории Центрального внутригородского округа города Краснодара.

Второй этап – реализация мероприятий Программы, запланированных на 2012-2013 годы, предполагает выполнение работ:

по отводу земельных участков под строительство и проектирование парков, скверов и рекреационных зон.

Кроме того, в 2012-2013 годах предполагается провести инвентаризацию зелёных насаждений на территориях Западного, Карасунского, Прикубанского и большей части Центрального внутригородских округов города Краснодара с формированием реестра зелёных насаждений.

Третий этап – реализация мероприятий Программы, запланированных на 2013-2014 годы, предполагает строительство парков, скверов, рекреационных зон.

Четвёртый этап – реализация мероприятий Программы, которые будут осуществляться с 2012 по 2014 годы включительно, выполнением работ:

по корчёвке пней и посадке деревьев, защите зелёных насаждений от болезней и вредителей, оформлению и уходу за цветочными клумбами и газонами в рамках Программы.

23. Цели Программы – увеличение площадей зелёных насаждений, обновление старых и создание новых рекреационных зон, улучшение эстетического облика территорий муниципального образования город Краснодар, снижение негативного воздействия антропогенных и климатических факторов.

24. Для достижения целей, определённых данной Программой по озеленению территории муниципального образования город Краснодар, необходимо решение следующих задач:

проведение инвентаризации зелёных насаждений на территории муниципального образования город Краснодар с созданием реестра зелёных насаждений;

привлечение предприятий и организаций, широких слоёв населения к участию в озеленении города;

внедрение современных технологий в области озеленения, расширение ассортимента высаживаемых зелёных насаждений с учётом климатических и других условий;

проведение работы по экологическому образованию жителей и воспитанию подрастающего поколения.

Раздел IV

Перечень мероприятий Программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансирование за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) по годам, млн. рублей | Объём финансирования, всего, млн. руб. | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | «Зелёный пояс Краснодара» строительство парков, скверов, рекреационных зон) | - | - | 120,0 | 120,0 | 240,0 | МКУ «Краснодарский центр по озеленению, цветоводству и ландшафтному дизайну» |
| 2. | «Зелёные насаждения города Краснодара» (корчевание пней и посадка деревьев) | - | 105,7 | 46,0 | 46,0 | 197,7 | МКУ «Краснодарский центр по озеленению, цветоводству и ландшафтному дизайну» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3. | «Защита зелёных насаждений от болезней и вредителей» | - | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 6,0 | Департамент по вопросам сельского хозяйства, продовольствия и озеленения территории администрации муниципального образования город Краснодар |
| 4. | «Цветочный наряд Краснодара» | - | 262,0 | 262,0 | 262,0 | 786,0 | МКУ «Краснодарский центр по озеленению, цветоводству и ландшафтному дизайну» |
|  |  | - | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 66,0 | Администрация Западного внутригородского округа города Краснодара |
|  |  | - | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 87,0 | Администрация Карасунского внутригородского округа города Краснодара |
|  |  | - | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 63,0 | Администрация Центрального внутригородского округа города Краснодара |
|  |  | - | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 84,0 | Администрация Прикубанского внутригородского округа города Краснодара |
| 5. | «Проведение инвентаризации зелёных насаждений» | 1,5 | 108,5 | 101,0 | - | 211,0 | Департамент по вопросам сельского хозяйства, продовольствия и озеленения территории администрации муниципального образования город Краснодар |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6. | «Оформление земельно-правовых документов под строительство парков, скверов, рекреационных зон» | - | 6,5 | 3,5 | - | 10,0 | Департамент муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования город Краснодар |
| 7. | «Проектирование строительства скверов, парков» | - | 5,0 | 5,0 | - | 10,0 | Департамент архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар |
| ИТОГО | 1,5 | 589,2 | 639,5 | 530,5 | 1760,7 |  |

Раздел V

Обоснование ресурсного обеспечения Программы

25. Финансирование Программы осуществляется за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар).

26. Общий объём финансирования Программы составляет 1760,7 млн. рублей, в том числе:

1) 1,5 млн. рублей в 2011 году – на проведение инвентаризации зелёных насаждений;

2) 589,2 млн. рублей в 2012 году, в том числе:

105,7 млн. рублей – на корчевание пней и посадку деревьев по мероприятию «Зелёные насаждения города Краснодара»;

1,5 млн. рублей – по мероприятию «Защита зелёных насаждений от болезней и вредителей»;

362,0 млн. рублей – на посадку кустарников, газонов, цветников по мероприятию «Цветочный наряд Краснодара»;

108,5 млн. рублей – на проведение инвентаризации зелёных насаждений;

6,5 млн. рублей – на оформление земельно-правовых документов под строительство парков, скверов, рекреационных зон;

5,0 млн. рублей – на проектирование строительства парков, скверов;

3) 639,5 млн. рублей в 2013 году, в том числе:

120,0 млн. рублей – на строительство парков, скверов, рекреационных зон по мероприятию «Зелёный пояс Краснодара»;

46,0 млн. рублей – на корчевание пней и посадку деревьев по мероприятию «Зелёные насаждения города Краснодара»;

2,0 млн. рублей – по мероприятию «Защита зелёных насаждений от болезней и вредителей»;

362,0 млн. рублей – на посадку кустарников, газонов, цветников по мероприятию «Цветочный наряд Краснодара»;

101,0 млн. рублей – на проведение инвентаризации зелёных насаждений;

3,5 млн. рублей – на оформление земельно-правовых документов под строительство парков, скверов, рекреационных зон;

5,0 млн. рублей – на проектирование строительства парков, скверов;

4) 530,5 млн. рублей в 2014 году, в том числе:

120,0 млн. рублей – на строительство парков, скверов, рекреационных зон по мероприятию «Зелёный пояс Краснодара»;

46,0 млн. рублей – на корчевание пней и посадку деревьев по мероприятию «Зелёные насаждения города Краснодара»;

2,5 млн. рублей – по мероприятию «Защита зелёных насаждений от болезней и вредителей»;

362,0 млн. рублей – на посадку кустарников, газонов, цветников по мероприятию «Цветочный наряд Краснодара».

27. Объёмы финансирования будут уточняться по результатам проведения инвентаризации зелёных насаждений.

Раздел VI

Оценка социально-экономической эффективности

реализации Программы

28. Осуществление мероприятий по озеленению может осуществляться в рамках действующих муниципальных правовых актов без использования программно-целевого метода. Однако в случае  использования такого подхода возможны негативные последствия, связанные с нестабильностью в формировании дополнительных организационных, правовых, экономических условий по улучшению деятельности заинтересованных структур, отвечающих за озеленение территории.

29. Оценка эффективности выполнения мероприятий Программы осуществляется её исполнителями. Анализ выполнения мероприятий Программы по этапам осуществляется координатором Программы и представляется в администрацию муниципального образования город Краснодар и городскую Думу Краснодара.

30. Эффективность выполнения Программы выражается в создании реестра зелёных насаждений, улучшении экологической ситуации на территории муниципального образования город Краснодар.

31. Оценка эффективности будет осуществляться согласно показателям, приведённым в следующей таблице:

| Наименование мероприятия | По годам |
| --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| «Зелёный пояс Краснодара» |
| Посадка деревьев, тыс. шт. | - | - | 3,9 | 3,9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Посадка кустарников, тыс. шт. | - | - | 14,8 | 14,8 |
| «Зелёные насаждения города Краснодара» |
| Корчевание пней, тыс. шт. | - | 6,0 | 1,5 | 1,5 |
| Посадка зелёных насаждений и уходные работы за ними, тыс. шт. | - | 6,3 | 2,8 | 2,8 |
| «Защита зелёных насаждений от болезней и вредителей» |
| Обработка от вредителей зелёных насаждений, тыс. шт.: деревьев кустарников | - - | 1,8 1,7 | 2,7 1.7 | 3,1 2,7 |
| «Цветочный наряд Краснодара» |
| Посадка однолетних цветников, тыс. шт. | - | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| Посадка двулетних цветников, тыс. шт. | - | 550,0 | 550,0 | 550,0 |
| Посадка луковичных цветников, тыс. шт. | - | 450,0 | 450,0 | 450,0 |
| Устройство газона, тыс. кв. м | - | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
| Посадка деревьев и кустарников, тыс. шт. | - | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Удаление аварийных деревьев, тыс. шт. | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Проведение санитарной обрезки, тыс. шт. | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

Раздел VII

Критерии оценки выполнения Программы

32. Критериями оценки выполнения Программы является полное освоение средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар), направленных на реализацию мероприятий Программы:

департаменту по вопросам сельского хозяйства, продовольствия и озеленения территории администрации муниципального образования город Краснодар – 217,0 млн. рублей;

администрации Западного внутригородского округа города Краснодара – 66,0 млн. рублей;

администрации Карасунского внутригородского округа города Краснодара – 87,0 млн. рублей;

администрации Центрального внутригородского округа города Краснодара – 63,0 млн. рублей;

администрации Прикубанского внутригородского округа города Краснодара – 84,0 млн.  рублей;

департаменту муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования город Краснодар – 10,0 млн. рублей;

департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар – 10,0 млн. рублей;

муниципальному казённому учреждению «Краснодарский центр по озеленению, цветоводству и ландшафтному дизайну» – 1223,7 млн. рублей.

Раздел VIII

Механизм реализации Программы

33. Программа реализуется департаментом по вопросам сельского хозяйства, продовольствия и озеленения территории администрации муниципального образования город Краснодар, администрациями внутригородских округов города Краснодара, департаментом муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования город Краснодар, департаментом архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар, муниципальным казённым учреждением «Краснодарский центр по озеленению, цветоводству и ландшафтному дизайну» в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Заместитель главы

муниципального образования

город Краснодар,

директор департамента

по вопросам сельского хозяйства,

продовольствия и озеленения территории

администрации муниципального образования

город Краснодар                                                                                   В.Ф.Майченко