ПРИЛОЖЕНИЕ

к муниципальной ведомственной целевой программе «Строительство и благоустройство нового городского кладбища на территории муниципального образования город Краснодар» на 2012 - 2013 годы

МЕРОПРИЯТИЯ

муниципальной ведомственной целевой программы «Строительство и благоустройство нового городского

кладбища на территории муниципального образования город Краснодар» на 2012 - 2013 годы, сроки реализации и объёмы финансирования

| № п/п | Наименование мероприятий, работ | Срок выполнения | Объём работ | Общий объем финансирования на 2012-2013 годы, тыс. руб. | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Разработка проекта планировки с проектом межевания территории кладбища | 2012 |  | 16 775,2 | - | Департамент архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар |
| 2. | Оформление разрешительной документации для размещения кладбища | 2012 |  | 5 300 | - | Департамент городского хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3. | Строительство и обустройство территории кладбища | 2012-2013 |  | 32 827,5 | 11 159,8 | Департамент городского хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар |
| 3.1. | Проектно-изыскательские работы | 2012 |  | 3 500 | - | Департамент городского хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар |
| 3.2. | Строительно-монтажные работы | 2012-2013 |  | 29 327,5 | 11 159,8 | Департамент городского хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар |
| 3.2.1. | Установка забора вокруг кладбища | 2013 | 1300 м | - | 3 519,1 | Департамент городского хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар |
| 3.2.2. | Электроснабжение (в том числе: подстанция на 40 кВт; освещение, электрификация построек) | 2012 |  | 3 095 | - | Департамент городского хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар |
| 3.2.3. | Строительство бытовых построек | 2012 |  | 350 | - | Департамент городского хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар |
| 3.2.4. | Строительство административных построек | 2013 | 2-этажное здание 10 х 10 м | - | 6 000 | Департамент городского хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар |
| 3.2.5. | Строительство дорог на территории кладбища, в том числе: асфальтовые щебеночные | 2012 | 6400 м ² 16400 м ² | 8 432,4 8 140,6 | - | Департамент городского хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.2.6. | Строительство стационарных туалетов на территории кладбища | 2012-2013 | 4 шт. | 144 | 144 | Департамент городского хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар |
| 3.2.7. | Установка мусоросборников | 2012-2013 | 16 шт. | 338,3 | 338,3 | Департамент городского хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар |
| 3.2.8. | Водоснабжение (проектируемых построек) | 2012 | 1500 м | 3 528,2 | - | Департамент городского хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар |
| 3.2.9. | Водоотведение (канализация) капитальных строений на территории кладбища (трубопровод и выгребная яма) | 2012 | 75 м/п (трубопровод) | 599 | - | Департамент городского хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар |
| 3.2.10. | Отвод дождевых вод с территории кладбища (ливневая канализация) | 2013 | 120 м/п | - | 958,4 | Департамент городского хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар |
| 3.2.11. | Теплоснабжение (проектируемых построек) | 2012 | Блок модуль, теплотрасса | 4 500 | - | Департамент городского хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар |
| 3.2.12. | Бурение скважины для технических нужд | 2012-2013 | 8 шт. (глубина 25 м) | 200 | 200 | Департамент городского хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар |
| Итого: | 54 902,7 | 11 159,8 |  |