ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

муниципального образования

город Краснодар

от 19.03.2012 № 2200

«ПРИЛОЖЕНИЕ

к муниципальной долгосрочной

целевой программе  «Комфортный          город, уютный двор» на 2010-2013 годы

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной долгосрочной целевой программы «Комфортный город, уютный двор»  на 2010 - 2013 годы

| № п/п | Наименова-ние работ | Год | Еди-ница изме-рения | Центральный внутригородской округ города Краснодара | Западный внутригородской округ города Краснодара | Карасунский внутригородской округ города Краснодара | Прикубанский внутригородской округ города Краснодара | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ожидае-мые резуль-таты | объём финансирования, тыс. руб. | ожидае-мые резуль-таты | объём финанси-рования, тыс. руб. | ожидае-мые резуль-таты | объём финансирования, тыс. руб. | ожидае-мые резуль-таты | объём финансирования, тыс. руб. | ожидае-мые резуль-таты | объём финансирования, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Ремонт дорог и тротуаров | Все-го | кв. м | 138278 | 46508,1 | 117 711 | 41991 | 336 991 | 123844,7 | 391583 | 149188,2 | 984563 | 361532 |
|  |  | 2010 |  | - | - | - | - | - | - | - | 18 300 | - | 18300 |
|  |  | 2011 |  | - | 24187,7 | - | 29283 | - | 53575,8 | - | 49118,6 | - | 156165,1 |
|  |  | 2012 |  | - | 22320,4 | - | 12708 | - | 70268,9 | - | 81769,6 | - | 187066,9 |
|  |  | 2013 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2. | Ремонт вну- трикварталь-ных проездов и внутридво-ровых территорий, благоустройство внутридво-ровых территорий | Все-го | кв. м | 41889,4 | 21112,6 | 32966,9 | 17337,3 | 69948,45 | 39018,6 | 43071 | 22466,5 | 187875,75 | 99935 |
|  |  | 2010 |  | 1010 | 500 | 2497,4 | 1200 | 2353,4 | 1300 | 1600 | 800 | 7460,8 | 3800 |
|  |  | 2011 |  | - | - | - | - | 47592,65 | 26135 | - | - | 47592,65 | 26135 |
|  |  | 2012 |  | 40879,4 | 20612,6 | 30469,5 | 16137,3 | 20002,4 | 11583,6 | 41471 | 21666,5 | 132822,3 | 70000 |
|  |  | 2013 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Капитальный и текущий ремонт внутриквартального освещения | Все-го | объ-ект | 4 | 329,6 | 2 | 265,9 | 17 | 2649,5 | 5 | 2071,8 | 28 | 5316,8 |
|  |  | 2010 |  | - | - | - | - | - | - | - | 35,0 | - | 35,0 |
|  |  | 2011 |  | - | - | - | - | - | - | 1 | 14,8 | 1 | 14,8 |
|  |  | 2012 |  | 4 | 329,6 | 2 | 265,9 | 17 | 2649,5 | 4 | 2022,0 | 27 | 5267,0 |
|  |  | 2013 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Снос, высад-ка, обрезка (омоложение) деревьев/кус-тарников | Все-го | шт. | 3 866 | 24 463 | 2 118 | 9 694 | 2 385 | 17 082,3 | 2 719 | 11 192 | 11 088 | 62 431,3 |
|  |  | 2010 |  | - | 100 | - | 100 | - | 2000 | - | 100 | - | 2300 |
|  |  | 2011 |  | - | 23 863 | - | 9 094 | - | 14 582,3 | - | 10 592 | - | 58131,3 |
|  |  | 2012 |  | - | 250 | - | 250 | - | 250 | - | 250 | - | 1000 |
|  |  | 2013 |  | - | 250 | - | 250 | - | 250 | - | 250 | - | 1000 |
| 5. | Приобретение и установка детских пло-щадок | Все-го | объ-ект | - | - | - | - | 2 | 655,5 | - | - | 2 | 655,5 |
|  |  | 2010 |  | - | - | - | - | - | 600 | - | - | - | 600 |
|  |  | 2011 |  | - | - | - | - | - | 55,5 | - | - | - | 55,5 |
|  |  | 2012 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2013 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 6. | Проектно-изыскатель-ские работы, строительст-во, рекон-струкция, ка-питальный и текущий ре-монт ливне-вой канали-зации | Все-го | объ-ект | 2 | 17489,9 | - | - | 4 | 5 833,6 | 1 | 4462,8 | 7 | 27 786,3 |
|  |  | 2010 |  | - | 268,3 | - | - | - | 100 | - | 89,9 | - | 458, 2 |
|  |  | 2011 |  | - | 854,3 | - | - | - | 1027,6 | - | - | - | 1881,9 |
|  |  | 2012 |  | - | 16367,3 | - | - | - | 4706 | - | 4372,9 | - | 25446,2 |
|  |  | 2013 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Капитальный и текущий ремонт водо-проводно-ка-нализацион-ных сетей | Все-го | объ-ект | 2 | 31689,4 | - | - | 1 | 313,8 | - | - | 3 | 32003,2 |
|  |  | 2010 |  | - | - | - | - | - | 50,0 | - | - | - | 50,0 |
|  |  | 2011 |  | - | 144,9 | - | - | 1 | 263,8 | - | - | 1 | 408,7 |
|  |  | 2012 |  | 2 | 31544,5 | - | - | - | - | - | - | 2 | 31544,5 |
|  |  | 2013 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Строительст-во газопро-вода (газифи-кация) | Все-го | объ-ект | - | - | - | - | 5 | 13 800,0 | - | - | 5 | 13 800 |
|  |  | 2010 |  | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | 500 |
|  |  | 2011 |  | - | - | - | - | - | 13 300,0 | - | - | - | 13 300 |
|  |  | 2012 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2013 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Проектно-изыскатель-ские работы и строительст-во внутри-квартального освещения | Все-го | объ-ект | - | - | 1 | 133,0 | 7 | 11799,8 | 1 | 2113,2 | 9 | 14046 |
|  |  | 2010 |  | - | - | - | - | - | 37,0 | - | - | - | 37,0 |
|  |  | 2011 |  | - | - | 1 | 133,0 | 7 | 11762,8 | - | 52,0 | 8 | 11947,8 |
|  |  | 2012 |  | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 061,2 | 1 | 2 061,2 |
|  |  | 2013 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Итого в раз-резе внутри-городских округов | Все-го |  | - | 141592,6 |  | 69421,2 |  | 214997,8 |  | 191811,7 | - | 617506,1 |
|  |  | 2010 |  | - | 868,3 | - | 1300,0 | - | 4587 | - | 19324,9 | - | 26080,2 |
|  |  | 2011 |  | - | 49049,9 | - | 38510,0 | - | 120702,8 | - | 59777,4 | - | 268040,1 |
|  |  | 2012 |  | - | 91424,4 | - | 29361,2 | - | 89458 | - | 112142,2 | - | 322385,8 |
|  |  | 2013 |  | - | 250,0 | - | 250,0 | - | 250,0 | - | 250,0 | - | 1000,0 |
| 10. | Проектно-изыскательские работы, строительство, реконструкция, капитальный ремонт дорог и тротуаров местного значения | Все-го | тыс. кв.м | - | - | - | - | - | - | - | - | 142,85 | 500 000 |
|  |  | 2010 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 000 |
|  |  | 2011 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2012 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 495000,0 |
|  |  | 2013 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Строительство ограждения территорий кладбищ | Все-го | п.м | - | - | - | - | 1972 | 4839,8 | 2028 | 5060,2 | 4000 | 9 900 |
|  |  | 2010 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2011 |  | - | - | - | - | 1972 | 4839,8 | - | - | 1972 | 4 839,8 |
|  |  | 2012 |  | - | - | - | - | - | - | 2028 | 5060,2 | 2028 | 5 060,2 |
|  |  | 2013 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Проектирование, капитальный ремонт и ремонт подземных пешеходных переходов | Все-го | шт. | 3 | 25 500 | 4 | 21292 | - | - | 3 | 25 500 | 10 | 72292 |
|  |  | 2010 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2011 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2012 |  | 3 | 25 500 | 4 | 21292 | - | - | 3 | 25 500 | 10 | 72292 |
|  |  | 2013 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Итого по программе | Все-го |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1199698,1 |
|  |  | 2010 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31080,2 |
|  |  | 2011 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 272879,9 |
|  |  | 2012 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 894738 |
|  |  | 2013 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000,0 |

Директор департамента городского хозяйства

и топливно-энергетического комплекса

администрации муниципального

образования город Краснодар							                                                                     А.Х.Хуако