ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению

администрации муниципального

образования город Краснодар

от 05.06.2012 № 4449

«ПРИЛОЖЕНИЕ

к муниципальной долгосрочной

целевой программе «Комфортный город, уютный двор» на 2010 – 2013 годы

|  |
| --- |
| **СВОДНАЯ ТАБЛИЦА МЕРОПРИЯТИЙ****муниципальной долгосрочной целевой программы «Комфортный город, уютный двор» на 2010 - 2013 годы** |
| №п/п | Наименование работ | Год | Единица измерения | Центральный внутригородской округ города Краснодара | Западный внутригородской округ города Краснодара | Карасунский внутригородской округ города Краснодара | Прикубанский внутригородской округ города Краснодара | Всего |
| ожидаемые результаты | объём финансирования, тыс. руб. | ожидаемые результаты | объём финансирования, тыс. руб. | ожидаемые результаты | объём финансирования, тыс. руб. | ожидаемые результаты | объём финансирования, тыс. руб. | ожидаемые результаты | объём финансирования, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Ремонт дорог и тротуаров | Всего | кв. м | 138278 | 46508,1 | 117 711 | 41991 | 336 991 | 123844,7 | 391583 | 149188,2 | 984563 | 361532 |
| 2010 |  | - | - | - | - | - | - | - | 18 300 | - | 18300 |
| 2011 |  | - | 24187,7 | - | 29283 | - | 53575,8 | - | 49118,6 | - | 156165,1 |
| 2012 |  | - | 22320,4 | - | 12708 | - | 70268,9 | - | 81769,6 | - | 187066,9 |
| 2013 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Ремонт внутриквартальных  | Всего | кв. м | 41889,4 | 21112,6 | 32966,9 | 17337,3 | 69948,45 | 39018,6 | 43071 | 22466,5 | 187875,75 | 99935 |
| 2010 |  | 1010 | 500 | 2497,4 | 1200 | 2353,4 | 1300 | 1600 | 800 | 7460,8 | 3800 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | проездов и внутридворовых территорий, благоустройство внутридворовых территорий | 2011 |  | - | - | - | - | 47592,65 | 26135 | - | - | 47592,65 | 26135 |
| 2012 |  | 40879,4 | 20612,6 | 30469,5 | 16137,3 | 20002,4 | 11583,6 | 41471 | 21666,5 | 132822,3 | 70000 |
| 2013 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Капитальный и текущий ремонт внутриквартального освещения | Всего | объект | 4 | 329,6 | 2 | 265,9 | 17 | 2649,5 | 5 | 2071,8 | 28 | 5316,8 |
| 2010 |  | - | - | - | - | - | - | - | 35,0 | - | 35,0 |
| 2011 |  | - | - | - | - | - | - | 1 | 14,8 | 1 | 14,8 |
| 2012 |  | 4 | 329,6 | 2 | 265,9 | 17 | 2649,5 | 4 | 2022,0 | 27 | 5267,0 |
| 2013 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Снос, высадка, обрезка (омоложение) деревьев/кустарников | Всего | шт. | 2 178 | 9 863,0 | 979 | 2 599,0 | 585 | 6 958,7 | 696 | 3 999,93 | 4 438 | 23 420,63 |
| 2010 |   | - | 98,3 | - | 100 | - | 2 000,0 | - | 100 | - | 2298,3 |
| 2011 |   | - | 3 001,7 | - | 649,8 | - | 2 930,4 | - | 3 899,93 | - | 10481,83 |
| 2012 |   | - | 2 763,0 | - | 1 849,2 | - | 1878,3 | - |  - | - | 6 490,5 |
| 2013 |   | - | 4 000,0 | - |  - | - | 150,0 | - |  - | - | 4150,0 |
| 5. | Приобретение и установка детских площадок | Всего | объект | - | - | - | - | 2 | 655,5 | - | - | 2 | 655,5 |
| 2010 |  | - | - | - | - | - | 600 | - | - | - | 600 |
| 2011 |  | - | - | - | - | - | 55,5 | - | - | - | 55,5 |
| 2012 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Проектно-изыскательские работы, строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт ливневой канализации | Всего | объект | 2 | 17489,9 | - | - | 4 | 5 833,6 | 1 | 4462,8 | 7 | 27 786,3 |
| 2010 |  | - | 268,3 | - | - | - | 100 | - | 89,9 | - | 458, 2 |
| 2011 |  | - | 854,3 | - | - | - | 1027,6 | - | - | - | 1881,9 |
| 2012 |  | - | 16367,3 | - | - | - | 4706 | - | 4372,9 | - | 25446,2 |
| 2013 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7. | Капитальный и текущий ремонт водопроводно - канализационных сетей | Всего | объект | 2 | 31689,4 | - | - | 1 | 313,8 | - | - | 3 | 32003,2 |
| 2010 |  | - | - | - | - | - | 50,0 | - | - | - | 50,0 |
| 2011 |  | - | 144,9 | - | - | 1 | 263,8 | - | - | 1 | 408,7 |
| 2012 |  | 2 | 31544,5 | - | - | - | - | - | - | 2 | 31544,5 |
| 2013 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Строительство газопровода (газификация) | Всего | объект | - | - | - | - | 5 | 13 800,0 | - | - | 5 | 13 800 |
| 2010 |  | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | 500 |
| 2011 |  | - | - | - | - | - | 13 300,0 | - | - | - | 13 300 |
| 2012 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Проектно-изыскательские работы и строительство внутриквартального освещения | Всего | объект | - | - | 1 | 133,0 | 7 | 11799,8 | 1 | 2113,2 | 9 | 14046 |
| 2010 |  | - | - | - | - | - | 37,0 | - | - | - | 37,0 |
| 2011 |  | - | - | 1 | 133,0 | 7 | 11762,8 | - | 52,0 | 8 | 11947,8 |
| 2012 |  | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 061,2 | 1 | 2 061,2 |
| 2013 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого в разрезе внутригородских округов | Всего |  | - | 141592,6 |  | 69421,2 |  | 214997,8 |  | 191811,7 | - | 617506,1 |
| 2010 |  | - | 866,6 | - | 1300,0 | - | 4587 | - | 19325,0 | - | 26078,5 |
| 2011 |  | - | 28 188,6 | - | 30 065,8 | - | 109050,90 | - | 53 085,33 | - | 220 390,6 |
| 2012 |  | - | 93 937,4 | - | 30 960,4 | - | 91086,3 | - | 111 892,2 | - | 327 876,3 |
| 2013 |  | - | 4 000,0 | - | - | - | 150,0 | - | - | - | 4150,0 |
| 10. | Проектно-изыскательские работы, строительство, реконструкция, капитальный ремонт дороги тротуаров местного значения | Всего | тыс. кв. м | - | - | - | - | - | - | - | - | 142,85 | 500 000 |
| 2010 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 000 |
| 2011 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 495000,0 |
| 2013 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11. | Строительство ограждения территорий кладбищ | Всего | п.м | - | - | - | - | 1972 | 4839,8 | 2028 | 5060,2 | 4000 | 9 900 |
| 2010 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 |  | - | - | - | - | 1972 | 4839,8 | - | - | 1972 | 4 839,8 |
| 2012 |  | - | - | - | - | - | - | 2028 | 5060,2 | 2028 | 5 060,2 |
| 2013 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Проектирование, капитальный ремонт и ремонт подземных пешеходных переходов | Всего | шт. | 3 | 25 500 | 4 | 21292 | - | - | 3 | 25 500 | 10 | 72292 |
| 2010 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2012 |  | 3 | 25 500 | 4 | 21292 | - | - | 3 | 25 500 | 10 | 72292 |
| 2013 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по программе | Всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 160687,43 |
| 2010 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31078,5 |
| 2011 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225230,43 |
| 2012 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 228,5 |
| 2013 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 150,0 |

».

Глава

администрации Центрального

внутригородского округа города Краснодара В.Н.Литвинов