ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению

администрации муниципального

образования город Краснодар

от 14.09.2012 № 8153

«ПРИЛОЖЕНИЕ

к муниципальной долгосрочной

целевой программе «Комфортный город,

уютный двор» на 2010 – 2016 годы

| СВОДНАЯ ТАБЛИЦА МЕРОПРИЯТИЙ муниципальной долгосрочной целевой программы «Комфортный город, уютный двор» на 2010 - 2016 годы |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Год | Единица измерения | Центральный внутригородской округ города Краснодара | Западный внутригородской округ города Краснодара | Карасунский внутригородской округ города Краснодара | Прикубанский внутригородской округ города Краснодара | Всего |  |
|  |  |  |  | ожидаемые результаты | объём финансирования, тыс. руб. | ожидаемые результаты | объём финансирования, тыс. руб. | ожидаемые результаты | объём финансирования, тыс. руб. | ожидаемые результаты | объём финансирования, тыс. руб. | ожидаемые результаты | объём финансирования, тыс. руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1. | Ремонт дорог и тротуаров | Всего | кв. м | 138 278 | 46 508,10 | 117 711 | 41 991,00 | 336 991 | 123 844,70 | 391 583 | 149 188,20 | 984 563 | 361 532,00 |  |
|  |  | 2010 |  | - | - | - | - | - | - | - | 18 300,00 | - | 18 300,00 |  |
|  |  | 2011 |  | - | 24 187,70 | - | 29 283,00 | - | 53 575,80 | - | 49 118,60 | - | 156 165,10 |  |
|  |  | 2012 |  | - | 22 320,40 | - | 12 708,00 | - | 70 268,90 | - | 81 769,60 | - | 187 066,90 |  |
|  |  | 2013 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2014 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2015 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2016 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 2. | Ремонт внутриквартальных проездов и внутридворовых территорий общего пользования, благоустройство внутридворовых территорий общего пользования | Всего | кв. м | 131989,4 | 121112,60 | 123066,9 | 117337,30 | 160048,45 | 139018,60 | 133171,0 | 122466,50 | 548275,75 | 499935,00 |  |
|  |  | 2010 |  | 1010 | 500,00 | 2 497,4 | 1 200,00 | 2353,40 | 1300,00 | 1 600 | 800,00 | 7 460,80 | 3 800,00 |  |
|  |  | 2011 |  | - | - | - | - | 47592,65 | 26135,00 | - | - | 47 592,65 | 26135,00 |  |
|  |  | 2012 |  | 40879,4 | 20612,60 | 30469,5 | 16137,30 | 20002,4 | 11583,60 | 41471 | 21666,50 | 132822,3 | 70000,00 |  |
|  |  | 2013 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2014 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2015 |  | 90100,0 | 100000,00 | 90100,0 | 100000,00 | 90100,00 | 100000,00 | 90100,0 | 100000,00 | 360400,00 | 400000,00 |  |
|  |  | 2016 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3. | Капитальный и текущий ремонт внутриквартального освещения | Всего | объект | 25 | 20329,60 | 14 | 20265,90 | 33 | 57649,50 | 72 | 57071,80 | 144 | 155316,80 |  |
|  |  | 2010 |  | - | - | - | - | - | - | - | 35,00 | - | 35,00 |  |
|  |  | 2011 |  | - | - | - | - | - | - | 1 | 14,80 | 1,00 | 14,80 |  |
|  |  | 2012 |  | 4 | 329,60 | 2 | 265,90 | 17 | 2649,50 | 4 | 2022,00 | 27 | 5267,00 |  |
|  |  | 2013 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2014 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2015 |  | 21 | 20000,00 | 12 | 20000,00 | 16 | 55000,00 | 67 | 55000,00 | 116,00 | 150000,00 |  |
|  |  | 2016 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4. | Снос, высадка, обрезка (омоложение) деревьев/кустарников | Всего | шт. | 2178 | 9863,00 | 979 | 2599,00 | 585 | 6958,70 | 696 | 3999,93 | 4438,00 | 23420,63 |  |
|  |  | 2010 |  | - | 98,30 | - | 100,00 | - | 2000,00 | - | 100,00 | - | 2298,30 |  |
|  |  | 2011 |  | - | 3001,70 | - | 649,80 | - | 2930,40 | - | 3 899,93 | - | 10481,83 |  |
|  |  | 2012 |  | - | 2763,00 | - | 1849,20 | - | 1878,30 | - | - | - | 6490,50 |  |
|  |  | 2013 |  | - | 4000,00 | - |  | - | 150,00 | - | - | - | 4150,00 |  |
|  |  | 2014 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2015 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2016 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5. | Приобретение и установка детских площадок | Всего | объект | - | 8000,00 | - | 9000,00 | - | 12655,50 | - | 13000,00 | - | 42655,50 |  |
|  |  | 2010 |  | - | - | - | - | - | 600,00 | - | - | - | 600,00 |  |
|  |  | 2011 |  | - | - | - | - | - | 55,50 | - | - | - | 55,50 |  |
|  |  | 2012 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2013 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
|  |  | 2014 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2015 |  | - | 8000,00 | - | 9000,00 | - | 12000,00 | - | 13000,00 | - | 42000,00 |  |
|  |  | 2016 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6. | Проектно-изыскательские работы, строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт ливневой канализации | Всего | объект | 2 | 17489,90 | - | - | 4 | 5833,60 | 1 | 4462,80 | 7 | 27786,30 |  |
|  |  | 2010 |  | - | 268,30 | - | - | - | 100,00 | - | 89,90 | - | 458,20 |  |
|  |  | 2011 |  | - | 854,30 | - | - | - | 1027,60 | - | - | - | 1881,90 |  |
|  |  | 2012 |  | - | 16367,30 | - | - | - | 4 706,00 | - | 4372,90 | - | 25446,20 |  |
|  |  | 2013 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2014 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2015 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2016 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 7. | Капитальный и текущий ремонт водопроводно-канализационных сетей | Всего | объект | 2 | 31689,40 | - | - | 1 | 313,80 | - | - | 3 | 32003,20 |  |
|  |  | 2010 |  | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - | 50,00 |  |
|  |  | 2011 |  | - | 144,90 | - | - | 1 | 263,80 | - | - | 1,00 | 408,70 |  |
|  |  | 2012 |  | 2 | 31544,50 | - | - |  |  | - | - | 2 | 31544,50 |  |
|  |  | 2013 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2014 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2015 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2016 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 8. | Строительство газопровода (газификация) | Всего | объект | - | - | - | - | 5 | 13800,00 | - | - | 5,00 | 13800,00 |  |
|  |  | 2010 |  | - | - | - | - | - | 500,00 | - | - | - | 500,00 |  |
|  |  | 2011 |  | - | - | - | - | - | 13300,00 | - | - | - | 13300,00 |  |
|  |  | 2012 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2013 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2014 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2015 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2016 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 9. | Проектно-изыскательские работы и строительство внутриквартального освещения | Всего | объект | 66 | 11400,00 | 58 | 10328,00 | 98 | 27264,80 | 142 | 25608,20 | 364 | 74601,00 |  |
|  |  | 2010 |  | - | - | - | - | - | 37,00 | - | - | - | 37,00 |  |
|  |  | 2011 |  | - | - | 1 | 133,00 | 7 | 11762,80 | - | 52,00 | 8,00 | 11947,80 |  |
|  |  | 2012 |  | 21 | 3000,00 | 12 | 1795,00 | 16 | 2865,00 | 67 | 12956,20 | 116,00 | 20616,20 |  |
|  |  | 2013 |  | 15 | 2800,00 | 15 | 2800,00 | 25 | 4200,00 | 25 | 4200,00 | 80,00 | 14000,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
|  |  | 2014 |  | 15 | 2800,00 | 15 | 2800,00 | 25 | 4200,00 | 25 | 4200,00 | 80,00 | 14000,00 |  |
|  |  | 2015 |  | 15 | 2800,00 | 15 | 2800,00 | 25 | 4200,00 | 25 | 4200,00 | 80,00 | 14000,00 |  |
|  |  | 2016 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 10. | Строительство ограждения территорий кладбищ | Всего | п.м | - | - | - | - | 1972 | 4839,80 | 2028 | 5060,20 | 4000 | 9900,00 |  |
|  |  | 2010 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2011 |  | - | - | - | - | 1972 | 4839,80 | - | - | 1972 | 4839,80 |  |
|  |  | 2012 |  | - | - | - | - | - | - | 2028 | 5060,20 | 2028 | 5060,20 |  |
|  |  | 2013 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2014 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2015 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2016 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 11. | Проектирование, капитальный ремонт и ремонт подземных пешеходных переходов | Всего | шт. | 3 | 25500,00 | 4 | 21292,00 | - | - | 3 | 25500,00 | 10 | 72292,00 |  |
|  |  | 2010 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2011 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2012 |  | 3 | 25500,00 | 4 | 21292,00 | - | - | 3 | 25500,00 | 10 | 72292,00 |  |
|  |  | 2013 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2014 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2015 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2016 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 12. | Капитальный и текущий ремонт объектов теплоэнергетического комплекса | Всего | объект | 5 | 32223,20 | 2 | 5946,40 | 1 | 2973,20 | 1 | 2973,20 | 9 | 44116,00 |  |
|  |  | 2010 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2011 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2012 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2013 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2014 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2015 |  | 5 | 32223,20 | 2 | 5946,40 | 1 | 2973,20 | 1 | 2973,20 | 9 | 44116,00 |  |
|  |  | 2016 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 13. | Проектно-изыскательские работы, реконструкция отдельных объек- | Всего | объект | 2 | 20000,00 | 2 | 20000,00 | 2 | 20000,00 | 2 | 20000,00 | 8 | 80000,00 |  |
|  |  | 2010 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2011 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2012 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2013 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
|  | тов на территориях внутригородских округов города Краснодара | 2014 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2015 |  | 1 | 10000,00 | 1 | 10000,00 | 1 | 10000,00 | 1 | 10000,00 | 4 | 40000,00 |  |
|  |  | 2016 |  | 1 | 10000,00 | 1 | 10000,00 | 1 | 10000,00 | 1 | 10000,00 | 4 | 40000,00 |  |
| 14. | Реконструкция отдельных объектов, расположенных на территориях внутригородских округов города Краснодара | Всего |  | 2 | 500000,00 | 2 | 500000,00 | 2 | 500000,00 | 2 | 500000,00 | 8 | 2000000,00 |  |
|  |  | 2010 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2011 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2012 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2013 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2014 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2015 |  | 1 | 250000,00 | 1 | 250000,00 | 1 | 250000,00 | 1 | 250000,00 | 4 | 1000000,00 |  |
|  |  | 2016 |  | 1 | 250000,00 | 1 | 250000,00 | 1 | 250000,00 | 1 | 250000,00 | 4 | 1000000,00 |  |
| 15. | Сохранение объекта культурного наследия «Ансамбль Всесвятского кладбища, конец XIX в. – начало XX в.» | Всего |  | - | - | - | 100000,00 | - | - | - | - | - | 100000,00 |  |
|  |  | 2010 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2011 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2012 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2013 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2014 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2015 |  | - | - | - | 50000,00 | - | - | - | - | - | 50000,00 |  |
|  |  | 2016 |  | - | - | - | 50000,00 | - | - | - | - | - | 50000,00 |  |
| 16. | Реконструкция фонтана в сквере «Фестивальный» | Всего |  | - | - | - | - | - | - | 1 | 50000,00 | 1 | 50000,00 |  |
|  |  | 2010 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2011 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2012 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2013 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2014 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50000,00 | 1 | 50000,00 |  |
|  |  | 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 17. | Реконструкция территории, прилегающей к ЗАГСу Запад- | Всего |  | - | - | - | 6000,00 | - | - | - | - | - | 6000,00 |  |
|  |  | 2010 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2011 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
|  | ного округа | 2012 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2013 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2014 |  | - | - | - | 6000,00 | - | - | - | - | - | 6000,00 |  |
|  |  | 2015 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2016 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 18. | Реконструкция ул. Кубанской Набережной (затон) | Всего |  | - | - | - | 11330,00 | - | - | - | - | - | 11330,00 |  |
|  |  | 2010 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2011 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2012 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2013 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2014 |  | - | - | - | 330,00 | - | - | - | - | - | 330,00 |  |
|  |  | 2015 |  | - | - | - | 11000,00 | - | - | - | - | - | 11000,00 |  |
|  |  | 2016 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 19. | Содержание и текущий ремонт детских площадок | Всего |  | - | 7180,00 | - | 7180,00 | - | 18320,00 | - | 18320,00 | - | 51000,00 |  |
|  |  | 2010 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2011 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2012 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2013 |  | - | 2 000,00 | - | 2000,00 | - | 5000,00 | - | 5000,00 | - | 14000,00 |  |
|  |  | 2014 |  | - | 2 380,00 | - | 2380,00 | - | 6120,00 | - | 6120,00 | - | 17000,00 |  |
|  |  | 2015 |  | - | 2 800,00 | - | 2800,00 | - | 7200,00 | - | 7200,00 | - | 20000,00 |  |
|  |  | 2016 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 20. | Проектирование, ремонт и реставрация фасадов зданий, расположенных на магистральных и гостевых маршрутах | Всего | шт. | 29 | 71100,00 | 41 | 58950,00 | - | - | 7 | 18400,00 | 77 | 148450,00 |  |
|  |  | 2010 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2011 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2012 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2013 |  | 6 | 36300,00 | 6 | 13 800,00 | - | - | - | - | 12 | 50100,00 |  |
|  |  | 2014 |  | 13 | 21000,00 | 21 | 31700,00 | - | - | - | - | 34 | 52700,00 |  |
|  |  | 2015 |  | 10 | 13800,00 | - | - | - | - | 7 | 18400,00 | 17 | 32200,00 |  |
|  |  | 2016 | - | - | - | 14 | 13450,00 | - | - | - | - | 14 | 13450,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 21. | Проектирование и реконструкция Бульвара Платанового (II очередь) | Всего | объект | - | - | 1 | 8000,00 | - | - | - | - | 1 | 8000,00 |  |
|  |  | 2010 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2011 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2012 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2013 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2014 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2015 |  | - | - | 1 | 8000,00 | - | - | - | - | 1 | 8000,00 |  |
|  |  | 2016 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 22. | Строительство площадки для выгула собак по ул. Береговой и ул. Колхозной | Всего | объект | 1 | 1400,00 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1400,00 |  |
|  |  | 2010 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2011 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2012 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2013 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2014 |  | 1 | 1400,00 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1400,00 |  |
|  |  | 2015 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2016 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Итого в разрезе внутригородских округов города Краснодара | Всего |  | - | 923795,80 | - | 940219,60 | - | 933472,20 | - | 1016050,83 | - | 3813538,43 |  |
|  |  | 2010 |  | - | 866,60 | - | 1300,00 | - | 4587,00 | - | 19324,90 | - | 26078,50 |  |
|  |  | 2011 |  | - | 28188,60 | - | 30065,80 | - | 113890,70 | - | 53085,33 | - | 225230,43 |  |
|  |  | 2012 |  | - | 122437,40 | - | 54047,40 | - | 93951,30 | - | 153347,40 | - | 423783,50 |  |
|  |  | 2013 |  | - | 45100,00 | - | 18600,00 | - | 9350,00 | - | 9200,00 | - | 82250,00 |  |
|  |  | 2014 |  | - | 27580,00 | - | 43210,00 | - | 10320,00 | - | 10320,00 | - | 91430,00 |  |
|  |  | 2015 |  | - | 439623,20 | - | 469546,40 | - | 441373,20 | - | 510773,20 | - | 1861316,00 |  |
|  |  | 2016 |  | - | 260000,00 | - | 323450,00 | - | 260000,00 | - | 260000,00 | - | 1103450,00 |  |
| 23. | Проектно-изыскательские работы, строительство, реконструкция, капитальный ремонт тротуаров и дорог общего пользова- | Всего | тыс. кв. м | - | - | - | - | - | - | - | - | 142,85 | 500000,00 |  |
|  |  | 2010 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5000,00 |  |
|  |  | 2011 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2012 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 495000,00 |  |
|  |  | 2013 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2014 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2015 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
|  | ния местного значения | 2016 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 24. | Проектирование, устройство и замена ограждений вдоль магистральных улиц | Всего | п. м | - | - | - | - | - | - | - | - | 7207 | 108000,00 |  |
|  |  | 2010 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2011 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2012 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2013 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2014 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2015 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 3957 | 58000,00 |  |
|  |  | 2016 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 3250 | 50000,00 |  |
| 25. | Проектирование и строительство приюта для безнадзорных домашних животных (собак и кошек) | Всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30000,00 |  |
|  |  | 2010 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2011 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2012 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2013 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2014 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2015 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6000,00 |  |
|  |  | 2016 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 24000,00 |  |
| 26. | Демонтаж незаконно (самовольно) установленных рекламных конструкций | Всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20000,00 |  |
|  |  | 2010 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2011 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2012 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2013 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2014 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2015 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10000,00 |  |
|  |  | 2016 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10000,00 |  |
| 27. | Проектирование, реконструкция и строительство знаков маршрутного ориентирования | Всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 12000,00 |  |
|  |  | 2010 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2011 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2012 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2013 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
|  |  | 2014 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2000,00 |  |
|  |  | 2015 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5000,00 |  |
|  |  | 2016 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5000,00 |  |
| 28. | Проектирование и строительство туалетов на территориях кладбищ | Всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2500,00 |  |
|  |  | 2010 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2011 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2012 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2013 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2014 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2500,00 |  |
|  |  | 2015 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2016 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 29. | Приобретение малых архитектурных форм | Всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163000,00 |  |
|  |  | 2010 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2011 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2012 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13000,00 |  |
|  |  | 2013 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50000,00 |  |
|  |  | 2014 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50000,00 |  |
|  |  | 2015 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50000,00 |  |
|  |  | 2016 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 30. | Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по рекультивации свалки в Центральном внутригородском округе города Краснодара по ул. Воронежской, 59 и | Всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 506436,00 |  |
|  |  | 2010 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2011 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2012 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2013 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
|  | свалки в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара на продолжении ул. Нагорной | 2014 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14936,00 |  |
|  |  | 2015 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 294000,00 |  |
|  |  | 2016 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197500,00 |  |
| 31. | Ликвидация стихийных свалок | Всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14000,00 |  |
|  |  | 2010 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2011 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2012 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2013 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2014 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2015 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4000,00 |  |
|  |  | 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10000,00 |  |
| 32. | Разработка электронной карты сетей уличного освещения муниципального образования город Краснодар | Всего | объект | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1500,00 |  |
|  |  | 2010 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2011 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2012 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2013 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2014 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1500,00 |  |
|  |  | 2015 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2016 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
|  | Итого по программе | Всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5170974,43 |  |
|  |  | 2010 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31078,50 |  |
|  |  | 2011 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225230,43 |  |
|  |  | 2012 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 931783,50 |  |
|  |  | 2013 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 132250,00 |  |
|  |  | 2014 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 162366,00 |  |
|  |  | 2015 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2288316,00 |  |
|  |  | 2016 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1399950,00 | .». |

Директор

департамента городского хозяйства

и топливно-энергетического комплекса

администрации муниципального

образования город Краснодар                                                                                                                                      А.Х.Хуако