ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

город Краснодар

от 22.03.2013 № 2112

| «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к муниципальной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании город Краснодар на 2011-2012 годы – II» ПЕРЕЧЕНЬ аварийных многоквартирных домов |
| --- |
| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей, всего | Число жителей, планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан | Дополнительные источники финансирования |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: |  |
|  |  | номер | дата |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счёт средств Фонда | за счёт средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счёт средств местного бюджета |  |
|  |  |  |  |  |  | чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Итого по МО г. Крас-нодар |  |  |  |  |  | 608 | 608 | 7856,13 | 239 | 189 | 50 | 7856,13 | 5990,77 | 1865,36 | 235683900,00 | 160759988,19 | 37138651,57 | 37785260,24 | 177145500,00 |
| 1. | ул. Ставропольская, 1, лит. «А» | 230 | 30.12. 2008 | 01.06. 2012 | 01.09. 2012 | 76 | 76 | 893,05 | 57 | 49 | 8 | 893,05 | 705,49 | 187,56 | 26791500,00 | 18274482,20 | 4258508,87 | 4258508,93 | 43214700, 00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 2. | ул. Алма-Атинская, 2, дом 3 | 291/47 | 18.10. 85 | 01.06. 2012 | 01.09. 2012 | 44 | 44 | 589,15 | 16 | 13 | 3 | 589,15 | 481,65 | 107,5 | 17674500,00 | 12055776,40 | 2809361,80 | 2809361,80 | 9467700, 00 |
| 3. | ул. Горная, 8, лит. «Б» | 5 | 25.12. 2008 | 01.06. 2012 | 01.09. 2012 | 51 | 51 | 724,8 | 17 | 14 | 3 | 724,8 | 623,6 | 101,2 | 21744000,00 | 14831582,40 | 3456208, 80 | 3456208,80 | 11902500,00 |
| 4. | ул. им. Чкалова, 8, лит. «Б», «Д», «Е», «Ж» | 344/22 | 06.12. 85 | 01.06. 2012 | 01.09. 2012 | 36 | 36 | 468 | 16 | 12 | 4 | 468 | 358,7 | 109,3 | 14040000,00 | 9576684,00 | 2231658,00 | 2231658,00 | 14547600,00 |
| 5. | ул. им. Будённого, 97, лит «А», «Б» | б/н | 26.09. 84 | 01.06. 2012 | 01.09. 2012 | 11 | 11 | 147,1 | 3 | 2 | 1 | 147,1 | 119,3 | 27,8 | 4413000,00 | 3010107,30 | 701446, 35 | 701446, 35 | 1115700, 00 |
| 6. | ул. им. Митрофана Седина, 113, лит. «В» | 26 | 24.12. 2008 | 01.06. 2012 | 01.09. 2012 | 11 | 11 | 101,9 | 3 | 3 | 0 | 101,9 | 101,9 | 0 | 3057000,00 | 2085179,70 | 485910, 15 | 485910, 15 | 3109200, 00 |
| 7. | ул. Рашпилевская, 170/3, лит. «Г» | 20 | 04.06. 2008 | 01.06. 2012 | 01.09. 2012 | 21 | 21 | 359,6 | 11 | 11 | 0 | 359,6 | 359,6 | 0 | 10788000,00 | 7358494,80 | 1714752,59 | 1714752,61 | 6713400, 00 |
| 8. | ул. Красноармейс- кая, 55, лит. «Ж» | 1 | 14.01. 2009 | 01.06. 2012 | 01.09. 2012 | 5 | 5 | 92,4 | 3 | 3 | 0 | 92,4 | 92,4 | 0 | 2772000,0 | 1890781,20 | 117305,10 | 763913, 70 | 1128600, 00 |
| 9. | ул. Базовская, 15, лит. «А» | 84.40 | 15.03. 85 | 01.06. 2012 | 01.09. 2012 | 9 | 9 | 92,5 | 4 | 4 | 0 | 92,5 | 92,5 | 0 | 2775000,00 | 1892827,50 | 441086, 25 | 441086, 25 | 3098700, 00 |
| 10. | ул. им. Будённого, 194, лит. «В» | 84.24 | 07.03. 86 | 01.06. 2012 | 01.09. 2012 | 14 | 14 | 190,8 | 4 | 3 | 1 | 190,8 | 151,3 | 39,5 | 5724000,00 | 3904340,40 | 909829, 80 | 909829, 80 | 2763600, 00 |
| 11. | 1-й пр. им. Стасова, 68, лит. «С» | 234 | 30.12. 2008 | 01.06. 2012 | 01.09. 2012 | 23 | 23 | 256,9 | 4 | 1 | 3 | 256,9 | 75,1 | 181,8 | 7707000,00 | 5256944,70 | 1225027,65 | 1225027,65 | 2589600, 00 |
| 12. | 2-й пр. им. Стасова, 52, лит. «Е» | 209 | 30.12. 2008 | 01.06. 2012 | 01.09. 2012 | 24 | 24 | 230,2 | 6 | 4 | 2 | 230,2 | 144,3 | 85,9 | 6906000,00 | 4710582,60 | 1097708,70 | 1097708,70 | 5323800, 00 |
| 13. | ул. Горная, 6, лит. «А» | 2 | 29.12. 2008 | 01.06. 2012 | 01.09. 2012 | 51 | 51 | 736,6 | 16 | 14 | 2 | 736,6 | 655,3 | 81,3 | 22098000,00 | 15073045,80 | 3512477,10 | 3512477,10 | 10620900,00 |
| 14. | ул. им. Будённого, 109, лит. «А» | 16 | 03.06. 2009 | 01.06. 2012 | 01.09. 2012 | 25 | 25 | 272,3 | 8 | 5 | 3 | 272,3 | 157,2 | 115,1 | 8169000,00 | 5572074,90 | 1298462,55 | 1298462,55 | 8729100, 00 |
| 15. | ул. им. Чапаева, 101, лит. «Б», «В», «Г» | 259 | 30.12. 2008 | 01.06. 2012 | 01.09. 2012 | 67 | 67 | 759,3 | 20 | 9 | 11 | 759,3 | 280,0 | 479,3 | 22779000,00 | 15537555,90 | 3620722,05 | 3620722,05 | 16735500,00 |
| 16. | ул. Рашпилевская, 170/4, лит. «Ж» | 11 | 29.04. 2009 | 01.06. 2012 | 01.09. 2012 | 13 | 13 | 235,3 | 5 | 5 | 0 | 235,3 | 235,3 | 0 | 7059000,00 | 4814943,90 | 1122028,05 | 1122028,05 | 2643600, 00 |
| 17. | ул. Северная, 368, лит. «В», «Д» | 5 | 06.12. 2006 | 01.06. 2012 | 01.09. 2012 | 16 | 16 | 224,1 | 7 | 7 | 0 | 224,1 | 224,1 | 0 | 6723000,00 | 4585758,30 | 1068620,85 | 1068620,85 | 6519600, 00 |
| 18. | 1-е отд. совхоза «Солнечный», 2, лит. «А» | б/н | 19.08. 88 | 01.06. 2012 | 01.09. 2012 | 13 | 13 | 104,8 | 3 | 1 | 2 | 104,8 | 25,4 | 79,4 | 3144000,00 | 2144522,40 | 499738, 80 | 499738, 80 | 1878300, 00 |
| 19. | ул. им. Гаврилова, 88, лит. «Е» | 17,16 | 04.06. 2008 | 01.06. 2012 | 01.09. 2012 | 16 | 16 | 189,4 | 4 | 4 | 0 | 189,4 | 189,4 | 0 | 5682000,00 | 3875692,20 | 903153,90 | 903153,90 | 2114400, 00 |
| 20. | ул. Красная, 89, лит. «Г», «Д» | 78 | 24.12. 2008 | 01.06. 2012 | 01.09. 2012 | 25 | 25 | 275,3 | 10 | 6 | 4 | 275,3 | 164,0 | 111,3 | 8259000,00 | 5633463,90 | 1312768,05 | 1312768,05 | 8122200, 00 |
| 21. | ул. им. Гаврилова, 86, лит. «Д» | 17,16 | 04.06. 2008 | 01.06. 2012 | 01.09. 2012 | 15 | 15 | 282,8 | 6 | 6 | 0 | 282,8 | 282,8 | 0 | 8484000,00 | 5786936,40 | 1348531,80 | 1348531,80 | 3187800, 00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 22. | ул. им. Салтыкова-Щедрина, 23, лит. «А», «Б», «В», «Г» | 265/32 | 19.07. 85 | 01.06. 2012 | 01.09. 2012 | 51 | 51 | 600,23 | 15 | 12 | 3 | 600,23 | 441,83 | 158,4 | 18006900,00 | 12282506,49 | 2862196,76 | 2862196,75 | 10725300,00 |
| 23. | ул. Кузнечная, 39, лит. «А» | 84.40 | 15.03. 85 | 01.06. 2012 | 01.09. 2012 | 1 | 1 | 29,6 | 1 | 1 | 0 | 29,6 | 29,6 | 0 | 888000, 00 | 605704, 80 | 141147, 60 | 141147, 60 | 893700,00 | » |

Исполняющий обязанности начальника

управления по жилищным вопросам

администрации муниципального

образования город Краснодар                                                                                                                                                      Е.М.Наумов