ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

город Краснодар

от__26.09.2013____ №___7335____

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации муниципального

образования город Краснодар

от 14.04.2011 № 2437

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования

город Краснодар на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года»

Раздел IV

Перечень мероприятий Программы

Подраздел IV.2. Повышение энергоэффективности
при потреблении энергоресурсов

Подраздел IV.2.1. Энергосбережение в бюджетных учреждениях

Таблица 4.5. Перечень технических мероприятий по разделу «Энергосбережение в бюджетных учреждениях»

| № п/п | Технические мероприятия | Удельная стоимость | Параметры мероприятий | Масштаб внедрения по годам в натуральных единицах | Суммар-ный результат к 2020 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вели-чина | единица измере-ния |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Проведение энергетических обследований и паспортизация муниципальных бюджет-ных учреждений |  | тыс руб./шт. | объём внедрения | объект (учреждение) | 171 | 247 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418 |
|  |  |  |  | капитальные вложения | млн. руб. | 12,48 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,48 |
| 2. | Создание системы диспетчеризации и мониторинга ресурсообеспечения объекта-ми бюджетной сферы | 150,00 | тыс руб./шт. | объём внедрения | объект | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | капитальные вложения | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Замена ламп на энергосберегающие | 0,35 | тыс руб./шт. | объём внедрения | объект | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5143 | 5143 | 25714 | 36000 |
|  |  |  |  | капитальные вложения | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 1,80 | 9,00 | 12,6 |
|  |  |  |  | эффект | млн. Вт*ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,33 | 6,18 | 24,87 | 36,38 |
|  |  |  |  |  | млн. руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,66 | 21,63 | 87,05 | 155,74 |
| 4. | Экспресс - утепление зданий (реконструкция дверных и оконных блоков) | 2 000,00 | тыс руб./шт. | объём внедрения | объект | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 8 | 40 | 57 |
|  |  |  |  | капитальные вложения | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,40 | 16,40 | 82,00 | 114,8 |
|  |  |  |  | эффект | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,34 | 2,40 | 6,82 | 11,56 |
|  |  |  |  |  | млн. руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,22 | 4,33 | 12,28 | 20,83 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5. | Промывка инженерных систем с частичной модернизацией изношенного оборудования | 150,00 | тыс руб./шт. | объём внедрения | объект | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 | 25 | 151 | 197 |
|  |  |  |  | капитальные вложения | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,20 | 3,70 | 22,60 | 29,50 |
|  |  |  |  | эффект | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,24 | 1,90 | 15,04 | 18,18 |
|  |  |  |  |  | млн. руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,24 | 3,42 | 27,07 | 32,73 |
|  | Суммарные показатели | капитальные вложения | млн. руб. в год | 12,48 | 45,00 | 0,00 | 21,40 | 21,90 | 128,6 | 251,38 |
|  |  | эффект | млн. кВт*ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,33 | 6,18 | 24,87 | 36,38 |
|  |  |  | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,59 | 4,31 | 21,86 | 29,76 |
|  |  |  | тыс. т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,35 | 2,75 | 11,74 | 16,84 |
|  |  |  | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,12 | 29,38 | 126,40 | 180,9 | » |

Директор

департамента городского

хозяйства и топливно-энергетического

комплекса администрации муниципального

образования город Краснодар						     						        К.Ю.Семернин