|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации муниципального образования город Краснодар от 01.10.2013№ 7477 «ПРИЛОЖЕНИЕ к муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие городского и пригородного пассажирского транспорта муниципального образования город Краснодар» на 2012 – 2030 годы |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие городского и пригородного

пассажирского транспорта» на 2012-2030 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения (год) | Единица измерения | Количество | Объём финансирования (тыс. руб.) | Исполнитель программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Развитие сети городского электрического транспорта |
| 1.1. | Проектирование и строительство линий горэлектротранспорта, в т.ч.: | Всего | км | 37,1 | - | Управление транспорта администрации муниципального образования город Краснодар |
|  | троллейбусных линий; |  |  | 21,1 | - |  |
|  | трамвайных линий |  |  | 16 | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | троллейбусной линии; | 2012 |  | - | - |  |
|  | трамвайных линий |  |  | - | - |  |
|  | троллейбусной линии; | 2013 |  | - | - |  |
|  | трамвайных линий |  |  | - | - |  |
|  | троллейбусных линий; | 2014 |  | - | - |  |
|  | трамвайных линий |  |  | - | - |  |
|  | троллейбусных линий: по ул. им. Академика Лукьяненко П.П.; по ул. им.Герцена и ул.Красных Партизан; по ул. Восточно-Кругликовской; | 2015-2017 |  | 13,4 | - |  |
|  | трамвайных линий по ул. Московской |  |  | 8 | - |  |
|  | троллейбусных линий по ул.Черкасской; | 2018-2020 |  | 2,7 | - |  |
|  | трамвайных линий |  |  | 3 | - |  |
|  | троллейбусных линий; | 2021-2030 |  | 5 | - |  |
|  | трамвайных линий |  |  | 5 | - |  |
| 1.2. | Ремонт сетей городского электрического транспорта, в т.ч.: | Всего | км | 110,4 |  | Управление транспорта администрации муниципального образования город Краснодар |
| 1.2.1. | Реконструкция трамвайного пути | 2012 |  | - | - |  |
|  | реконструкция трамвайного пути | 2013 |  | - | - |  |
|  | реконструкция трамвайного пути | 2014 |  | - | - |  |
|  | реконструкция трамвайного пути по ул. Коммунаров, от ул. Постовой до ул. Офицерской | 2015-2017 |  | 6 | - |  |
|  | реконструкция трамвайного пути: по ул. им. Гоголя; по ул. им. Максима Горького; по ул. Садовой | 2018-2020 |  | 10 | - |  |
|  | реконструкция трамвайного пути | 2021-2030 |  | 40 | - |  |
| 1.2.2. | Реконструкция контактной сети трамвая | 2012 | км | - | - |  |
|  | реконструкция контактной сети трамвая | 2013 |  | - | - |  |
|  | реконструкция контактной сети трамвая | 2014 |  | - | - |  |
|  | реконструкция контактной сети трамвая по ул. им. Евдокии Бершанской | 2015-2017 |  | 8,4 | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | реконструкция контактной сети трамвая | 2018-2020 |  | 6 | - |  |
|  | реконструкция контактной сети трамвая | 2021-2030 |  | 10 | - |  |
| 1.2.3. | Реконструкция контактной сети троллейбуса | 2012 | км | - | - |  |
|  | реконструкция контактной сети троллейбуса | 2013 |  | - | - |  |
|  | реконструкция контактной сети троллейбуса | 2014 |  | - | - |  |
|  | реконструкция контактной сети троллейбуса по ул. Мира | 2015-2017 |  | 7 | - |  |
|  | реконструкция контактной сети троллейбуса | 2018-2020 |  | 3 | - |  |
|  | реконструкция контактной сети троллейбуса | 2021-2030 |  | 20 | - |  |
| II. Приобретение техники для обеспечения перевозки пассажиров |
| 2.1. | Приобретение автобусов с улучшенными технико-экономическими и экологическими характеристиками, в т.ч.: | Всего | шт. | 210 | - | Управление транспорта администрации муниципального образования город Краснодар |
|  | низкопольные автобусы большого класса (МЗ); |  |  | 100 | - |  |
|  | среднего класса (М2, М3) |  |  | 110 | - |  |
|  | низкопольные автобусы большого класса (МЗ); | 2012 |  | - | - |  |
|  | среднего класса (М2, М3) |  |  | - | - |  |
|  | низкопольные автобусы большого класса (МЗ); | 2013 |  | - | - |  |
|  | среднего класса (М2, М3) |  |  | - | - |  |
|  | низкопольные автобусы большого класса (МЗ); | 2014 |  | - | - |  |
|  | среднего класса (М2, М3) |  |  | - | - |  |
|  | низкопольные автобусы | 2015-2017 |  | 70 | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | большого класса (МЗ); |  |  |  |  |  |
|  | среднего класса (М2, М3) |  |  | 100 | - |  |
|  | низкопольные автобусы большого класса (МЗ); | 2018-2020 |  | 30 | - |  |
|  | среднего класса (М2, М3) |  |  | 10 | - |  |
|  | низкопольные автобусы большого класса (МЗ); | 2021-2030 |  | - | - |  |
|  | среднего класса (М2, М3) |  |  | - | - |  |
| 2.2. | Приобретение городского электрического транспорта с улучшенными технико-экономическими характеристиками, в т.ч.: | Всего | шт. | 450 | 12000,0 | Управление транспорта администрации муниципального образования город Краснодар |
|  | троллейбусов (низкопольные); |  |  | 230 | - |  |
|  | трамваев (низкопольные) |  |  | 220 | - |  |
|  | троллейбусов (низкопольные); | 2012 |  | - | - |  |
|  | трамваев (низкопольные) |  |  | - | - |  |
|  | троллейбусов (низкопольные); | 2013 |  | 20 | 6380,0 |  |
|  | трамваев |  |  | 5 | 5612,0 |  |
|  | троллейбусов (низкопольные); | 2014 |  | - | - |  |
|  | трамваев (низкопольные) |  |  | - | - |  |
|  | троллейбусов (низкопольные); | 2015-2017 |  | 20 | - |  |
|  | трамваев (низкопольные) |  |  | 55 | - |  |
|  | троллейбусов (низкопольные); | 2018-2020 |  | 90 | - |  |
|  | трамваев (низкопольные) |  |  | 70 | - |  |
|  | троллейбусов (низкопольные); | 2021-2030 |  | 100 | - |  |
|  | трамваев (низкопольные) |  |  | 90 | - |  |
|  | ИТОГО по программе, в т.ч. по годам: |  |  |  | 12000,0 |  |
|  | 2012 |  |  |  | - |  |
|  | 2013 |  |  |  | 12000,0 |  |
|  | 2014 |  |  |  | - |  |
|  | 2015-2017 |  |  |  | - |  |
|  | 2018-2020 |  |  |  | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 2021-2030 |  |  |  | - |  | » |

Исполняющий обязанности начальника

управления транспорта администрации

муниципального образования город Краснодар                                                                                                              В.А.Евсин