|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | |  |  | | ПРИЛОЖЕНИЕ  к постановлению администрации  муниципального образования  город Краснодар  от \_\_16.12.2013\_\_\_\_\_ № \_\_9725\_\_  «ПРИЛОЖЕНИЕ  к муниципальной долгосрочной целевой  программе «Развитие сети муниципальных  дошкольных образовательных учреждений  муниципального образования город  Краснодар» на 2011 – 2015 годы | | | | | | |  | |
|  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  |  | |
| **МЕРОПРИЯТИЯ**  **муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сети муниципальных**  **дошкольных образовательных учреждений муниципального образования город Краснодар» на 2011 – 2015 годы, сроки реализации и объёмы финансирования** | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | |
|  |  |  |  | |  | | |  |  | |  |  | |  |  |  | |
| №  п/п | Наименование объекта | Количество вводимых мест,  единиц | Годы | | Планируемое финансирование по годам,  тыс. руб. | | | | | | | | | | Заказчик мероприятия, исполнитель |  | |
| Всего | | | Федеральный бюджет | | Краевой бюджет | | | Местный бюджет (муниципального образования город Краснодар) | |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | | | |  | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Капитальный ремонт, благоустройство территории, установка систем безопасности, приобретение оборудования, инвентаря в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования город Краснодар, направленные на увеличение количества мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 1. | Проектирование, капитальный ремонт, расчёт индексов удорожания стоимости ремонта, приобретение строительных материалов, оборудования, мягкого и хозяйственного инвентаря, устройство теневых навесов, устройство ограждения и благоустройство территории, материально-техни-ческое оснащение, охранно-пожарной сигнализации МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 185» по адресу: ул. Симферополь-ская, 28 | 110 | 2011 | 1793,12 | 0,0 | | 0,0 | 1793,12 | | Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар (далее - Департамент  образования) | | |  |
| 2012 | 40624,81 | 0,0 | | 0,0 | 40624,81 | |
| 2013 | 13836,0 | 0,0 | | 0,0 | 13836,0 | |
|  |  |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Всего | 56253,93 | 0,0 | | 0,0 | 56253,93 | |
| 2. | Проектирование, капитальный ремонт, плата за техническое присоединение к сетям, расчёт индексов удорожания стоимости ремонта, приобретение строительных материалов, оборудования, мягкого и хозяйственного инвентаря, устройство теневых навесов, устройство ограждения и благоустройство территории, материально-техни-ческое оснащение, охранно-пожарной сигнализации МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 96» по адресу: ул. Новороссийская, 208 | 55 | 2011 | 1067,60 | 0,0 | | 0,0 | 1067,60 | | Департамент образования | | |  |
| 2012 | 17000,0 | 0,0 | | 0,0 | 17000,0 | |
| 2013 | 6615,0 | 0,0 | | 0,0 | 6615,0 | |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Всего | 24682,60 | 0,0 | | 0,0 | 24682,60 | |
| 3. | Проектирование, капи-тальный ремонт и другие виды работ, расчёт индек-сов удорожания стоимости капитального ремонта, приобретение строитель-ных материалов, оборудо-вания, мягкого и хозяй-ственного инвентаря, устройство теневых наве-сов, материально-техническое оснащение, устройство ограждения и благоустройство террито-рии МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 197» по адресу: ул. им. Селезнёва, 114 | 20 | 2011 | 771,50 | 0,0 | | 0,0 | 771,50 | | Департамент образования | | |  |
| 2012 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2013 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Всего | 771,50 | 0,0 | | 0,0 | 771,50 | |
| 4. | Проектирование, капитальный ремонт и другие виды работ, расчёт индексов удорожания стоимости капитального ремонта, приобретение строительных материалов, оборудования, мягкого и хозяйственного инвентаря, устройство теневых навесов, материально-техническое оснащение, устройство ограждения и благоустройство территории МБДОУ МО г. Краснодар «Центр - детский сад № 201» по адресу: ул. Сормовская, 110 | 20 | 2011 | 1983,21 | 0,0 | | 0,0 | 1983,21 | | Департамент образования | | |  |
| 2012 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2013 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Всего | 1983,21 | 0,0 | | 0,0 | 1983,21 | |
| 5. | Проектирование, капитальный ремонт и другие виды работ, расчёт индексов удорожания стоимости капитального ремонта, приобретение строительных материалов, оборудования, мягкого и хозяйственного инвентаря, устройство теневых навесов, устройство ограждения, материально-техническое оснащение, благоустройство территории МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 214» по адресу: ул. Уральская, 192 | 20 | 2011 | 2836,09 | 0,0 | | 0,0 | 2836,09 | | Департамент образования | | |  |
| 2012 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2013 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Всего | 2836,09 | 0,0 | | 0,0 | 2836,09 | |
| 6. | Проектирование, капитальный ремонт и другие виды работ, расчёт индексов удорожания стоимости капитального ремонта, приобретение строительных материалов, оборудования, мягкого и хозяйственного инвентаря, устройство теневых навесов, устройство ограждения, материально-техническое оснащение, благоустройство территории МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 169» по адресу: ул. им. Атарбекова, 36 | 150 | 2011 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | Департамент образования | | |  |
| 2012 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2013 | 14047,0 | 0,0 | | 0,0 | 14047,0 | |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Всего | 14047,0 | 0,0 | | 0,0 | 14047,0 | |
| 7. | Проектирование, обследование несущих конструкций, капитальный ремонт здания и другие виды работ, расчёт индексов удорожания стоимости капитального ремонта, приобретение строительных материалов, оборудования, мягкого и хозяйственного инвентаря, устройство теневых навесов, устройство ограждения, материально-техническое оснащение, благоустройство территории МКДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 170» по адресу: ул. им. Селезнёва, 86 | 110 | 2011 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | Департамент образования | | |  |
| 2012 | 1375,19 | 0,0 | | 0,0 | 1375,19 | |
| 2013 | 33000,0 | 0,0 | | 0,0 | 33000,0 | |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Всего | 34375,19 | 0,0 | | 0,0 | 34375,19 | |
| 8. | Проектирование, капитальный ремонт и другие виды работ, расчёт индексов удорожания стоимости ремонта, приобретение строительных материалов, оборудования, мягкого и хозяйственного инвентаря, устройство теневых навесов, устройство ограждения, материально-техни-ческое оснащение, благоустройство территории (МБОУ В(С)ОШ № 6) для восстановления детского сада по адресу: ул. Гид-ростроителей, 41 | 190 | 2011 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | Департамент образования | | |  |
| 2012 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2013 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2015 | 40000,0 | 0,0 | | 0,0 | 40000,0 | |
| Всего | 40000,0 | 0,0 | | 0,0 | 40000,0 | |
| 9. | Проектирование, капитальный ремонт и другие виды работ, расчёт индексов удорожания стоимости капитального ремонта, приобретение строительных материалов, оборудования, мягкого и хозяйственного инвентаря, устройство теневых навесов, ограждения, материально-техническое оснащение, благоустройство территории МБДОУ МО г. Краснодар «Дет- ский сад № 72» по адре- су: ул. им. Митрофана Седина, 18 | 40 | 2011 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | Департамент образования | | |  |
| 2012 | 3000,0 | 0,0 | | 0,0 | 3000,0 | |
| 2013 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Всего | 3000,0 | 0,0 | | 0,0 | 3000,0 | |
| 10. | Проектирование, капитальный ремонт и другие виды работ, расчёт индексов удорожания стоимости капитального ремонта, приобретение строительных материалов, оборудования, мягкого и хозяйственного инвентаря, материально-техническое оснащение, устройство теневых навесов, ограждения и благоустройство территории МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 63» по адресу: ул. им. Космонавта Гагарина, 69 а | 100 | 2011 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | Департамент образования | | |  |
| 2012 | 5000,0 | 0,0 | | 0,0 | 5000,0 | |
| 2013 | 7500,0 | 0,0 | | 0,0 | 7500,0 | |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Всего | 12500,0 | 0,0 | | 0,0 | 12500,0 | |
| 11. | Проектирование, капитальный ремонт и другие виды работ, расчёт индексов удорожания стоимости капитального ремонта, приобретение строительных материалов, оборудования, мягкого и хозяйственного инвентаря, материально-техническое оснащение, устройство теневых навесов, устройство ограждения и благоустройство территории МБОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 181» по адресу: ул. им. Селезнёва, 98 | 80 | 2011 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | Департамент образования | | |  |
| 2012 | 5000,0 | 0,0 | | 0,0 | 5000,0 | |
| 2013 | 5000,0 | 0,0 | | 0,0 | 5000,0 | |
| 2014 | 5000,0 | 0,0 | | 0,0 | 5000,0 | |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Всего | 15000,0 | 0,0 | | 0,0 | 15000,0 | |
| 12. | Проектирование, капитальный ремонт и другие виды работ, расчёт индексов удорожания стоимости капитального ремонта, приобретение строительных материалов, оборудования, мягкого и хозяйственного инвентаря, материально-техническое оснащение, устройство теневых навесов, устройство ограждения и благоустройство территории МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 109» по адресу: ул. Краснодарская, 30 | 40 | 2011 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | Департамент образования | | |  |
| 2012 | 3000,0 | 0,0 | | 0,0 | 3000,0 | |
| 2013 | 15000,0 | 0,0 | | 0,0 | 15000,0 | |
| 2014 | 15000,0 | 0,0 | | 0,0 | 15000,0 | |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Всего | 33000,0 | 0,0 | | 0,0 | 33000,0 | |
| 13. | Проектирование, капитальный ремонт и другие виды работ, расчёт индексов удорожания стоимости капитального ремонта, приобретение строительных материалов, оборудования, мягкого и хозяйственного инвентаря, материально-техническое оснащение, устройство теневых навесов, устройство ограждения и благоустройство территории МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 212» по адресу: ул. им. 30-й Иркутской Дивизии, 12 | 15 | 2011 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | Департамент образования | | |  |
| 2012 | 2500,0 | 0,0 | | 0,0 | 2500,0 | |
| 2013 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Всего | 2500,0 | 0,0 | | 0,0 | 2500,0 | |
| 14. | Проектирование, капитальный ремонт и другие виды работ, расчёт индексов удорожания стоимости капитального ремонта, приобретение строительных материалов, оборудования, мягкого и хозяйственного инвентаря, устройство теневых навесов, материально-техническое оснащение, устройство ограждения и благоустройство территории МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад «Сказка» по адресу: ул. им. 40-летия Победы, 29/1 | 20 | 2011 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | Департамент образования | | |  |
| 2012 | 1000,0 | 0,0 | | 0,0 | 1000,0 | |
| 2013 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Всего | 1000,0 | 0,0 | | 0,0 | 1000,0 | |
| 15. | Проектирование, капитальный ремонт и другие виды работ, расчёт индексов удорожания стоимости капитального ремонта, приобретение строительных материалов, оборудования, мягкого и хозяйственного инвентаря, устройство теневых навесов, устройство ограждения и благоустройство территории, материально-техническое оснащение МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 111» по адресу: х. Ленина, ул. им. Лукьяненко, 18 | 75 | 2011 | 4977,18 | 0,0 | | 0,0 | 4977,18 | | Департамент образования | | |  |
| 2012 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2013 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Всего | 4977,18 | 0,0 | | 0,0 | 4977,18 | |
| 16. | Приобретение уличного, игрового оборудования, мягкого и хозяйственного инвентаря, средств пожарной безопасности, групповой мебели, коврового покрытия, столовой посуды, штор, материально-техническое оснащение МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 136» по адресу: ул. Московская, 56 | 20 | 2011 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | Департамент образования | | |  |
| 2012 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2013 | 1000,0 | 0,0 | | 0,0 | 1000,0 | |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Всего | 1000,0 | 0,0 | | 0,0 | 1000,0 | |
| 17. | Приобретение уличного, игрового оборудования, мягкого и хозяйственного инвентаря, средств пожарной безопасности, групповой мебели, коврового покрытия, столовой посуды, штор, материально-техническое оснащение МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 160» по адресу: ул. им. Атарбекова, 34 | 20 | 2011 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | Департамент образования | | |  |
| 2012 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2013 | 1350,0 | 0,0 | | 0,0 | 1350,0 | |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Всего | 1350,0 | 0,0 | | 0,0 | 1350,0 | |
| 18. | Приобретение уличного, игрового оборудования, мягкого и хозяйственного инвентаря, средств пожарной безопасности, групповой мебели, коврового покрытия, столовой посуды, штор, материально-техническое оснащение МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 202» по адресу: ул. им. Яна Полуяна, 48 | 20 | 2011 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | Департамент образования | | |  |
| 2012 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2013 | 1335,0 | 0,0 | | 0,0 | 1335,0 | |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Всего | 1335,0 | 0,0 | | 0,0 | 1335,0 | |
| 19. | Приобретение уличного, игрового оборудования, мягкого и хозяйственного инвентаря, средств пожарной безопасности, групповой мебели, коврового покрытия, столовой посуды, штор, материально-техническое оснащение МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 43» по адресу: пос. Индустриальный, ул. Весёлая, 1 | 20 | 2011 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | Департамент образования | | |  |
| 2012 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2013 | 1378,0 | 0,0 | | 0,0 | 1378,0 | |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Всего | 1378,0 | 0,0 | | 0,0 | 1378,0 | |
| 20. | Приобретение уличного, игрового оборудования, мягкого и хозяйственного инвентаря, средств пожарной безопасности, групповой мебели, коврового покрытия, столовой посуды, штор, материально-техническое оснащение МБДОУ МО г. Краснодар «Центр развития ребёнка – Детский сад № 90» по адресу: ул. Выставочная, 16 | 20 | 2011 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | Департамент образования | | |  |
| 2012 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2013 | 1020,0 | 0,0 | | 0,0 | 1020,0 | |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Всего | 1020,0 | 0,0 | | 0,0 | 1020,0 | |
| 21. | Приобретение уличного, игрового оборудования, мягкого и хозяйственного инвентаря, средств пожарной безопасности, групповой мебели, коврового покрытия, столовой посуды, штор, материально-техническое оснащение МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 139» по адресу: ул. Ставропольская, 47/1 | 20 | 2011 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | Департамент образования | | |  |
| 2012 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2013 | 998,0 | 0,0 | | 0,0 | 998,0 | |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Всего | 998,0 | 0,0 | | 0,0 | 998,0 | |
| 22. | Приобретение уличного, игрового оборудования, мягкого и хозяйственного инвентаря, средств пожарной безопасности, групповой мебели, коврового покрытия, столовой посуды, штор, материально-техническое оснащение МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 77» по адресу: проезд 1-й Заречный, 6 | 20 | 2011 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | Департамент образования | | |  |
| 2012 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2013 | 1133,0 | 0,0 | | 0,0 | 1133,0 | |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Всего | 1133,0 | 0,0 | | 0,0 | 1133,0 | |
| 23. | Приобретение уличного, игрового оборудования, мягкого и хозяйственного инвентаря, средств пожарной безопасности, групповой мебели, коврового покрытия, столовой посуды, штор, материально-техническое оснащение МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 101» по адресу: ул. 2-й Пятилетки, 6/2 | 20 | 2011 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | Департамент образования | | |  |
| 2012 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2013 | 1339,0 | 0,0 | | 0,0 | 1339,0 | |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Всего | 1339,0 | 0,0 | | 0,0 | 1339,0 | |
| 24. | Приобретение уличного, игрового оборудования, мягкого и хозяйственного инвентаря, средств пожарной безопасности, групповой мебели, коврового покрытия, столовой посуды, штор, материально-техническое оснащение МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 131» по адресу: ул. Уральская, 176 | 20 | 2011 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | Департамент образования | | |  |
| 2012 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2013 | 1335,0 | 0,0 | | 0,0 | 1335,0 | |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Всего | 1335,0 | 0,0 | | 0,0 | 1335,0 | |
| 25. | Приобретение уличного, игрового оборудования, мягкого и хозяйственного инвентаря, средств пожарной безопасности, групповой мебели, коврового покрытия, столовой посуды, штор, материально-техническое оснащение МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 137» по адресу: ул. Дунайская, 64 | 20 | 2011 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | Департамент образования | | |  |
| 2012 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2013 | 1335,0 | 0,0 | | 0,0 | 1335,0 | |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Всего | 1335,0 | 0,0 | | 0,0 | 1335,0 | |
| 26. | Приобретение уличного, игрового оборудования, мягкого и хозяйственного инвентаря, средств пожарной безопасности, групповой мебели, коврового покрытия, столовой посуды, штор, материально-техническое оснащение МБДОУ МО г. Краснодар «Центр развития ребёнка – Детский сад № 196» по адресу: ул. им. Тюляева, 31 | 20 | 2011 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | Департамент образования | | |  |
| 2012 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2013 | 1335,0 | 0,0 | | 0,0 | 1335,0 | |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Всего | 1335,0 | 0,0 | | 0,0 | 1335,0 | |
| 27. | Приобретение уличного, игрового оборудования, мягкого и хозяйственного инвентаря, средств пожарной безопасности, групповой мебели, коврового покрытия, столовой посуды, штор, материально-техническое оснащение МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 201» по адресу: ул. Сормовская, 110 | 20 | 2011 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | Департамент образования | | |  |
| 2012 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2013 | 1127,0 | 0,0 | | 0,0 | 1127,0 | |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Всего | 1127,0 | 0,0 | | 0,0 | 1127,0 | |
| 28. | Приобретение уличного, игрового оборудования, мягкого и хозяйственного инвентаря, средств пожарной безопасности, групповой мебели, коврового покрытия, столовой посуды, штор, материально-техническое оснащение МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 214» по адресу: ул. Уральская, 192 | 20 | 2011 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | Департамент образования | | |  |
| 2012 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2013 | 1030,0 | 0,0 | | 0,0 | 1030,0 | |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Всего | 1030,0 | 0,0 | | 0,0 | 1030,0 | |
| 29. | Приобретение уличного, игрового оборудования, мягкого и хозяйственного инвентаря, средств пожарной безопасности, групповой мебели, коврового покрытия, столовой посуды, штор, материально-техническое оснащение МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 222» по адресу: ул. Уральская, 206 | 20 | 2011 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | Департамент образования | | |  |
| 2012 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2013 | 1340,0 | 0,0 | | 0,0 | 1340,0 | |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Всего | 1340,0 | 0,0 | | 0,0 | 1340,0 | |
| 30. | Приобретение уличного, игрового оборудования, мягкого и хозяйственного инвентаря, средств пожарной безопасности, групповой мебели, коврового покрытия, столовой посуды, штор, материально-техническое оснащение МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 231» по адресу: ул. Симферопольская, 8 | 20 | 2011 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | Департамент образования | | |  |
| 2012 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2013 | 1340,0 | 0,0 | | 0,0 | 1340,0 | |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Всего | 1340,0 | 0,0 | | 0,0 | 1340,0 | |
| 31. | Приобретение уличного, игрового оборудования, мягкого и хозяйственного инвентаря, средств пожарной безопасности, групповой мебели, коврового покрытия, столовой посуды, штор, материально-техническое оснащение МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 87» по адресу: ул. Реч-ная, 2 | 20 | 2011 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | Департамент образования | | |  |
| 2012 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2013 | 1441,0 | 0,0 | | 0,0 | 1441,0 | |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Всего | 1441,0 | 0,0 | | 0,0 | 1441,0 | |
| 32. | Приобретение уличного, игрового оборудования, мягкого и хозяйственного инвентаря, средств пожарной безопасности, групповой мебели, коврового покрытия, столовой посуды, штор, материально-техническое оснащение МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 228» по адресу: ул. им. Тургенева, 146 | 20 | 2011 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | Департамент образования | | |  |
| 2012 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2013 | 1023,0 | 0,0 | | 0,0 | 1023,0 | |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Всего | 1023,0 | 0,0 | | 0,0 | 1023,0 | |
| 33. | Приобретение уличного, игрового оборудования, мягкого и хозяйственного инвентаря, средств пожарной безопасности, групповой мебели, коврового покрытия, столовой посуды, штор, материально-техническое оснащение МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад комбинированного вида «Сказка» по адресу: ул. Московская, 65 | 80 | 2011 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | Департамент образования | | |  |
| 2012 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2013 | 5141,0 | 0,0 | | 0,0 | 5141,0 | |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Всего | 5141,0 | 0,0 | | 0,0 | 5141,0 | |
|  | Итого по разделу | 1465 |  | 272926,7 | 0,0 | | 0,0 | 272926,7 | |  | | |  |
| 2. Строительство блоков групповых на территориях существующих муниципальных дошкольных образовательных учреждений | | | | | | | | | | | | |  |
| 1. | Проектирование и строительство блока на 55 мест к ДОУ № 6 по ул. Север- ной, 307 | 55 | 2011 | 37000,0 | 0,0 | | 0,0 | 37000,0 | | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар (далее – Департамент строительства) | | |  |
| 2012 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2013 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Всего | 37000,0 | 0,0 | | 0,0 | 37000,0 | |
| 2. | Проектирование и строительство блока на 55 мест к ДОУ № 70 по ул. им. Полины Осипен- ко, 128 | 55 | 2011 | 4185,3 | 0,0 | | 0,0 | 4185,3 | | Департамент строительства | | |  |
| 2012 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2013 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Всего | 4185,3 | 0,0 | | 0,0 | 4185,3 | |
| 3. | Проектирование и строительство блока на 70 мест к ДОУ № 162 в пос. Зональном | 70 | 2011 | 9612,9 | 0,0 | | 0,0 | 9612,9 | | Департамент строительства | | |  |
| 2012 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2013 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |  | | |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Всего | 9612,9 | 0,0 | | 0,0 | 9612,9 | |
| 4. | Проектирование и строительство блока на 70 мест к ДОУ № 160 по ул. им. Атарбекова, 34 | 70 | 2011 | 10500,0 | 0,0 | | 0,0 | 10500,0 | | Департамент строительства | | |  |
| 2012 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2013 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Всего | 10500,0 | 0,0 | | 0,0 | 10500,0 | |
| 5. | Проектирование и строительство блока на 80 мест к ДОУ №  116 по ул. Бургасской, 25 | 80 | 2011 | 12000,0 | 0,0 | | 0,0 | 12000,0 | | Департамент строительства | | |  |
| 2012 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2013 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Всего | 12000,0 | 0,0 | | 0,0 | 12000,0 | |
| 6. | Проектирование и строительство блока на 40 мест к ДОУ № 175 по ул. им. Котовского, 125 | 40 | 2011 | 2400,0 | 0,0 | | 0,0 | 2400,0 | | Департамент строительства | | |  |
| 2012 | 20000,0 | 0,0 | | 0,0 | 20000,0 | |
|  |  |  | 2013 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |  | | |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Всего | 22400,0 | 0,0 | | 0,0 | 22400,0 | |
| 7. | Проектирование и строительство блока на 40 мест к ДОУ № 206 в ст. Елизаветинской | 40 | 2011 | 2400,0 | 0,0 | | 0,0 | 2400,0 | | Департамент строительства | | |  |
| 2012 | 29600,0 | 0,0 | | 0,0 | 29600,0 | |
| 2013 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Всего | 32000,0 | 0,0 | | 0,0 | 32000,0 | |
| 8. | Проектирование и строительство блока на 40 мест к ДОУ № 139 по ул. Ставропольской, 47/1 | 40 | 2011 | 2000,0 | 0,0 | | 0,0 | 2000,0 | | Департамент строительства | | |  |
| 2012 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2013 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Всего | 2000,0 | 0,0 | | 0,0 | 2000,0 | |
| 9. | Проектирование и строительство блока на 40 мест к ДОУ № 109 по ул. Краснодарской, 30 | 40 | 2011 | 1272,0 | 0,0 | | 0,0 | 1272,0 | | Департамент строительства | | |  |
| 2012 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2013 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Всего | 1272,0 | 0,0 | | 0,0 | 1272,0 | |
| 10. | Проектирование и строительство блока на 70 мест на территории ДОУ № 11 по ул. Калининградской, 5 | 70 | 2011 | 300,0 | 0,0 | | 0,0 | 300,0 | | Департамент строительства | | |  |
| 2012 | 3000,0 | 0,0 | | 0,0 | 3000,0 | |
| 2013 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Всего | 3300,0 | 0,0 | | 0,0 | 3300,0 | |
| 11. | Проектирование и строительство блока на 55 мест на территории ДОУ № 19 по ул. Гимназической, 33 | 55 | 2011 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | Департамент строительства | | |  |
| 2012 | 2760,0 | 0,0 | | 0,0 | 2760,0 | |
| 2013 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Всего | 2760,0 | 0,0 | | 0,0 | 2760,0 | |
| 12. | Проектирование и строительство блока на 70 мест на территории ДОУ № 73 по ул. им. Володарского, 3 | 70 | 2011 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | Департамент строительства | | |  |
| 2012 | 3000,0 | 0,0 | | 0,0 | 3000,0 | |
| 2013 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Всего | 3000,0 | 0,0 | | 0,0 | 3000,0 | |
| Итого по разделу | | 685 |  | 140030,2 | 0,0 | | 0,0 | 140030,2 | |  | | |  |
| 3. Строительство новых муниципальных дошкольных образовательных учреждений | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Проектирование и строительство детского сада на 190 мест в п. Водники | 190 | 2011 | 100,0 | 0,0 | | 0,0 | 100,0 | | Департамент строительства | | |  |
| 2012 | 85000,0 | 0,0 | | 0,0 | 85000,0 | |
| 2013 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Всего | 85100,0 | 0,0 | | 0,0 | 85100,0 | |
| 2. | Проектирование и строительство детского сада на 140 мест в п. Берёзовом | 140 | 2011 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | Департамент строительства | | |  |
| 2012 | 5500,0 | 0,0 | | 0,0 | 5500,0 | |
| 2013 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2014 | 55000,0 | 0,0 | | 0,0 | 55000,0 | |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Всего | 60500,0 | 0,0 | | 0,0 | 60500,0 | |
| 3. | Проектирование и строи-тельство детского сада на 230 мест по ул. им. Калинина, 1 | 230 | 2011 | 100,0 | 0,0 | | 0,0 | 100,0 | | Департамент строительства | | |  |
| 2012 | 85000,0 | 0,0 | | 0,0 | 85000,0 | |
| 2013 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Всего | 85100,0 | 0,0 | | 0,0 | 85100,0 | |
| 4. | Проектирование и строительство детского сада на 200 мест в п. Знаменском (новая застройка) | 200 | 2011 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | Департамент строительства | | |  |
| 2012 | 10100,0 | 0,0 | | 0,0 | 10100,0 | |
| 2013 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Всего | 10100,0 | 0,0 | | 0,0 | 10100,0 | |
| 5. | Проектирование и строительство детского сада на 140 мест в ст. Староко-рсунской | 140 | 2011 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | Департамент строительства | | |  |
| 2012 | 100,0 | 0,0 | | 0,0 | 100,0 | |
| 2013 | 00,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2014 | 85000,0 | 0,0 | | 0,0 | 85000,0 | |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Всего | 85100,0 | 0,0 | | 0,0 | 85100,0 | |
| 6. | Проектирование и строительство 2-х детских садов на 140 мест каждое по ул. им. Сергея Есенина/ ул. им. Кухаренко Я.Г. | 280 | 2011 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | Департамент строительства | | |  |
| 2012 | 4100,0 | 0,0 | | 0,0 | 4100,0 | |
| 2013 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Всего | 4100,0 | 0,0 | | 0,0 | 4100,0 | |
| 7. | Проектирование и строительство детского сада на 140 мест в п. Индустриальном (мкр. Дивный) | 140 | 2011 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | Департамент строительства | | |  |
| 2012 | 100,0 | 0,0 | | 0,0 | 100,0 | |
| 2013 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2014 | 70000,0 | 0,0 | | 0,0 | 70000,0 | |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Всего | 70100,0 | 0,0 | | 0,0 | 70100,0 | |
| 8. | Проектирование и строительство детского сада на 140 мест в индивидуальной жилищной застройке Калинино-1 | 140 | 2011 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | Департамент строительства | | |  |
| 2012 | 100,0 | 0,0 | | 0,0 | 100,0 | |
| 2013 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2014 | 66000,0 | 0,0 | | 0,0 | 66000,0 | |
| 2015 | 55000,0 | 0,0 | | 0,0 | 55000,0 | |
| Всего | 121100,0 | 0,0 | | 0,0 | 121100,0 | |
| 9. | Проектирование и строительство детского сада № 165 на 120 мест в 1-м отделении учхоза «Кубань», ул. Советская, 1 | 120 | 2011 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | Департамент строительства | | |  |
| 2012 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2013 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2014 | 4000,0 | 0,0 | | 0,0 | 4000,0 | |
| 2015 | 15000,0 | 0,0 | | 0,0 | 15000,0 | |
| Всего | 19000,0 | 0,0 | | 0,0 | 19000,0 | |
|  | Итого по разделу | 1580 |  | 540200,0 | 0,0 | | 0,0 | 540200,0 | |  |
| 4. Приобретение недвижимого и движимого имущества для размещения и оборудования МДОУ,  материально-техническое оснащение | | | | | | | | | | | | |  |
| 1. | приобретение недвижимо-го и движимого имущества для размещения и оборудования муниципального до-школьного образовательно-го учреждения | 140 | 2011 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | МАДОУ МО г. Краснодар «Центр раз-вития ребёнка – детский сад № 200» | | |  |
| 2012 | 11200,0 | 0,0 | | 0,0 | 11200,0 | |
| 2013 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Всего | 11200,0 | 0,0 | | 0,0 | 11200,0 | |
| 2. | приобретение объекта недвижимости под размещение детского дошкольного учреждения в г. Краснодар на 150 мест | 150 | 2011 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 216» | | |  |
| 2012 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2013 | 113400,0 | 0,0 | | 102060,0 | 11340,0 | |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Всего | 113400,0 | 0,0 | | 102060,0 | 11340,0 | |
| 3. | приобретение движимого имущества для дошкольного образовательного учреждения на 150 мест, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Карякина, 23, литер 46 Б | - | 2011 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 216» | | |  |
| 2012 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2013 | 6600,0 | 0,0 | | 6270,0 | 330,0 | |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Всего | 6600,0 | 0,0 | | 6270,0 | 330,0 | |
| 4. | приобретение объекта недвижимости под размещение детского дошкольного учреждения в г. Краснодар на 140 мест | 140 | 2011 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 221» | | |  |
| 2012 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2013 | 108086,0 | 0,0 | | 97277,4 | 10808,6 | |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Всего | 108086,0 | 0,0 | | 97277,4 | 10808,6 | |
| 5. | приобретение движимого имущества для дошкольного образовательного учреждения на 140 мест, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Зипов-ская, 43, литер 46 А | - | 2011 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 221» | | |  |
| 2012 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2013 | 3914,1 | 0,0 | | 3718,4 | 195,7 | |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Всего | 3914,1 | 0,0 | | 3718,4 | 195,7 | |
| 6. | приобретение объекта недвижимости под размещение детского дошкольного учреждения в г. Краснодар на 150 мест | 150 | 2011 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | МАДОУ МО г. Краснодар «Центр раз-вития ребёнка – детский сад № 200» | | |  |
| 2012 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2013 | 114895,3 | 0,0 | | 103405,7 | 11489,6 | |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Всего | 114895,3 | 0,0 | | 103405,7 | 11489,6 | |
| 7. | приобретение движимого имущества для дошкольного образовательного учреждения на 150 мест, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 121/1 | - | 2011 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | МАДОУ МО г. Крас-нодар «Центр раз-вития ре-бёнка – детский сад № 200» | | |  |
| 2012 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2013 | 5104,9 | 0,0 | | 4849,7 | 255,2 | |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Всего | 5104,9 | 0,0 | | 4849,7 | 255,2 | |
| 8. | приобретение объекта недвижимости для размещения дошкольного образовательного учреждения на 300 мест, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 3-я Целиноградская, 3 | 300 | 2011 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 130» | | |  |
| 2012 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2013 | 225000,0 | 213750,0 | | 0,0 | 11250,0 | |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Всего | 225000,0 | 213750,0 | | 0,0 | 11250,0 | |
| 9. | приобретение движимого имущества для дошкольного образовательного учреждения в г. Краснодар на 300 мест | - | 2011 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | МАДОУ МО г. Крас-нодар «Дет-ский сад № 130» | | |  |
| 2012 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2013 | 15000,0 | 0,0 | | 9006,0 | 5994,0 | |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Всего | 15000,0 | 0,0 | | 9006,0 | 5994,0 | |
| 10. | приобретение объекта недвижимости для размещения дошкольного образовательного учреждения на 150 мест, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. им. Байбакова Н.К., д 8 | 150 | 2011 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад «Сказка» | | |  |
| 2012 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2013 | 110914,4 | 102518,7 | | 0,0 | 8395,7 | |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Всего | 110914,4 | 102518,7 | | 0,0 | 8395,7 | |
| 11. | приобретение движимого имущества для дошкольного образовательного учреждения на 150 мест, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. им. Байба-кова Н.К., д 8 | - | 2011 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад «Сказка» | | |  |
| 2012 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2013 | 9085,6 | 0,0 | | 8631,3 | 454,3 | |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Всего | 9085,6 | 0,0 | | 8631,3 | 454,3 | |
| 12. | приобретение объекта недвижимости для размещения дошкольного образовательного учреждения на 140 мест, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. им. Артюшкова В.Д.,17 | 140 | 2011 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад «Сказка» | | |  |
| 2012 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2013 | 101566,5 | 0,0 | | 96488,2 | 5078,3 | |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Всего | 101566,5 | 0,0 | | 96488,2 | 5078,3 | |
| 13. | приобретение движимого имущества для дошкольного образовательного учреждения на 140 мест, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. им. Артюшкова В.Д.,17 | - | 2011 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад «Сказка» | | |  |
| 2012 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2013 | 10433,5 | 0,0 | | 9911,8 | 521,7 | |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Всего | 10433,5 | 0,0 | | 9911,8 | 521,7 | |
| 14. | приобретение объекта недвижимости для размещения дошкольного образовательного учреждения на 150 мест, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул.  Восточно-Кругликов-ская, 22/1 | 150 | 2011 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад «Сказка» | | |  |
| 2012 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2013 | 106950,0 | 101396,9 | | 0,0 | 5553,1 | |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Всего | 106950,0 | 101396,9 | | 0,0 | 5553,1 | |
| 15. | приобретение движимого имущества, необходимого для функционирования детского сада на 150 мест по адресу: г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликов-ская | - | 2011 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад «Сказка» | | |  |
| 2012 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2013 | 10500,0 | 0,0 | | 9975,0 | 525,0 | |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Всего | 10500,0 | 0,0 | | 9975,0 | 525,0 | |
| 16. | приобретение объекта недвижимости для размещения дошкольного образовательного учреждения на 40 мест, расположенного по адресу: г. Краснодар, просп. Чекистов, 26/3 | 40 | 2011 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 134» | | |  |
| 2012 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2013 | 45000,0 | 27094,0 | | 0,0 | 17906,0 | |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Всего | 45000,0 | 27094,0 | | 0,0 | 17906,0 | |
| 17. | приобретение движимого имущества, необходимого для функционирования детского сада на 40 мест, расположенного по адресу: г. Краснодар, просп. Чекистов, 26/3 | - | 2011 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 134» | | |  |
| 2012 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2013 | 3910,7 | 0,0 | | 3306,0 | 604,7 | |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Всего | 3910,7 | 0,0 | | 3306,0 | 604,7 | |
|  | Итого по разделу | 1360 |  | 1001561,0 | 444759,6 | | 454899,5 | 101901,9 | |  | | |  |
| 5. Приобретение модульных быстровозводимых конструкций для организации  дополнительных групп в МДОУ | | | | | | | | | | | | |  |
| 1. | Приобретение модульных быстровозводимых конструкций для организации дополнительных групп на 20 мест, благоустройство территории, ремонт инженерных сетей, а также материально-техническое оснащение в МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 43» по адресу: г. Краснодар, ул. Майкопская, 70 | 20 | 2011 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | МБДОУ МО  г. Краснодар «Детский сад  № 43» | | |  |
| 2012 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2013 | 5567,0 | 0,0 | | 0,0 | 5567,0 | |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Всего | 5567,0 | 0,0 | | 0,0 | 5567,0 | |
| 2. | Приобретение модульных быстровозводимых конструкций для организации дополнительных групп на 40 мест, благоустройство территории, ремонт инже-нерных сетей, а также материально-техническое оснащение в МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 173» по адресу: г. Краснодар, ул. Азовская, 9 | 40 | 2011 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | МБДОУ МО г. Краснодар «Центр-детский сад № 173» | | |  |
| 2012 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2013 | 11186,0 | 0,0 | | 0,0 | 11186,0 | |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Всего | 11186,0 | 0,0 | | 0,0 | 11186,0 | |
| 3. | Приобретение модульных быстровозводимых конструкций для организации дополнительных групп на 40 мест, благоустройство территории, ремонт инже-нерных сетей, а также материально-техническое оснащение в МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 213» по адресу: г. Краснодар, ул. им. Тургенева, 185 | 40 | 2011 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 213» | | |  |
| 2012 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2013 | 10772,0 | 0,0 | | 0,0 | 10772,0 | |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Всего | 10772,0 | 0,0 | | 0,0 | 10772,0 | |
| 4. | Приобретение модульных быстровозводимых конструкций для организации дополнительных групп на 40 мест, благоустройство территории, ремонт инже-нерных сетей, а также ма-териально-техническое оснащение в МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 188» по адресу: г. Краснодар, пос. Белозёрный, 7/1 | 40 | 2011 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 188» | | |  |
| 2012 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2013 | 10700,0 | 0,0 | | 0,0 | 10700,0 | |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Всего | 10700,0 | 0,0 | | 0,0 | 10700,0 | |
| 5. | Приобретение модульных быстровозводимых конструкций для организации дополнительных групп на 40 мест, благоустройство территории, ремонт инже-нерных сетей, а также материально-техническое оснащение в МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 85» по адресу: г. Краснодар, ул. Тепличная, 50 | 40 | 2011 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 85» | | |  |
| 2012 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2013 | 10700,0 | 0,0 | | 0,0 | 10700,0 | |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Всего | 10700,0 | 0,0 | | 0,0 | 10700,0 | |
| 6. | Приобретение модульных быстровозводимых конструкций для организации дополнительных групп на 200 мест, благоустройство территории, ремонт инже-нерных сетей, а также материально-техническое оснащение в МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад «Сказка» по адресу: г. Краснодар, ул. Москов-ская, 65 | 200 | 2011 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад «Сказка» | | |  |
| 2012 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2013 | 50143,0 | 0,0 | | 0,0 | 50143,0 | |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Всего | 50143,0 | 0,0 | | 0,0 | 50143,0 | |
| 7. | Приобретение модульных быстровозводимых конструкций для организации дополнительных групп на 40 мест, благоустройство территории, ремонт инже-нерных сетей, а также материально-техническое оснащение в МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 196» по адресу: г. Краснодар, ул. Тюляева, 31 | 46 | 2011 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 196» | | |  |
| 2012 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2013 | 12000,0 | 0,0 | | 0,0 | 12000,0 | |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Всего | 12000,0 | 0,0 | | 0,0 | 12000,0 | |
|  | Итого по разделу | 426 |  | 111068,0 | 0,0 | | 0,0 | 111068,0 | |  | | |  |
|  | Всего по программе | 5516,0 |  | 2065785,9 | 444759,6 | | 454899,5 | 1166126,8 | |  | | | » |
|  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | | | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | | | |  | |
| Директор  департамента образования  администрации муниципального  образования город Краснодар | | |  |  |  | |  |  | | И.М.Гамзаев | | | | | |  | |