|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации муниципального образования город Краснодар от 25.02.2014 № 1083 |
| --- | --- |

|  | «ПРИЛОЖЕНИЕ к муниципальной долгосрочной целевой программе «Сохранение объектов культурного наследия регионального значения и создание иных туристически привлекательных объектов в городе Краснодаре» на 2013-2017 годы |
| --- | --- |

Таблица № 1

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Сохранение объектов культурного наследия регионального значения и создание иных туристически привлекательных объектов в городе Краснодаре»

на 2013-2017 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Из средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) по годам, млн. рублей | Объём финансирования, всего, млн. руб. | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Разработка научно-проектной документации и выполнение ремонтно-реставрационных работ на | - | 0,322 | - | - | - | 6,392 | Департамент архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | объектах культурного наследия – памятниках монументального искусства военной истории, находящихся в муниципальной собственности муници-пального образования город Краснодар | - | 3,433 | 1,841 | - | - |  | Департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | - | - | - | - | 0,796 |  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 30 имени Героя Советского Союза маршала Георгия Константиновича Жукова |
| 2. | Выполнение ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия – памятниках архитектуры на основании существующей проектно-сметной документации, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Краснодар | - | 11,849 | 1,45 | - | - | 29,376 | Муниципальное казённое учреждение муниципального образования город Краснодар «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар» |
|  |  | - | - | - | 6,482 | 6,61 |  | Департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | - | - | - | 2,985 | - |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида «Сказка» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3. | Разработка научно-проектной документации на объекты культурного наследия – памятники архитектуры, находящиеся в муниципальной собственности муниципального образования город Краснодар |  | 6,0 | 1,5 | 6,0 | 7,5 | 23,575316 | Департамент архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | 2,575316 |  |  |  |  |  | Муниципальное казённое учреждение муниципального образования город Краснодар «Учрежденские по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар» |
| 4. | Проведение работ по установке информационных надписей на объектах культурного наследия | - | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 17,60 | Департамент архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар |
| 5. | Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия – ансамбль Всесвятского кладбища, конец XIX в.- начало XX в., находящегося в муниципальной собственности муниципального образования город Краснодар | - | 45,07 | - | - | - | 45,07 | Департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар |
| 6. | Создание мемориальных комплексов и стилизованная реконструкция сквера | - | 5,4 | 2,28 | - | - | 175,51 | Департамент архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | - | - | 109,0 | 58,83 | - |  | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7. | Выполнение капитального ремонта экспозиции «Оружие Победы» под открытым небом в парке культуры и отдыха имени 30-летия Победы, находящейся в муниципальной собственности муниципального образования город Краснодар | - | 8,743 | - | - | - | 8,743 | Департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар |
| 8. | Изготовление и установка жанровой городской скульптуры (композиции малых архитектурных форм) по утверждённым эскизным проектам | - | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 5,579 | 13,079 | Департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар |
| 9. | Изготовление земельно-правовой и технической документации объектов культурного наследия и иных туристически привлекательных объектов, расположенных на территории муниципального образования город Краснодар (изготовление техпаспорта, геодезической съёмки участка; схема границ территории с кадастровым планом территории) | - | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 5,0 | Департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар |
| 10. | Мониторинг состояния и использования объектов культурного наследия и | - | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 3,52 | Департамент архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | иных туристически привлекательных объектов, расположенных на территории муниципального образования город Краснодар. Участие в конференциях и прохождение курсов подготовки кадров и повышения квалификации |  |  |  |  |  |  | Краснодар |
| 11. | Пропаганда и популяризация памятников истории, культуры и иных туристически привлекательных объектов | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | Управление культуры администрации муниципального образования город Краснодар |
| ИТОГО | 2,575316 | 89,947 | 125,701 | 83,927 | 27,715 | 329,865316 |  |

Примечание: Количество единиц регулируется в соответствии с формированием внутреннего реестра объектов культур-

ного наследия и создание иных туристически привлекательных объектов, расположенных на территории

муниципального образования город Краснодар

Таблица № 2

Оценка эффективности мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | По годам, единиц |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1. | Разработка научно-проектной документации и выполнение ремонтно-реставрационных работ на объекты культурного наследия – памятники монументального искусства военной истории, находящиеся в муниципальной собственности муниципального образования город Краснодар | - | 5 | 2 | 1 | 1 |  |
| 2. | Выполнение ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия – памятниках архитектуры на основании существующей проектно-сметной документации, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Краснодар | - | 2 | 1 | 2 | 1 |  |
| 3. | Разработка научно-проектной документации на объекты культурного наследия – памятники архитектуры, находящиеся в муниципальной собственности муниципального образования город Краснодар | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 |  |
| 4. | Проведение работ по установке информационных надписей на объектах культурного наследия | - | 45 | 45 | 45 | 46 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 5. | Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия – ансамбль Всесвятского кладбища, конец XIX в.- начало XX в., находящегося в муниципальной собственности муниципального образования город Краснодар | - | 1 | - | - | - |  |
| 6. | Создание мемориальных комплексов и стилизованная реконструкция сквера | - | 2 | 3 | 1 | - |  |
| 7. | Выполнение капитального ремонта экспозиции «Оружие Победы» под открытым небом в парке культуры и отдыха имени 30-летия Победы, находящейся в муниципальной собственности муниципального образования город Краснодар | - | 2 | - | - | - |  |
| 8. | Изготовление и установка жанровой городской скульптуры (композиции малых архитектурных форм) по утверждённым эскизным проектам | - | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
| 9. | Изготовление правовой и технической документации объектов культурного наследия и иных туристически привлекательных объектов, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Краснодар | - | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | » |

Исполняющий обязанности

директора департамента

архитектуры и градостроительства

администрации муниципального

образования город Краснодар						    А.И.Оганов