|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ  к постановлению администрации  муниципального образования  город Краснодар  от\_\_\_10.12.2014\_\_\_ №\_\_\_9183\_\_\_\_\_\_  «ПРИЛОЖЕНИЕ  к муниципальной ведомственной  целевой программе  «Электронный Краснодар»  на 2013 – 2015 годы |

**ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ**

**муниципальной ведомственной целевой программы «Электронный Краснодар» на 2013 – 2015 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Объём финансирования  (тыс. руб.) | | | Срок реа­лизации | Показатель результативности | Единица измерения | Ожидаемый результат  реализации  мероприятий программы | | | | Ответственный  исполнитель |
| 2013  год | 2014  год | 2015  год | за предшествующий год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мероприятия по закупке, разработке, созданию, внедрению, развитию, модернизации, эксплуатации, обслуживанию и поддержке информаци-онно-комму-никационной инфраструктуры, в том числе:  локально-вычисли-тельных сетей, структурированных кабельных систем, сетей и систем связи, каналов передачи дан-ных, сервер-ного и коммутационного оборудования, компьютерной и орг-техники, то-чек (центров) обществен-ного доступа к сети Ин-тернет, сис-тем видео-наблюдения и др.;  доменной инфраструктуры муниципального образования город Краснодар | 18032,44017 | 13740,10  3500,00 | 7500,00 | 2013 г.  2014 г.  2015 г.  2014 г. | Процент доступности сети Интернет с рабочих мест му-ниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар  Модернизация доменной инфраструктуры | % | 85 | 90 | 95 | 100 | МКУ «Элект-ронный Краснодар»  МКУ «Элект-ронный Краснодар» |
| 2. | Реализация программы повышения компьютерной грамотности населения «Элект-ронный граж-данин», а также мероприятий, направленных на обучение и тестирование сотрудников администрации муниципального образования город Краснодар (в том числе закупка, разработка, создание, внедрение, развитие, модернизация, эксплуатация, обслуживание и поддержка программно-аппаратных комплексов) | 1048,54838 | 1997,00 | 300,00 | 2013 г.  2014 г.  2015 г. | Количество слушателей, обученных в рамках программы курсов обучения | чел. | 1386 | 1614 | 181 | 181 | МКУ «Элект-ронный Краснодар» |
|  |
| 3. | Мероприятия по выполнению требований действующего законодательства о правах на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации и лицензирования программных продуктов | 8143,11325 | 26550,00 | 8700,00 | 2013 г.  2014 г.  2015 г. | Процент обеспеченности рабочих мест органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар лицензионным общесис-темным и офисным программным обеспечением | % | 90 | 100 | 100 | 100 | МКУ «Элект-ронный Краснодар» |
| 4. | Поддержка официального Интернет-портала адми-нистрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара | 1484,490 | 3448,136 | 1500,00 | 2013 г.  2014 г.  2015 г. | Количество посещений официального Интернет-портала администра-ции муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара | ед. | 600 000 | 750000 | 870000 | 990000 | Информационно-ана-литическое управление адми-нистрации муниципального образования город Краснодар |
| 5. | Мероприятия по закупке, разработке, созданию, внедрению, развитию, модернизации, эксплуатации, обслу-живанию и поддержке программно-аппаратных комплексов СЭД и элект-ронных архивов | 10163,145 | 12179,97 |  | 2013 г.  2014 г.  . | Процент рабочих мест администра-ции муниципального образования город Краснодар, включённых в СЭД | % | 11 | 34 | 85 | 100 | МКУ «Элект-ронный Краснодар» |
| 6. | Мероприятия по закупке, разработке, созданию, внедрению, развитию, модернизации, эксплуатации, обслу-живанию и поддержке программно-аппаратных комплексов геоинформационных сис-тем, информационных систем и автоматизированных сис-тем, в том числе мобильных приложений | 2134,510 | 2290,00 |  | 2013 г.  2014 г. | Процент рабочих мест администра­ции муници-пального образования город Краснодар, являющихся участниками системы приёма информации от граждан по вопросам обслуживания и развития городской инфраструктуры и вопросам незаконного строительства | % | 31 | 100 | 100 | 100 | МКУ «Элект-ронный Краснодар» |
| 7. | Мероприятия по переводу муниципальных услуг (функций) в электронный вид и обеспечению межведомственного информационного взаимодействия в элект-ронном виде при предоставлении муниципальных услуг (функций) | 17295,90531 | 7641,50 |  | 2013 г.  2014 г. | Количество муниципальных услуг (функций), в том числе:  переведённых в элект-ронный вид;  предоставляемых с использованием межведомственного инфор-мационного взаимодействия в электронном виде | ед.  ед. | 0  22 | 59  37 | 0  0 | 0  0 | МКУ «Элект-ронный Краснодар» |
| 8. | Мероприятия по проведению встреч, конференций, круглых столов, в том числе заседаний информационно-телекоммуни-кационного клуба муниципального образования город Краснодар «Цифровые Пятницы» («Digital Fridays») | 492,300 | 150,00 |  | 2013 г.  2014 г. | Количество проведённых мероприятий | ед. | 0 | 3 | 0 | 0 | МКУ «Элект-ронный Краснодар» |
| 9. | Мероприятия по закупке, разработке, созданию, внедрению, развитию, модернизации, эксплуатации, обслу-живанию и поддержке, в том числе:  программно-аппаратных комплексов предоставления государственных и муниципальных услуг многофункциональных центров;  оказание услуг по модернизации интернет-портала и мобильных приложений муниципального казённого учреждения муниципального образования город Краснодар «Краснодарский городской центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» | 1000,00  131,00 | 3700,00  2046,2903 |  | 2013 г.  2014 г.  2013 г.  2014 г. | Количество модернизированных МФЦ  Модернизация интернет-портала МФЦ | ед.  ед. | 0  1 | 1  0 | 5  0 | 0  0 | МКУ «МФЦ»  МКУ «Элект-ронный Краснодар» |
| 10. | Мероприятия по защите информации, в том числе:  разработке документации и схем организации комплексной системы ИТ безопасности и защиты персональных данных;  внедрение программно-аппаратного комплекса системы защиты информации;  проектированию комплекса цифровых интеллектуальных систем и сетей нового поколения |  | 3700,00  10000,0  2500,00 |  | 2014 г.  2014 г.  2014 г. | Количество проектов  Количество проектов  Количество проектов | ед.  ед.  ед. | 0  0  0 | 0  0  0 | 1  1  1 | 0  0  0 | МКУ «Элект-ронный Краснодар»  МКУ «Элект-ронный Краснодар»  МКУ «Элект-ронный Краснодар» |
| 11. | Мероприятия по обеспечению бесперебойного резервного электропитания для основных, резервных и вспомогательных серверных помещений администрации муниципального образования город Краснодар и единой дежурно-дис-петчерской службы муниципального образования город Краснодар | 11997,783 | 4850,00 |  | 2013 г.  2014 г. | Количество серверных помещений, оснащённых системами бесперебойного резервного элект-ропитания | ед. | 0 | 2 | 0 | 0 | МКУ «Элект-ронный Краснодар» |
| 12. | Мероприятия по проектированию, внедрению, техническому обслуживанию, оснащению и мониторингу инженерными коммуникациями серверных поме-щений (вклю-чая системы кондиционирования, пожаротушения, контроля дос-тупа, охранной сигнализации, элект-роснабжения, а также сис-тему пожарного оповещения, систе-му контроля удалённого доступа и др.) | 26058,23637 | 2300,00 |  | 2013 г.  2014 г. | Процент серверных помещений, оснащённых инженерными системами | % | 0 | 100 | 100 | 100 | МКУ «Элект-ронный Краснодар» |
| 13. | Мероприятия по техничес-кому обслуживанию: охранно-по-жарной сигнализации в серверных помещениях муниципального образования город Краснодар и дизель-гене-раторной установки |  | 253,7097 |  | 2014 г. | Количество мероприятий | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | МКУ «Элект-ронный Краснодар» |
|  | **ИТОГО** | **97981,47148** | **100846,706** | **18000,00** | **ВСЕГО** | **216828,17748** |  |  |  |  |  |  | » |

Исполняющий обязанности начальника

управления информационно-коммуникационных

технологий и связи администрации муниципального

образования город Краснодар А.Л.Оганесян