ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению администрации

муниципального образования город Краснодар

от 12.04.2017 № 1500

«ПРИЛОЖЕНИЕ

к подпрограмме «Строительство и реконструкция

муниципальных образовательных организаций

муниципального образования город Краснодар»

муниципальной программы муниципального образования

город Краснодар «Комплексное развитие муниципального

образования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры,

дорожного хозяйства»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы «Строительство и реконструкция муниципальных образовательных организаций

муниципального образования город Краснодар» муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Комплексное развитие муниципального образования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объём финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам | Непосредственный результат реализации мероприятия | Исполнители подпрограм-мы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цель | Создание дополнительных мест в сети муниципальных образовательных организаций муниципального образования город Краснодар, реализующих основные общеобразовательные программы |
| 1.1. | Задача | Строительство блоков на территориях существующих муниципальных дошкольных образовательных организаций |
| I. Строительство блоков на территориях существующих муниципальных дошкольных образовательных организаций |
| 1.1.1. | «Проектирование и строительство блока ДОУ на 40 мест на территории детского сада № 19 по ул. Гимназической, 33» | Всего | 74 141,6 | 59 242,2 | 12 824,3 | 2 075,1 | – | – | Увеличение вместимости муниципальной образовательной организации на 40 мест 2016 год – технологическое присоединение | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 13 172,3* | – | 11 097,2* | 2 075,1* | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 74 141,6 | 59 242,2 | 12 824,3 | 2 075,1 | – | – |  |  |
|  |  |  | 13 172,3* | – | 11 097,2* | 2 075,1* | – | – |  |  |
| 1.1.2. | «Проектирование и строительство блока ДОУ на 80 мест на территории детского сада № 73 по ул. им. Володарского, 3» | Всего | 149 683,2 | 47 933,0 | 82 322,6 | 19 427,6 | – | – | Увеличение вместимости муниципальной образовательной организации на 80 мест | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 11 620,7* | – | 7 193,1* | 4 427,6* | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 149 683,2 | 47 933,0 | 82 322,6 | 19 427,6 | – | – |  |  |
|  |  |  | 11 620,7* | – | 7 193,1* | 4 427,6* | – | – |  |  |
| 1.1.3. | «Проектирование и строительство блока ДОУ на 40 мест на территории детского сада № 79 по ул. Орджоникидзе, 1а» | Всего | 157 858,6 | 94 532,1 | 54 135,6 | 9 190,9 | – | – | Увеличение вместимости муниципальной образовательной организации на 40 мест | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 25 586,6* | – | 16 814,0* | 8 772,6* | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 157 858,6 | 94 532,1 | 54 135,6 | 9 190,9 | – | – |  |  |
|  |  |  | 25 586,6* | – | 16 814,0* | 8 772,6* | – | – |  |  |
| 1.1.4. | «Проектирование и строительство блока ДОУ на 40 мест на территории детского сада № 231 по ул. Симферопольская, 8» | Всего | 994,8 | 50,0 | 944,8 | – | – | – | Увеличение вместимости муниципальной образовательной организации на 40 мест | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 944,8* | – | 944,8* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 994,8 | 50,0 | 944,8 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 944,8* | – | 944,8* | – | – | – |  |  |
| 1.1.5. | «Проектирование и строительство блока ДОУ на 40 мест на территории детского сада № 202 по ул. Яна Полуяна, 48» | Всего | 994,8 | 50,0 | 944,8 | – | – | – | Увеличение вместимости муниципальной образовательной организации на 40 мест | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 944,8* | – | 944,8* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 994,8 | 50,0 | 944,8 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 944,8* | – | 944,8* | – | – | – |  |  |
| 1.1.6. | «Проектирование и строительство блока ДОУ на 40 мест на территории детского сада № 138 по ул. Молодёжная, 1» | Всего | 115 992,1 | 58 337,8 | 49 358,3 | 8 296,0 | – | – | Увеличение вместимости муниципальной образовательной организации на 40 мест | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 29 029,7* | – | 20 733,7* | 8 296,0* | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 115 992,1 | 58 337,8 | 49 358,3 | 8 296,0 | – | – |  |  |
|  |  |  | 29 029,7* | – | 20 733,7* | 8 296,0* | – | – |  |  |
| 1.1.7. | «Проектирование и строительство блока ДОУ на 40 мест на территории детского сада № 177 по ул. им. Ковалёва, 8» | Всего | 116 087,4 | 73 368,2 | 39 471,7 | 3 247,5 | – | – | Увеличение вместимости муниципальной образовательной организации на 40 мест 2016 год – технологическое присоединение | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 24 649,6* | – | 21 402,1* | 3 247,5* | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 116 087,4 | 73 368,2 | 39 471,7 | 3 247,5 | – | – |  |  |
|  |  |  | 24 649,6* | – | 21 402,1* | 3 247,5* | – | – |  |  |
| 1.1.8. | «Проектирование и строительство пристройки к ДДУ № 46 по ул. Бульварное кольцо, 24» | Всего | 36 520,3 | 957,4 | 1 546,5 | 34 016,4 | – | – | Увеличение вместимости муниципальной образовательной организации на 40 мест | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 36 520,3 | 957,4 | 1 546,5 | 34 016,4 | – | – |  |  |
| 1.1.9. | «Проектирование и строительство пристройки к ДДУ № 115 по ул. Бульварное кольцо, 10» | Всего | 35 803,2 | 960,9 | 1 704,2 | 33 138,1 | – | – | Увеличение вместимости муниципальной образовательной организации на 40 мест | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 35 803,2 | 960,9 | 1 704,2 | 33 138,1 | – | – |  |  |
| 1.1.10. | «Проектирование и строительство пристройки к ДДУ № 223 по ул. Бульварное кольцо, 19» | Всего | 35 630,7 | 940,2 | 1 446,7 | 33 243,8 | – | – | Увеличение вместимости муниципальной образовательной организации на 40 мест | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 35 630,7 | 940,2 | 1 446,7 | 33 243,8 | – | – |  |  |
| 1.1.11. | «Проектирование и строительство пристройки к ДДУ № 230 по ул. Бульварное кольцо, 3» | Всего | 36 808,0 | 936,5 | 1 511,4 | 34 360,1 | – | – | Увеличение вместимости муниципальной образовательной организации на 40 мест | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 36 808,0 | 936,5 | 1 511,4 | 34 360,1 | – | – |  |  |
| 1.1.12. | «Проектирование и строительство пристройки к ДДУ № 232 по ул. Бульварное кольцо, 8» | Всего | 37 160,7 | 941,8 | 1 607,5 | 34 611,4 | – | – | Увеличение вместимости муниципальной образовательной организации на 40 мест | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 37 160,7 | 941,8 | 1 607,5 | 34 611,4 |  |  |  |  |
| 1.1.13. | «Проектирование и строительство пристройки к ДДУ № 233 по ул. Бульварное кольцо, 20» | Всего | 35 674,8 | 936,0 | 330,5 | 34 408,3 | – | – | Увеличение вместимости муниципальной образовательной организации на 40 мест | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 35 674,8 | 936,0 | 330,5 | 34 408,3 | – | – |  |  |
| 1.1.14. | «Проектирование и строительство блока на 40 мест на территории МБДОУ № 124 по ул. Старокубанская, 99 в г. Краснодаре» | Всего | 35 068,0 | 19 786,5 | 15 281,5 | – | – | – | Увеличение вместимости муниципальной образовательной организации на 40 мест | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 14 502,9* | – | 14 502,9* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 35 068,0 | 19 786,5 | 15 281,5 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 14 502,9* | – | 14 502,9* | – | – | – |  |  |
| 1.1.15. | «Проектирование и строительство блока на 40 мест на территории МБДОУ № 205 по ул. Выгонная, 108 в ст. Елизаветинской в г. Краснодаре» | Всего | 33 554,1 | 20 084,5 | 13 469,6 | – | – | – | Увеличение вместимости муниципальной образовательной организации на 40 мест | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 13 179,3* | – | 13 179,3* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 33 554,1 | 20 084,5 | 13 469,6 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 13 179,3* | – | 13 179,3* | – | – | – |  |  |
| 1.1.16. | «Проектирование и строительство блока на 40 мест на территории МБДОУ № 173 по ул. Азов-ская, 9 в г. Краснодаре» | Всего | 34 117,3 | 21 150,5 | 12 966,8 | – | – | – | Увеличение вместимости муниципальной образовательной организации на 40 мест | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 12 966,8* | – | 12 966,8* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 34 117,3 | 21 150,5 | 12 966,8 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 12 966,8* | – | 12 966,8* | – | – | – |  |  |
| 1.1.17. | «Проектирование и строительство блока на 40 мест на территории МБДОУ № 184 по ул. Гидростроителей, 25 в г. Краснодаре» | Всего | 33 229,9 | 20 197,3 | 13 032,6 | – | – | – | Увеличение вместимости муниципальной образовательной организации на 40 мест | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 13 032,6* | – | 13 032,6* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 33 229,9 | 20 197,3 | 13 032,6 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 13 032,6* | – | 13 032,6* | – | – | – |  |  |
| 1.1.18. | «Проектирование и строительство блока на 40 мест на территории МБДОУ № 166 по ул. Благоева, 12 в г. Крас-нодаре» | Всего | 34 721,3 | 21 253,9 | 13 467,4 | – | – | – | Увеличение вместимости муниципальной образовательной организации на 40 мест | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 13 467,4* | – | 13 467,4* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 34 721,3 | 21 253,9 | 13 467,4 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 13 467,4* | – | 13 467,4* | – | – | – |  |  |
| 1.1.19. | «Проектирование и строительство блока на 40 мест на территории МБДОУ № 179 по ул. Благоева, 26 в г. Крас-нодаре» | Всего | 34 018,3 | 20 809,9 | 13 208,4 | – | – | – | Увеличение вместимости муниципальной образовательной организации на 40 мест | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 13 208,4 | – | 13 208,4* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 34 018,3 | 20 809,9 | 13 208,4 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 13 208,4* | – | 13 208,4* | – | – | – |  |  |
| 1.1.20. | «Проектирование и строительство блока МБДОУ № 99 по ул. Володарского, 1 в г. Краснодаре» | Всего | 36 281,7 | 20 804,1 | 15 477,6 | – | – | – | Увеличение вместимости муниципальной образовательной организации на 40 мест | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 15 089,6* | – | 15 089,6* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 36 281,7 | 20 804,1 | 15 477,6 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 15 089,6* |  | 15 089,6* | – | – | – |  |  |
| 1.1.21. | «Проектирование и строительство блока на 40 мест на территории МБДОУ № 5 по ул. Новокузнечная, 65 в г. Краснодаре» | Всего | 34 390,2 | 19 733,6 | 14 656,6 | – | – | – | Увеличение вместимости муниципальной образовательной организации на 40 мест | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 14 436,1* | – | 14 436,1* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 34 390,2 | 19 733,6 | 14 656,6 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 14 436,1* | – | 14 436,1* | – | – | – |  |  |
| 1.1.22. | «Проектирование и строительство блока на 40 мест к ДОУ № 139 по ул. Ставропольской, 47/1 в г. Краснодаре» | Всего | 3 209,2 | 3 114,9 | 94,3 | – | – | – | Увеличение вместимости муниципальной образовательной организации на 40 мест 2016 год – технологическое присоединение | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 3 209,2 | 3 114,9 | 94,3 | – | – | – |  |  |
| 1.1.23. | «Проектирование и строительство блока ДОУ на 40 мест на территории детского сада № 109 по ул. Краснодарской, 30» | Всего | 492,3 | 246,0 | 246,2 | – | – | – | Увеличение вместимости муниципальной образовательной организации на 40 мест 2016 год – технологическое присоединение | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 492,3 | 246,0 | 246,2 | – | – | – |  |  |
| 1.1.24. | «Проектирование и строительство блока на 40 мест на территории ДОУ № 11 по ул. Калининградской, 5» | Всего | 4 201,6 | 1 912,6 | 2 289,0 | – | – | – | Увеличение вместимости муниципальной образовательной организации на 40 мест 2016 год – технологическое присоединение | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 1 858,2* | – | 1 858,2* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 4 201,6 | 1 912,6 | 2 289,0 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 1 858,2* | – | 1 858,2* | – | – | – |  |  |
| 1.1.25. | «Дошкольная образовательная организация на 200 воспитанников по ул. им. Калинина, 350/12 в Западном внутригородском округе города Краснодара» | Всего | 2 310,0 | – | 10,0 | 2 300,0 | – | – | Выполнение проектных работ | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2 310,0 | – | 10,0 | 2 300,0 | – | – |  |  |
| 1.1.26. | «Проектирование и строительство ДДУ и пристроек к ним» | Всего | 412 400,2 | – | – | – | 206 200,1 | 206 200,1 | Выполнение условий софинансирования в целях увеличения вместимости муниципальной образовательной организации: 2018 год – 1 единица 2019 год – 1 единица | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 412 400,2 | – | – | – | 206 200,1 | 206 200,1 |  |  |
|  | Итого по разделу I | Всего | 1 531 344,3 | 508 280,0 | 362 348,9 | 248 315,2 | 206 200,1 | 206 200,1 |  | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 217 689,8* | – | 190 871,0* | 26 818,8* | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1 531 344,3 | 508 280,0 | 362 348,9 | 248 315,2 | 206 200,1 | 206 200,1 |  |  |
|  |  |  | 217 689,8* | – | 190 871,0* | 26 818,8* | – | – |  |  |
| 1.2. | Задача | Строительство новых зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций |
| II. Проектирование и строительство новых зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций |
| 1.2.1. | «Проектирование и строительство МДОУ в пос. Берёзовом» | Всего | 661,0 | 661,0 | – | – | – | – | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 661,0 | 661,0 | – | – | – | – |  |  |
| 1.2.2. | «Проектирование и строительство ДДУ в станице Старокорсунской г. Краснодара» | Всего | 729,4 | 729,4 | – | – | – | – | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 729,4 | 729,4 | – | – | – | – |  |  |
| 1.2.3. | «Проектирование и строительство детского сада на 150 мест по ул. им. Калинина, 1» | Всего | 520,8 | 520,8 | – | – | – | – | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 520,8 | 520,8 | – | – | – | – |  |  |
| 1.2.4. | «ДДУ в х. Октябрьском по ул. Губернаторская» | Всего | 916,5 | 916,5 | – | – | – | – | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 916,5 | 916,5 | – | – | – | – |  |  |
| 1.2.5. | «ДДУ на 80 мест в ст. Елизаветинской по ул. Комсомольская – ул. Южная» | Всего | 517,4 | 517,4 | – | – | – | – | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 517,4 | 517,4 | – | – | – | – |  |  |
| 1.2.6. | «Проектирование и строительство ДДУ в п. Индустриальный по ул. Фанагорийская» (1 этап)» | Всего | 14 707,4 | 777,2 | – | 13 930,2 | – | – | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации Выполнение условий софинансирования в целях увеличения вместимости муниципальной образовательной организации: 2017 год – 250 мест | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 14 707,4 | 777,2 | – | 13 930,2 | – | – |  |  |
| 1.2.7. | «Проектирование и строительство ДДУ в п. Плодородный – 2 по ул. Александровской (I этап)» | Всего | 9 310,2 | 928,0 | – | 8 382,2 | – | – | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации Выполнение условий софинансирования в целях увеличения вместимости муниципальной образовательной организации: 2017 год – 170 мест | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 9 310,2 | 928,0 | – | 8 382,2 | – | – |  |  |
| 1.2.8. | «Проектирование и строительство детского дошколь-ного учреждения в пос. Российский по ул. В. Комарова – ул. им. Щербины – ул. Ратной Сла-вы – ул. Тверской» | Всего | 677,5 | 677,5 | – | – | – | – | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 677,5 | 677,5 | – | – | – | – |  |  |
| 1.2.9. | «Размещение детского дошкольного учреждения по ул. Тупиковой в х. Ленина (7380 кв. м)» | Всего | 1 105,6 | 1 105,6 | – | – | – | – | Участие в конкурсе в целях увеличения вместимости муниципальной образовательной организации на 180 мест | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1 105,6 | 1 105,6 | – | – | – | – |  |  |
| 1.2.10. | «Проектирование и строительство детского дошколь-ного общеобразовательного учреждения на 55 воспитанников по ул. 1-й Западный проезд, 9 в г. Краснодаре» | Всего | 74,1 | 74,1 | – | – | – | – | Выполнение проектных работ | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 74,1 | 74,1 | – | – | – | – |  |  |
| 1.2.11. | «Проектирование и строительство ДДУ в 1-ом отделении учхоза «Кубань» | Всего | 994,8 | 50,0 | 944,8 | – | – | – | Увеличение вместимости муниципальной образовательной организации на 40 мест | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 944,8* | – | 944,8* |  | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 994,8 | 50,0 | 944,8 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 944,8* | – | 944,8* |  | – | – |  |  |
| 1.2.12. | «Детское дошкольное уч-реждение на 250 мест в пос. Краснодарском города Краснодар» | Всего | 4 369,2 | 1 616,7 | – | 2 752,5 | – | – | Выполнение проектных работ | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 330,5* | – | – | 330,5* | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 4 369,2 | 1 616,7 | – | 2 752,5 | – | – |  |  |
|  |  |  | 330,5* | – | – | 330,5* | – | – |  |  |
| 1.2.13. | «Проектирование и строительство детского сада в пос. Водники» | Всего | 1 278,9 | 1 278,9 | – | – | – | – | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1 278,9 | 1 278,9 | – | – | – | – |  |  |
| 1.2.14. | «Проектирование и строительство ДДУ в Юбилейном микрорайоне г. Краснодара» | Всего | 641,7 | 641,7 | – | – | – | – | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 641,7 | 641,7 | – | – | – | – |  |  |
| 1.2.15. | «Проектирование и строительство детского дошколь-ного учреждения в пос. Знаменском в районе ул. Первомайской, 39» | Всего | 90,0 | 90,0 | – | – | – | – | Оформление земельно-правовой документации | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 90,0 | 90,0 | – | – | – | – |  |  |
| 1.2.16. | «Оформление документов для проектирования и строительства объектов капитального строительства» | Всего | 536,6 | 461,9 | – | – | – | – | Оформление земельно-правовой документации | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 536,6 | 461,9 | – | – | – | – |  |  |
|  | Итого по разделу II | Всего | 37 056,4 | 11 046,7 | 944,8 | 25 064,9 | – | – |  | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 1 275,3* | – | 944,8* | 330,5* | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 37 056,4 | 11 046,7 | 944,8 | 25 064,9 | – | – |  |  |
|  |  |  | 1 275,3* | – | 944,8* | 330,5* | – | – |  |  |
| 1.3. | Задача | Строительство блоков на территориях существующих муниципальных общеобразовательных организаций (средних общеобразовательных школ) |
| III. Проектирование и строительство пристроек к средним общеобразовательным школам |
| 1.3.1. | «Проектирование и строительство блока к МБДОУ СОШ № 71 по ул. Карякина, 8 в городе Краснодаре» | Всего | 46 670,5 | 46 208,9 | – | 461,6 | – | – | Увеличение вместимости муниципальной образовательной организации на 390 мест | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 264,1* | – | – | 264,1* | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 46 670,5 | 46 208,9 | – | 461,6 | – | – |  |  |
|  |  |  | 264,1* | – | – | 264,1* | – | – |  |  |
| 1.3.2. | «Проектирование и строительство блока к МБОУ СОШ № 93 по ул. 1-го Мая, 93 в городе Краснодаре» | Всего | 67 330,4 | 22 959,1 | 44 371,3 | – | – | – | Увеличение вместимости муниципальной образовательной организации на 350 мест | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 67 330,4 | 22 959,1 | 44 371,3 | – | – | – |  |  |
| 1.3.3. | «Проектирование и строительство пристройки к МБОУ СОШ № 50 по ул. Целиноградская, 1 в пос. Берёзовый в городе Краснодаре» | Всего | 60 713,0 | 22 959,1 | 37 753,9 | – | – | – | Увеличение вместимости муниципальной образовательной организации на 350 мест | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 60 713,0 | 22 959,1 | 37 753,9 | – | – | – |  |  |
| 1.3.4. | «Проектирование и строительство пристройки к МБОУ СОШ № 38 по ул. Октябрьская, 1 в пос. Лазурный в городе Краснодаре» | Всего | 66 171,9 | 22 909,1 | 43 262,8 | – | – | – | Увеличение вместимости муниципальной образовательной организации на 350 мест | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 66 171,9 | 22 909,1 | 43 262,8 | – | – | – |  |  |
| 1.3.5. | «Проектирование и строительство блока к МБОУ СОШ № 78 по ул. Ростовская, 14 в городе Краснодаре» | Всего | 49 229,1 | – | 49 229,1 | – | – | – | Увеличение вместимости муниципальной образовательной организации на 400 мест | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 49 229,1 | – | 49 229,1 | – | – | – |  |  |
| 1.3.6. | «Проектирование и строительство блока к МАОУ СОШ № 62 по ул. Степная, 10 в пос. Индустриальном города Краснодара» | Всего | 54 441,8 | – | 54 441,8 | – | – | – | Увеличение вместимости муниципальной образовательной организации на 400 мест | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 54 441,8 | – | 54 441,8 | – | – | – |  |  |
| 1.3.7. | «Проектирование и строительство блока к МАОУ СОШ № 101 по пр. Чекистов, 18 в городе Краснодаре» | Всего | 48 441,3 | – | 48 441,3 | – | – | – | Увеличение вместимости муниципальной образовательной организации на 400 мест | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 48 441,3 | – | 48 441,3 | – | – | – |  |  |
| 1.3.8. | «Проектирование и строительство блока к МБОУ НОШ № 94 по ул. Тепличная, 11 в городе Краснодаре» | Всего | 48 251,4 | – | 48 251,4 | – | – | – | Увеличение вместимости муниципальной образовательной организации на 400 мест | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 48 251,4 | – | 48 251,4 | – | – | – |  |  |
| 1.3.9. | «Проектирование и строительство блока к МБОУ СОШ № 46 по ул. Гидростроителей, 20 в городе Краснодаре» | Всего | 48 700,0 | – | 48 700,0 | – | – | – | Увеличение вместимости муниципальной образовательной организации на 400 мест | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 48 700,0 | – | 48 700,0 | – | – | – |  |  |
| 1.3.10. | «Проектирование и строительство пристройки на 4 класса (100 учащихся) на территории МБОУ СОШ № 61 в х. Ленина по ул. Молодёжная, 36» | Всего | 32 741,3 | – | 16 687,2 | 16 054,1 | – | – | Увеличение вместимости муниципальной образовательной организации на 100 мест | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 16 054,1* | – | – | 16 054,1* | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 32 741,3 | – | 16 687,2 | 16 054,1 | – | – |  |  |
|  |  |  | 16 054,1* | – | – | 16 054,1* | – | – |  |  |
| 1.3.11. | «Проектирование, реконструкция и строительство СОШ и пристроек к ним» | Всего | 407 419,7 | – | – | – | 195 424,6 | 211 995,1 | Выполнение условий софинансирования в целях увеличения вместимости муниципальной образовательной организации: 2018 год – 1 единица 2019 год – 1 единица | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 407 419,7 | – | – | – | 195 424,6 | 211 995,1 |  |  |
| 1.3.12. | «Блок начальных классов на 400 мест на территории МБОУ ООШ № 81 по ул. Сербская, 7 в пос. Пригородном города Краснодара» | Всего | 16 500,0 | – | – | 16 500,0 | – | – | Выполнение условий софинансирования в целях увеличения вместимости муниципальной образовательной организации: 2018 год – 400 мест | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 16 500,0 | – | – | 16 500,0 | – | – |  |  |
| 1.3.13. | «Проектирование и реконструкция муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар гимназии № 23 2 этап: Строительство блока МБОУ на 400 мест с переходной галереей» | Всего | 18 988,6 | 657,5 | – | 18 331,1 | – | – | Выполнение условий софинансирования в целях увеличения вместимости муниципальной образовательной организации на 400 мест | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 18 988,6 | 657,5 | – | 18 331,1 | – | – |  |  |
| 1.3.14. | «Начальная школа на 300 учащихся на территории МБОУ гимназия № 92 по ул. Пионерская, 38 в г. Краснодаре» | Всего | 18 573,6 | – | 6 773,6 | 7 600,0 | 4 200,0 | – | Выполнение условий софинансирования в целях увеличения вместимости муниципальной образовательной организации на 300 мест | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 1 073,8* | – | 1 073,8* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 18 573,6 | – | 6 773,6 | 7 600,0 | 4 200,0 | – |  |  |
|  |  |  | 1 073,8* | – | 1 073,8* | – | – | – |  |  |
|  | Итого по разделу III | Всего | 984 172,6 | 115 693,7 | 397 912,4 | 58 946,8 | 199 624,6 | 211 995,1 |  |  |
|  |  |  | 17 392,0 * | – | 1 073,8* | 16 318,2* | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 984 172,6 | 115 693,7 | 397 912,4 | 58 946,8 | 199 624,6 | 211 995,1 |  |  |
|  |  |  | 17 392,0 * | – | 1 073,8* | 16 318,2* | – | – |  |  |
| 1.4. | Задача | Строительство новых зданий муниципальных общеобразовательных организаций (средних общеобразовательных школ) |
| IV. Проектирование и строительство средних общеобразовательных школ |
| 1.4.1. | «Проектирование и строительство МБОУ СОШ № 47 по ул. Садовой, 245 в городе Краснодаре» | Всего | 866,2 | 718,5 | – | 147,7 | – | – | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 147,7* | – | – | 147,7* | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 866,2 | 718,5 | – | 147,7 | – | – |  |  |
|  |  |  | 147,7* | – | – | 147,7* | – | – |  |  |
| 1.4.2. | «Проектирование и реконструкция МБОУ СОШ № 66 по ул. Уссурийской, 2 в городе Краснодаре. 1 этап: Строительство блока МБОУ на 400 мест с переходной галереей»** | Всего | 341 936,3 | 1 810,3 | 339 946,6 | 179,4 | – | – | Увеличение вместимости муниципальной образовательной организации на 400 мест | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 179,4* | – | – | 179,4* | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 239 704,3 | – | 239 704,3 | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 67 064,6 | – | 67 064,6 | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 35 167,4 | 1 810,3 | 33 177,7 | 179,4 | – | – |  |  |
|  |  |  | 179,4* | – | – | 179,4* | – | – |  |  |
| 1.4.3. | «Проектирование и строительство СОШ по ул. Наримановской в х. Ленина города Краснодара (1000 мест) (1, 2 этап)»*** | Всего | 549 329,7 | 16 593,9 | 219 981,4 | 312 754,4 | – | – | Выполнение условий софинансирования в целях увеличения вместимости муниципальной образовательной организации на 1000 мест | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 5 365,0* | – | 5 365,0* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 454 834,0 | – | 203 876,0 | 250 958,0 | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 94 495,7 | 16 593,9 | 16 105,4 | 61 796,4 | – | – |  |  |
|  |  |  | 5 365,0* | – | 5 365,0* | – | – | – |  |  |
| 1.4.4. | «Общеобразовательная школа на 1100 мест в пос. Краснодарском города Краснодара» | Всего | 5 245,4 | 886,2 | – | 4 359,2 | – | – | Выполнение проектных работ | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 664,7* | – | – | 664,7* | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 5 245,4 | 886,2 | – | 4 359,2 | – | – |  |  |
|  |  |  | 664,7* | – | – | 664,7* | – | – |  |  |
| 1.4.5. | «Проектирование и реконструкция СОШ № 65 в п. Северном г. Крас-нодара» | Всего | 240,0 | – | 240,0 | – | – | – | Выполнение технического плана | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 240,0 | – | 240,0 | – | – | – |  |  |
| 1.4.6. | Проектирование и строительство объекта капитального строительства «Общеобразовательная школа на 1550 мест в Прикубанском внутригородском округе г. Краснодара» | Всего | 907 606,0 | – | – | 374 270,4 | 533 335,6 | – | Увеличение вместимости муниципальной образовательной организации на 1550 мест | Инвестор |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | вне-бюджетные источники | 907 606,0 | – | – | 374 270,4 | 533 335,6 | – |  |  |
| 1.4.7. | Проектирование и строительство объекта капиталь-ного строительства «Общеобразовательная школа на 1550 мест в Прикубанском внутригородском округе г. Краснодара» | Всего | 907 606,0 | – | – | 374 270,4 | 533 335,6 | – | Увеличение вместимости муниципальной образовательной организации на 1550 мест | Инвестор |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | вне-бюджетные источники | 907 606,0 | – | – | 374 270,4 | 533 335,6 | – |  |  |
| 1.4.8. | «Общеобразовательная организация на 1100 мест в Прикубанском внутригородском округе г. Краснодара (2,3,4 этапы)» | Всего | 20 000,0 | – | – | 20 000,0 | – | – | Выполнение условий софинансирования в целях увеличения вместимости муниципальной образовательной организации: 2018 год – 1100 мест | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 20 000,0 | – | – | 20 000,0 | – | – |  |  |
| 1.4.9. | «Общеобразовательная школа на 1550 мест по ул. Восточно-Кругликов-ская, в г. Краснодаре» | Всего | 20 000,0 | – | – | 20 000,0 | – | – | Выполнение условий софинансирования в целях увеличения вместимости муниципальной образовательной организации: 2018 год – 1550 мест | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 20 000,0 | – | – | 20 000,0 | – | – |  |  |
| 1.4.10. | «Общеобразовательная школа на 1100 мест по ул. Изобиль-ной в г. Краснодаре» | Всего | 8 530,0 | – | 10,0 | 8 520,0 | – | – | Выполнение проектных работ | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 8 530,0 | – | 10,0 | 8 520,0 | – | – |  |  |
| ___ | Итого по разделу IV | Всего | 2 761 359,6 | 20 008,9 | 560 178,0 | 1 114 501,5 | 1 066 671,2 | – |  |  |
|  |  |  | 6 356,8 * | – | 5 365,0 * | 991,8* | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 239 704,3 | – | 239 704,3 | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 521 898,6 | – | 270 940,6 | 250 958,0 | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 184 544,7 | 20 008,9 | 49 533,1 | 115 002,7 | – | – |  |  |
|  |  |  | 6 356,8 * | – | 5 365,0 * | 991,8* | – | – |  |  |
|  |  | вне-бюджетные источники | 1 815 212,0 | – | – | 748 540,8 | 1 066 671,2 | – |  |  |
| 1.5. | Задача | Приобретение объектов недвижимости для размещения дошкольной образовательной организации |
| V. Модернизация региональных систем дошкольного образования |
| 1.5.1. | «Приобретение объекта недвижимости для размещения и функционирования дошколь-ной образовательной организации на 240 мест город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ» | Всего | 174 960,0 | 174 960,0 | – | – | – | – | Приобретение объектов недвижимости для размещения дошкольной образовательной организации на 240 мест | Департамент муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | 166 211,0 | 166 211,0 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 8 749,0 | 8 749,0 | – | – | – | – |  |  |
| 1.5.2. | «Приобретение объекта недвижимости для размещения и функционирования дошколь-ной образовательной организации на 166 мест город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ» | Всего | 109 327,6 | 109 327,6 | – | – | – | – | Приобретение объектов недвижимости для размещения дошкольной образовательной организации на 166 мест | Департамент муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | 103 861,0 | 103 861,0 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 5 466,6 | 5 466,6 | – | – | – | – |  |  |
| 1.5.3. | «Приобретение объекта недвижимости для размещения дошкольной образовательной организации на 250 мест, расположенного по адресу: город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ» | Всего | 182 250,0 | 182 250,0 | – | – | – | – | Приобретение объектов недвижимости для размещения дошкольной образовательной организации на 250 мест | Департамент муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | 173 137,0 | 173 137,0 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 9 113,0 | 9 113,0 | – | – | – | – |  |  |
| 1.5.4. | «Приобретение объектов недвижимости для размещения дошкольной образовательной организации на 150 мест, расположенных по адресу: город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ» | Всего | 109 500,0 | – | – | 109 500,0 | – | – | Приобретение объектов недвижимости для размещения дошкольной образовательной организации на 150 мест | Департамент муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 104 025,0 | – | – | 104 025,0 | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 5 475,0 | – | – | 5 475,0 | – | – |  |  |
| 1.5.5. | «Приобретение объектов недвижимости для размещения дошкольной образовательной организации на 280 мест, расположенных по адресу: город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ» | Всего | 204 400,0 | – | – | 204 400,0 | – | – | Приобретение объектов недвижимости для размещения дошкольной образовательной организации на 280 мест | Департамент муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 194 180,0 | – | – | 194 180,0 | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 10 220,0 | – | – | 10 220,0 | – | – |  |  |
|  | Итого по разделу V | Всего | 780 437,6 | 466 537,6 | – | 313 900,0 | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 443 209,0 | 443 209,0 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 298 205,0 | – | – | 298 205,0 | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 39 023,6 | 23 328,6 | – | 15 695,0 | – | – |  |  |
| 1.6. | Задача | Приобретение движимого имущества для обеспечения функционирования дошкольных образовательных организаций |
| VI. Модернизация региональных систем дошкольного образования |
| 1.6.1. | «Приобретение движимого имущества для размещения и функционирования дошколь-ной образовательной организации на 166 мест город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ» | Всего | 8 300,0 | 8 300,0 | – | – | – | – | Приобретение движимого имущества для обеспечения функционирования дошкольной образовательной организации на 166 мест | Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 174» |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 7 885,0 | 7 885,0 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 415,0 | 415,0 | – | – | – | – |  |  |
| 1.6.2. | «Приобретение движимого имущества для функционирования дошколь-ной образовательной организации на 250 мест, расположенного по адресу: город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ» | Всего | 12 500,0 | 12 500,0 | – | – | – | – | Приобретение движимого имущества для обеспечения функционирования дошкольной образовательной организации на 250 мест | Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 176» |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 11 875,0 | 11 875,0 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 625,0 | 625,0 | – | – | – | – |  |  |
| 1.6.3. | «Приобретение движимого имущества для размещения и функционирования дошкольной образовательной организации на 240 мест город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ» | Всего | 12 000,0 | 12 000,0 | – | – | – | – | Приобретение движимого имущества для обеспечения функционирования дошкольной образовательной организации на 240 мест | Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар МАДОУ МО г. Краснодар «Центр-дет-ский сад № 200» |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 11 400,0 | 11 400,0 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 600,0 | 600,0 | – | – | – | – |  |  |
| 1.6.4. | «Приобретение движимого имущества для функционирования дошколь-ной образовательной организации на 280 мест, расположенных по адресу: город Краснодар Прикубанский внутригородской округ» | Всего | 14 000,0 | – | – | 14 000,0 | – | – | Приобретение движимого имущества для функционирования дошкольной образовательной организации на 280 мест | Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 221» |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 13 300,0 | – | – | 13 300,0 | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 700,0 | – | – | 700,0 | – | – |  |  |
| 1.6.5. | «Приобретение движимого имущества для функционирования дошкольной образовательной организации на 150 мест, расположенной по адресу: город Краснодар Прикубанский внутригородской округ» | Всего | 7 500,0 | – | – | 7 500,0 | – | – | Приобретение движимого имущества для функционирования дошкольной образовательной организации на 150 мест | Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 182» |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 7 125,0 | – | – | 7 125,0 | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 375,0 | – | – | 375,0 | – | – |  |  |
|  | Итого по разделу VI | Всего | 54 300,0 | 32 800,0 | – | 21 500,0 | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 51 585,0 | 31 160,0 | – | 20 425,0 | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2 715,0 | 1 640,0 | – | 1 075,0 | – | – |  |  |
| ___ | Всего | Всего | 6 148 670,5 | 1 154 366,9 | 1 321 384,1 | 1 782 228,4 | 1 472 495,9 | 418 195,2 |  |  |
|  |  |  | 242 713,9* | – | 198 254,6* | 44 459,3* | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 682 913,3 | 443 209,0 | 239 704,3 | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 871 688,6 | 31 160,0 | 270 940,6 | 569 588,0 | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2 778 856,6 | 679 997,9 | 810 739,2 | 464 099,6 | 405 824,7 | 418 195,2 |  |  |
|  |  |  | 242 713,9* | – | 198 254,6* | 44 459,3* | – | – |  |  |
|  |  | внебюд-жетные источники | 1 815 212,0 | – | – | 748 540,8 | 1 066 671,2 | – |  |  |

_______________________________________________________________________________________________________

* – Денежные обязательства получателей средств местного бюджета, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем году.

**–  Наименование ГРБС – департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар. Наименование застройщика (заказчика) – муниципальное казённое учреждение муниципального образования город Краснодар «Единая служба заказчика». Срок ввода в эксплуатацию объекта – 2016 год. Предполагаемая (предельная) сметная стоимость объекта – 330,46 млн. рублей, в том числе: ПИР – 7,54 млн. рублей, СМР – 263,76 млн. рублей, оборудование –              48,32 млн. рублей, прочие затраты  – 10,84 млн. рублей. Предполагаемая (предельная) сметная стоимость объекта прошлого периода – 8,47 млн. рублей, в том числе: ПИР – 7,54 млн. рублей, прочие – 0,93 млн. рублей, текущего периода –                         321,98 млн. рублей, в том числе: СМР – 263,76 млн. рублей, оборудование – 48,32 млн. рублей, прочие – 9,90 млн. рублей. Общий (предельный) объём инвестиций – 354,58 млн. рублей, в том числе: ПИР – 8,10 млн. рублей, СМР – 283,01 млн. рублей, оборудование – 51,85 млн. рублей, прочие затраты – 11,63 млн. рублей. Общий (предельный) объём инвестиций прошлого периода – 9,27 млн. рублей, в том числе: ПИР – 8,32 млн. рублей, прочие – 0,95 млн. рублей, текущего периода –                        345,49 млн. рублей, в том числе: СМР – 283,01 млн. рублей, оборудование – 51,85 млн. рублей, прочие затраты –                          10,63 млн. рублей.

*** – Наименование ГРБС – департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар. Наименование застройщика (заказчика) – муниципальное казённое учреждение муниципального образования город Краснодар «Единая служба заказчика». Срок ввода в эксплуатацию объекта – 2017 год. Предполагаемая (предельная) сметная стоимость  объекта –  854,96  млн.  рублей, в том числе: ПИР – 13,36 млн. рублей, СМР – 737,49 млн. рублей,  оборудование –

92,55 млн. рублей, прочие затраты – 11,55 млн. рублей. Предполагаемая (предельная) сметная стоимость объекта прошлого периода – 285,70 млн. рублей, в том числе: ПИР – 11,10 млн. рублей, СМР – 271,92 млн. рублей, прочие – 2,68 млн. рублей, текущего периода  –  569,25  млн. рублей, в том числе ПИР – 4,20 млн. рублей, СМР – 465,57 млн. рублей, оборудование – 92,55 млн. рублей, прочие – 6,93 млн. рублей. Общий (предельный) объём инвестиций – 1 105,95 млн. рублей, в том числе: ПИР – 17,29 млн. рублей, СМР – 954,00 млн. рублей, оборудование – 119,72 млн. рублей, прочие  затраты – 14,94 млн. рублей. Общий (предельный) объём инвестиций прошлого периода – 314,56 млн. рублей, в том числе: ПИР – 12,00 млн. рублей, СМР – 299,74 млн. рублей, прочие – 2,82 млн. рублей, текущего периода – 791,40 млн. рублей, в том числе: ПИР –                         5,43 млн. рублей, СМР – 654,27 млн. рублей, оборудование – 119,72 млн. рублей, прочие затраты – 11,98 млн. рублей.»

Директор департамента строительства

администрации муниципального

образования город Краснодар                                                                                                                                            М.Н.Карпенко