ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к подпрограмме «Формирование современной городской среды муниципального образования город Краснодар на 2017 год» муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Комплексное развитие муниципального образования в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения»

ПОРЯДОК

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории муниципального образования город Краснодар, включаемых в подпрограмму «Формирование современной городской среды муниципального образования город Краснодар на 2017 год»

Раздел I

Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий муниципального образования город Краснодар, указанных в приложении № 1 к подпрограмме «Формирование современной городской среды муниципального образования город Краснодар на 2017 год» муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Комплексное развитие муниципального образования в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения».

2. В целях реализации настоящего Порядка применяются следующие термины и определения:

уполномоченный орган – департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар;

уполномоченное лицо – лицо, наделённое в установленном порядке на основании протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме полномочиями на согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, контроль приёмки выполненных работ по благоустройству дворовой территории, в том числе промежуточной приёмки;

заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках Подпрограммы;

дизайн-проект – это комплект документов и материалов, характеризующих решения по дизайну и оформлению  (благоустройству) территории. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощённом виде – изображение  территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

Раздел II

Разработка дизайн-проекта

3. Разработка дизайн-проекта обеспечивается департаментом архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (далее — Департамент) с 25.05.2017 по 17.06.2017.

4. Разработка дизайн-проектов организовывается Департаментом в отношении дворовых территорий, включённых в приложение № 1 к Подпрограмме.

В случае поступления предложений от заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн-проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства дворовой территории, концепция проекта и перечень элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории, с приложением визуализации таких элементов.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен: в виде проектно-сметной документации; в виде изображения дворовой территории на топографической съёмке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта  благоустройства дворовой территории и техническому оснащению исходя из установленных минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, указанных в Программе, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, с расчётом стоимости работ исходя из нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечней таких работ, согласно приложению № 3 к Подпрограмме.

5. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учётом решения городской Думы Краснодара от 19.07.2012 № 32 п. 13 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования город Краснодар» и включает следующие стадии:

5.1. Осмотр Департаментом дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с уполномоченным лицом.

5.2. Организация разработки Департаментом дизайн-проекта.

5.3. Согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории  с уполномоченным лицом.

5.4. Утверждение дизайн-проекта осуществляет межведомственная комиссия по осуществлению контроля и координации выполнения муниципальных программ формирования современной городской среды, в том числе реализации конкретных мероприятий в рамках соответствующих муниципальных программ на территории муниципального образования город Краснодар, утверждённая постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 10.05.2017 № 1862 (далее – Комиссия).

Раздел III

Обсуждение дизайн-проекта

6. В целях обеспечения обсуждения Департамент организовывает встречу в обязательном порядке с уполномоченным  лицом и заинтересованными лицами по желанию, в ходе которой представляет и выносит на обсуждение разработанный дизайн-проект.

7. По результатам рассмотрения уполномоченное лицо представляет в уполномоченный орган письмо о согласовании дизайн-проекта или мотивированные замечания на него (далее – письмо).

Уполномоченный орган не позднее пяти рабочих дней со дня получения письма передаёт согласованный дизайн-проект или дизайн-проект с приложенными замечаниями заинтересованных лиц секретарю Комиссии в целях проведения обсуждения дизайн-проекта с участием уполномоченного лица и принятия итогового решения.

Раздел IV

Утверждение дизайн-проекта

8. Комиссия в ходе организуемых заседаний рассматривает с 19.06.2017 по 30.06.2017 представленные уполномоченным органом документы. О дате заседания Комиссии уведомляется уполномоченное лицо, дизайн-проект которого выносится на обсуждение.

Комиссия по результатам рассмотрения представленных документов в ходе заседания принимает одно из следующих решений:

утвердить согласованный дизайн-проект;

утвердить дизайн-проект с учётом замечаний уполномоченного лица;

утвердить дизайн-проект без учёта замечаний уполномоченного лица с письменным указанием оснований отказа в учёте указанных замечаний.

9. Решения межведомственной комиссии (далее – решения) принимаются путём открытого голосования простым большинством голосов от числа её членов с правом решающего голоса, присутствующих на заседании.

В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании является решающим.

При несогласии с принятым решением член межведомственной комиссии вправе изложить в письменной форме особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания.

Решения оформляются протоколами.

Протоколы подписываются председательствующим на заседании межведомственной комиссии и секретарём.

Протоколы заседаний Комиссии подлежат хранению в уполномоченном органе.

10. Утверждённый дизайн-проект подлежит реализации в рамках мероприятий, утверждённых приложением № 1 к Подпрограмме.

11. В течение 5 рабочих дней после заседания Комиссии и принятия окончательного решения по рассмотренному дизайн-проекту уполномоченный орган направляет в адрес уполномоченного лица соответствующую информацию о принятом решении.

12. В случае несогласия с решениями, действиями (бездействием) Комиссии, Департамента, департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар уполномоченное лицо вправе обратиться в установленном порядке в суд с соответствующими требованиями.