ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации

муниципального образования город Краснодар

от 29.12.2017 № 6329

«ПРИЛОЖЕНИЕ

к подпрограмме «Строительство, реконструкция и

модернизация инженерной инфраструктуры и объектов благоустройства в муниципальном образовании город Краснодар» муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Комплексное развитие муниципального образования в сфере строительства,

архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы «Строительство, реконструкция и модернизация инженерной инфраструктуры и объектов

благоустройства в муниципальном образовании город Краснодар» муниципальной программы муниципального

образования город Краснодар «Комплексное развитие муниципального образования в сфере строительства,

архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объём финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам | Непосредственный результат реализации мероприятия | Исполнители подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цель |  | Комплексное развитие инженерной инфраструктуры и объектов благоустройства муниципального образования город Краснодар |
| 1.1. | Задача |  | Проведение комплексных мероприятий по благоустройству территории муниципального образования город Краснодар в целях обеспечения рационального и эффективного землепользования на территории муниципального образования город Краснодар |
|  | I. Комплексные мероприятия по благоустройству территории муниципального образования город Краснодар |
| 1.1.1. | Хранение временных сооружений | Всего | 25108,6 | 14600,3 | 3752,0 | 6756,3 | – | – | – | Хранение временных сооружений и рекламных конструкций на площадке ответственного хранения площадью (м2): 2016 год – 19 000 2017 год – 19 000 | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 4254,3* | – | – | 4254,3* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 25108,6 | 14600,3 | 3752,0 | 6756,3 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 4254,3* | – | – | 4254,3* | – | – | – |  |  |
| 1.1.2. | Демонтаж и транспортировка временных сооружений | Всего | 31960,9 | 14319,9 | 10000,0 | 7641,0 | – | – | – | Количество демонтированных некапитальных строений, расположенных на территории муниципального образования город Краснодар (шт): 2015 год – 714 2016 год – 395 2017 год – 502 | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 7641,0* | – | – | 7641,0* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 31960,9 | 14319,9 | 10000,0 | 7641,0 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 7641,0* | – | – | 7641,0* | – | – | – |  |  |
| 1.1.3. | Демонтаж и перемещение временных сооружений | Всего | 400,0 | 400,0 | – | – | – | – | – | Вывоз 212 рекламных конструкций | Управление гражданской защиты администрации муниципального образования город Краснодар МКУ муниципального образования город Краснодар Профессиональная аварийно-спасатель-ная служба «Служба спасения» |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 400,0 | 400,0 | – | – | – | – | – |  |  |
| 1.1.4. | «Общественный туалет по ул. Короткой. Проектирование и строительство» | Всего | 621,0 | 373,5 | – | 247,5 | – | – | – | Присоединение к сетям | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 247,5* | – | – | 247,5* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 621,0 | 373,5 | – | 247,5 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 247,5* | – | – | 247,5* | – | – | – |  |  |
| 1.1.5. | «Проектирование и реконструкция бульвара по ул. Красной от ул. им. Гаврилова до ул. Офицерской и кинотеатра «Аврора»» | Всего | 151516,7 | 113578,9 | 17950,9 | 19986,9 | – | – | – | Озеленение территории | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 31835,9* | – | 17950,9* | 13885,0* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 151516,7 | 113578,9 | 17950,9 | 19986,9 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 31835,9* | – | 17950,9* | 13885,0* | – | – | – |  |  |
| 1.1.6. | «Оформление документов для проектирования и строительства объектов капитального строительства» | Всего | 36,4 | – | – | 36,4 | – | – | – | Оформление земельно-правовой документации | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 36,4 | – | – | 36,4 | – | – |  |  |  |
| 1.1.7. | Проектирование работ по установке памятника участников боёв за Пашковскую переправу в годы Великой Отечественной войны по ул. Заводской (район Кирпичного завода в Пашковском микрорайоне) | Всего | 570,0 | – | – | 570,0 | – | – | – | Выполнение проектных работ | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 570,0 | – | – | 570,0 | – | – | – |  |  |
| 1.1.8. | Ликвидация последствий пожара в нежилом строении по ул. Гим- назической, д. 72/1 в городе Краснодаре | Всего | 7169,0 | – | – | 7169,0 | – | – | – |  | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 7169,0 | – | – | 7169,0 | – | – | – |  |  |
|  | Итого по разделу I | Всего | 217382,6 | 143272,6 | 31702,9 | 42407,1 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 43978,7* | – | 17950,9* | 26027,8* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 217382,6 | 143272,6 | 31702,9 | 42407,1 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 43978,7* | – | 17950,9* | 26027,8* | – | – | – |  |  |
| 1.2. | Задача |  | Газификация населённых пунктов в границах муниципального образования город Краснодар |
|  | II. Организация газоснабжения населения |
| 1.2.1. | «Газоснабжение пос. Калинино – 1» | Всего | 998,3 | 598,9 | – | 399,4 | – | – | – | Врезка газопровода | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 399,4* | – | – | 399,4* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 998,3 | 598,9 | – | 399,4 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 399,4* | – | – | 399,4* | – | – | – |  |  |
| 1.2.2. | «Газоснабжение северо-вос-точной части пос. Знаменского в г. Краснодаре» | Всего | 99,1 | 99,1 | – | – | – | – | – | Корректировка схемы газоснабжения | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 99,1 | 99,1 | – | – | – | – | – |  |  |
| 1.2.3. | «Газоснабжение северо-за-падной части пос. Знаменского в г. Кра- снодаре» | Всего | 98,1 | 98,1 | – | – | – | – | – | Корректировка схемы газоснабжения | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 98,1 | 98,1 | – | – | – | – | – |  |  |
| 1.2.4. | «Подводящий газопровод к детской школе ис- искусств № 10 по ул. им. Шевченко, 56 в г. Краснодаре» | Всего | 7330,1 | 1165,3 | – | 1164,8 | 5000,0 | – | – | Строительство газопровода протяжённостью 0,5 км | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 1164,8* | – | – | 1164,8* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 7330,1 | 1165,3 | – | 1164,8 | 5000,0 | – | – |  |  |
|  |  |  | 1164,8* | – | – | 1164,8* | – | – | – |  |  |
| 1.2.5. | «Подводящий газопровод к детскому морскому центру по ул. им. Будённого, 107/1 в г. Краснодаре» | Всего | 10013,2 | 5504,1 | 4494,6 | 14,5 | – | – | – | 2015 год – строительство газопровода протяжённостью 1,1 км 2016 год – изготовление технического плана | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 4444,6* | – | 4430,1* | 14,5* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 10013,2 | 5504,1 | 4494,6 | 14,5 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 4444,6* | – | 4430,1* | 14,5* | – | – | – |  |  |
| 1.2.6. | «Газификация МБОУ СОШ 17 в г. Краснодаре» | Всего | 14803,2 | 7793,6 | 6915,2 | 94,4 | – | – | – | 2015 год – строительство подземного газопровода среднего давления протяжённостью 0,1 км, 1 ШГРП; строительство подземного газопровода низкого давления протяжённостью 0,1 км, 1 ШГРП 2016 год – изготовление технического плана | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 6865,2* | – | 6822,2* | 43,0* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 14803,2 | 7793,6 | 6915,2 | 94,4 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 6865,2* | – | 6822,2* | 43,0* | – | – | – |  |  |
| 1.2.7. | «Подводящий газопровод к детской школе искусств № 2 в ст. Елизаветинской г. Краснодара» | Всего | 15324,7 | 8383,0 | 6912,6 | 29,1 | – | – | – | 2015 год – строительство газопровода протяжённостью 1,2 км 2016 год – проведение дополнительных работ по сносу котельной | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 4846,2* | – | 4817,1* | 29,1* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 15324,7 | 8383,0 | 6912,6 | 29,1 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 4846,2* | – | 4817,1* | 29,1* | – | – | – |  |  |
| 1.2.8. | «Газификация жилой застройки в пос. Берёзовый» | Всего | 1044,0 | 522,0 | – | 522,0 | – | – | – | Получение документации по планировке территории | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 522,0* | – | – | 522,0* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1044,0 | 522,0 | – | 522,0 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 522,0* | – | – | 522,0* | – | – | – |  |  |
| 1.2.9. | «Газификация жилой застройки в пос. Белозёрный» | Всего | 4019,6 | 468,0 | 297,0 | 3254,6 | – | – | – | 2015 год – получение документации по планировке территории 2016 год – корректировка проекта, проведение инженерно-геологи- ческих и инженерно-геодезических изысканий 2017 год – проведение государственной экспертизы | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 765,0* | – | – | 765,0* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 4019,6 | 468,0 | 297,0 | 3254,6 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 765,0* | – | – | 765,0* | – | – | – |  |  |
| 1.2.10. | «Подводящий газопровод к МДОУ № 34 по ул. Бородинской, 52 в пос. Пашковском г. Краснодара» | Всего | 1762,2 | 115,1 | – | 1647,1 | – | – | – | Оформление земельно-правовой документации: 2017 год – выполнение проектно-изыска-тельских работ | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 115,1* | – | – | 115,1* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1762,2 | 115,1 | – | 1647,1 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 115,1* | – | – | 115,1* | – | – | – |  |  |
| 1.2.11. | «Подводящий газопровод к МДОУ № 53 по ул. Бородинской, 53 в пос. Пашковском г. Краснодара» | Всего | 230,2 | 115,1 | – | 115,1 | – | – | – | Оформление земельно-правовой документации | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 115,1* | – | – | 115,1* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 230,2 | 115,1 | – | 115,1 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 115,1* | – | – | 115,1* | – | – | – |  |  |
| 1.2.12. | «Газификация жилого массива в границах улиц Лесопосадочная – Средняя – Окраинная в г. Краснодаре» | Всего | 4703,4 | 1903,3 | – | 2800,1 | – | – | – | Оформление земельно-правовой документации | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 1900,0* | – | – | 1900,0* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 4703,4 | 1903,3 | – | 2800,1 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 1900,0* | – | – | 1900,0* | – | – | – |  |  |
| 1.2.13. | «Газификация жилых домов жилого массива 1-го отделения ОПХ «Колос»» | Всего | 17518,8 | 671,3 | – | 1592,3 | 15255,2 | – | – | 2015 год – проведение государственной экспертизы 2017 год – протяжённость построенных сетей газоснабжения (газопроводов) 4,465 км, ГРП | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 1592,3* | – | – | 1592,3* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 17518,8 | 671,3 | – | 1592,3 | 15255,2 | – | – |  |  |
|  |  |  | 1592,3* | – | – | 1532,3* | – | – | – |  |  |
| 1.2.14. | «Модульный блок для врача общей практики в пос. Плодородный (инженерные сети)» | Всего | 27,0 | 13,5 | – | 13,5 | – | – | – | Врезка газопровода | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 27,0 | 13,5 | – | 13,5 | – | – | – |  |  |
| 1.2.15. | «Модульный блок для врача общей практики в пос. Знаменский (инженерные сети)» | Всего | 29,8 | 14,9 | – | 14,9 | – | – | – | Врезка газопровода | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 29,8 | 14,9 | – | 14,9 | – | – | – |  |  |
| 1.2.16. | «Модульный блок для врача общей практики в пос. Прогресс (инженерные сети)» | Всего | 87,7 | 43,9 | – | 43,9 | – | – | – | Врезка газопровода | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 87,7 | 43,9 | – | 43,9 | – | – | – |  |  |
| 1.2.17. | «Газоснабжение пос. Плодород-ный» | Всего | 8282,5 | 99,8 | – | 99,8 | 8082,9 | – | – | Выполнение инженерно-геодезических работ 2017 год – протяжённость построенных сетей газоснабжения (газопроводов) 0,220 км | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 99,8* | – | – | 99,8* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 8282,5 | 99,8 | – | 99,8 | 8082,9 | – | – |  |  |
|  |  |  | 99,8* | – | – | 99,8* | – | – | – |  |  |
| 1.2.18. | «Газоснабжение пос. Плодородный в границах ул. Солнечная-Бу-кетная-Федоров-ская (сети газоснабжения и ГРП) в г. Краснодаре» | Всего | 9185,3 | 33,6 | 5825,2 | 42,9 | 3283,6 | – | – | 2015 год – оказание услуги по ведению авторского надзора 2016 год – строительство газопровода низкого давления протяжённостью 1,101 км 2017 год – протяжённость построенных сетей газоснабжения (газопроводов) 0,351 км | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 42,9* | – | – | 42,9* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 9185,3 | 33,6 | 5825,2 | 42,9 | 3283,6 | – | – |  |  |
|  |  |  | 42,9* | – | – | 42,9* | – | – | – |  |  |
| 1.2.19. | «Газификация 2-го отделения пос. Лазурного» | Всего | 32,9 | 32,9 | – | – | – | – | – | Оказание услуги по ведению авторского надзора | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 32,9 | 32,9 | – | – | – | – | – |  |  |
| 1.2.20. | «Газификация индивидуальной жилой застройки по ул. Кореновской в г. Краснодаре» | Всего | 636,2 | 349,6 | – | 286,6 | – | – | – | Оформление земельно-правовой документации | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 49,6* | – | – | 49,6* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 636,2 | 349,6 | – | 286,6 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 49,6* | – | – | 49,6* | – | – | – |  |  |
| 1.2.21. | «Газоснабжение микрорайона Бородинского в пос. Пашковском» | Всего | 3184,2 | 1601,0 | 1475,0 | 108,2 | – | – | – | Выполнение строительно-монтажных работ | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 1484,2* | – | 1475,0* | 9,2* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 3184,2 | 1601,0 | 1475,0 | 108,2 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 1484,2* | – | 1475,0* | 9,2* | – | – | – |  |  |
| 1.2.22. | «Газоснабжение района жилой застройки по ул. На-родной, ул. Средней и ул. Пригородной в г. Краснодаре» | Всего | 930,8 | 214,4 | 502,0 | 214,4 | – | – | – | 2015 год – выполнение инженерно-геодезических работ 2016 год – строительство газопровода протяжённостью 0,026 м | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 213,1* | – | – | 213,1* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 930,8 | 214,4 | 502,0 | 214,4 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 213,1* | – | – | 213,1* | – | – | – |  |  |
| 1.2.23. | «Инженерные сети мкр. Дивный пос. Индустриальный (газоснаб-жение в границах улиц Кедровая, ул. Юношеская, ул. Ледяная)» | Всего | 799,2 | 399,6 | – | 399,6 | – | – | – | Врезка газопровода | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 799,2 | 399,6 | – | 399,6 | – | – | – |  |  |
| 1.2.24. | «Газоснабжение пос. Российского-1» | Всего | 3422,4 | 100,0 | 2138,8 | 1183,6 | – | – | – | 2015 год – корректировка проекта 2016 год – строительство сетей газоснабжения протяжённостью 0,047 км 2017 год – врезка газопровода | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 678,1* | – | – | 678,1* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 3422,4 | 100,0 | 2138,8 | 1183,6 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 678,1* | – | – | 678,1* | – | – | – |  |  |
| 1.2.25. | «Газоснабжение пос. Северный в г. Краснодаре» | Всего | 526,4 | 35,0 | 293,9 | 197,5 | – | – | – | 2015 год – выполнение инженерно-геодезических работ 2016 год – проект планировки территории | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 197,5* | – | – | 197,5* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 526,4 | 35,0 | 293,9 | 197,5 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 197,5* | – | – | 197,5* | – | – | – |  |  |
| 1.2.26. | «Инженерные сети мкр. Дивный пос. Индустриальный» | Всего | 2854,6 | – | 2758,3 | 96,3 | – | – | – | Строительство сетей газоснабжения протяжённостью 0,235 км 2017 год – контрольно-исполнительная съёмка | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2854,6 | – | 2758,3 | 96,3 | – | – | – |  |  |
| 1.2.27. | «Инженерные сети в пос. Берёзовый» | Всего | 28722,8 | – | 1080,4 | 27642,4 | – | – | – | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости 2017 год - выполнение условий софинансирования в целях строительства газопровода высокого и низкого давления протяжённостью 5052,0 м, ГРПБ - 1 шт. | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 0,1* | – | – | 0,1* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 11345,6 | – | – | 11345,6 | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 17377,2 | – | 1080,4 | 16296,8 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 0,1* | – | – | 0,1* | – | – | – |  |  |
| 1.2.28. | «Подводящий газопровод к детской школе искусств № 10 по ул. им. Шевченко, 56 в г. Кра- снодаре» | Всего | 5000,0 | – | – | – | 5000,0 | – | – |  | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 5000,0 | – | – | – | 5000,0 | – | – |  |  |
| 1.2.29. | «Обеспечение инженерными сетями земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, предоставленных гражданам, имеющим трёх и более детей в х. Новый (газоснабжение)» | Всего | 1268,8 | – | – | – | 1268,8 | – | – |  | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1268,8 | – | – | – | 1268,8 | – | – |  |  |
| 1.2.30. | «Обеспечение инженерными сетями земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, предоставленных гражданам, имеющим трёх и более детей в х. Копанском (газоснабжение)» | Всего | 2505,8 | – | – | – | – | 2505,8 | – |  | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2505,8 | – | – | – | – | 2505,8 | – |  |  |
| 1.2.31. | «Обеспечение инженерными сетями земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, предоставленных гражданам, имеющим трёх и более детей, западнее существующей застройки пос. Лазурный (газоснабжение)» | Всего | 19282,7 | – | – | – | – | 19282,7 | – |  | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 19282,7 | – | – | – | – | 19282,7 | – |  |  |
| 1.2.32. | «Обеспечение инженерными сетями земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, предоставленных гражданам, имеющим трёх и более детей в х. Октябрьский (газоснабжение)» | Всего | 11941,6 | – | – | – | – | 11941,6 | – |  | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 11941,6 | – | – | – | – | 11941,6 | – |  |  |
|  | Итого по разделу II | Всего | 176665,7 | 30375,1 | 32693,0 | 41977,0 | 37890,5 | 33730,1 | – |  |  |
|  |  |  | 25495,0* | – | 17544,4* | 7950,6* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 11345,6 | – | – | 11345,6 | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 165320,1 | 30375,1 | 32693,0 | 30631,4 | 37890,5 | 33730,1 | – |  |  |
|  |  |  | 25495,0* | – | 17544,4* | 7950,6* | – | – | – |  |  |
| 1.3. | Задача |  | Строительство тепловых сетей |
|  | III. Организация теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения населения |
| 1.3.1. | «Инженерные сети к застройке микрорайона № 1 в хут. Ленина. Корректировка ПСД с выделением 2-го пускового комплекса водозаборных сооружений» | Всего | 2942,3 | 1471,1 | – | 1471,2 | – | – | – | Оформление земельно-правовой документации | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 1471,2* | – | – | 1471,2* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2942,3 | 1471,1 | – | 1471,2 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 1471,2* | – | – | 1471,2* | – | – | – |  |  |
| 1.3.2. | «Реконструкция котельной по ул. Казачья, 18» | Всего | 442,0 | 221,0 | – | 221,0 | – | – | – | Реконструкция котельной | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 221,0* | – | – | 221,0* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 442,0 | 221,0 | – | 221,0 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 221,0* | – | – | 221,0* | – | – | – |  |  |
| 1.3.3. | «Инженерные сети в пос. Калинино-1» | Всего | 58723,1 | 1000,0 | 29947,2 | 27775,9 | – | – | – | Выполнение проектно-изыс-кательских работ 2017 год – проведение государственной экспертизы | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 25085,8* | – | 70,5* | 25015,3* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 58723,1 | 1000,0 | 29947,2 | 27775,9 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 25085,8* | – | 70,5* | 25015,3* | – | – | – |  |  |
| 1.3.4. | «Электроснабжение индивидуальной застройки п. Знаменского по ул. Соборная – Светлая – Мичурина» | Всего | 313,6 | 156,8 | – | 156,8 | – | – | – | Выполнение кадастровых работ | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 156,8* | – | – | 156,8* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 313,6 | 156,8 | – | 156,8 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 156,8* | – | – | 156,8* | – | – | – |  |  |
| 1.3.5. | «Разработка технических условий присоединения к сетям инженерно-техничес- кого обеспечения, увеличение потребляемой мощности» | Всего | 5785,3 | 5785,3 | – | – | – | – | – | Выдача технических условий | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 5785,3 | 5785,3 | – | – | – | – | – |  |  |
| 1.3.6. | «Теплоснабжение и горячее водоснабжение МБДОУ ДС № 110 в г. Краснодаре» | Всего | 9783,4 | 6560,1 | 2723,9 | 499,4 | – | – | – | 2015 год – строительство теплотрассы протяжённостью 300 м, диаметр 4 по 50 мм 2016 год – выполнение технического плана | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 3128,3* | – | 2628,9* | 499,4* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 9783,4 | 6560,1 | 2723,9 | 499,4 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 3128,3* | – | 2628,9* | 499,4* | – | – | – |  |  |
| 1.3.7. | «Теплоснабжение и горячее водоснабжение МБДОУ ДС № 123 в г. Краснодаре» | Всего | 11753,7 | 9135,7 | 2483,0 | 135,0 | – | – | – | 2015 год – строительство теплотрассы протяжённостью 230 м, диаметр 4 по 50 мм 2016 год – выполнение технического плана | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 2428,0* | – | 2388,0* | 40,0* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 11753,7 | 9135,7 | 2483,0 | 135,0 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 2428,0* | – | 2388,0* | 40,0* | – | – | – |  |  |
| 1.3.8. | «Водоснабжение ст. Старокорсунской» | Всего | 728,4 | 364,2 | – | 364,2 | – | – | – | Выполнение кадастровых работ | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 364,2* | – | – | 364,2* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 728,4 | 364,2 | – | 364,2 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 364,2* | – | – | 364,2* | – | – | – |  |  |
| 1.3.9. | «Водоснабжение индивидуальной жилой застройки посёлка Северный в городе Краснодаре» | Всего | 73,7 | 35,0 | – | 38,7 | – | – | – | Оформление земельно-правовой документации | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 73,7 | 35,0 | – | 38,7 | – | – | – |  |  |
| 1.3.10. | «Обеспечение инженерными сетями земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, предоставленных гражданам, имеющим трёх и более детей, в ст. Старокорсунская (ливневая канализация)» | Всего | 2603,6 | – | 2603,6 | – | – | – | – |  | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 2551,0* | – | 2551,0* | – | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2603,6 | – | 2603,6 | – | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 2551,0* | – | 2551,0* | – | – | – | – |  |  |
| 1.3.11. | «Обеспечение инженерными сетями земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, предоставленных гражданам, имеющим трёх и более детей, западнее существующей застройки пос. Лазурный (ливневая канализация)» | Всего | 2742,4 | – | 2742,4 | – | – | – | – |  | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 2742,4* | – | 2742,4* | – | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2742,4 | – | 2742,4 | – | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 2742,4* | – | 2742,4* | – | – | – | – |  |  |
|  | Итого по разделу III | Всего | 95891,5 | 24729,2 | 40500,1 | 30662,2 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 38148,7* | – | 10380,8* | 27767,9* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 95891,5 | 24729,2 | 40500,1 | 30662,2 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 38148,7* | – | 10380,8* | 27767,9* | – | – | – |  |  |
| 1.4. | Задача |  | Реализация мероприятий в области жилищного хозяйства |
|  | IV. Мероприятия в области жилищного хозяйства |
| 1.4.1. | «Снос жилых помещений, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу» | Всего | 90073,6 | 44568,4 | 10000,0 | 35505,2 | – | – | – | Количество снесённых жилых помещений, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу (шт.): 2015 год – 33 2016 год – 14 2017 год – 6 2018 год – 15 2019 год – 15 | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 30355,6* | – | – | 30355,6* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 90073,6 | 44568,4 | 10000,0 | 35505,2 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 30355,6* | – | – | 30355,6* | – | – | – |  |  |
| 1.4.2. | «Снос самовольно возведённых объектов капитального строительства» | Всего | 7218,6 | 2925,6 | 3780,0 | 513,0 | – | – | – | Количество снесённых самовольно возведённых объектов (шт.): 2015 год – 6 2016 год – 1 2017 год – 1 2018 год – 1 2019 год – 1 | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 1968,0* | – | 1770,0* | 198,0* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 7218,6 | 2925,6 | 3780,0 | 513,0 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 1968,0* | – | 1770,0* | 198,0* | – | – | – |  |  |
|  | Итого по разделу IV | Всего | 97292,2 | 47494,0 | 13780,0 | 36018,2 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 32323,6* | – | 1770,0* | 30553,6* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 97292,2 | 47494,0 | 13780,0 | 36018,2 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 32323,6* | – | 1770,0* | 30553,6* | – | – | – |  |  |
| 1.5. | Задача |  | Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации |
|  | V. Канализование и водоотведение населённых пунктов |
| 1.5.1. | «Проектирование и реконструкция водоотводящей системы по балке реки Осечки» | Всего | 621000,5 | 1466,7 | – | 198,0 | – | 226217,6 | 393118,2 | 2019 и 2020 годы - проведение строительных работ | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 621000,5 | 1466,7 | – | 198,0 | – | 226217,6 | 393118,2 |  |  |
| 1.5.2. | «Проектирование и строительство 2-й очереди головного канализационного коллектора № 20» | Всего | 4091,4 | 1995,1 | 298,3 | 1798,0 | – | – | – | 2015 год – получение документации по планировке территории 2016 год – проведение археологического обследования земельного участка | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 1798,0* | – | – | 1798,0* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 4091,4 | 1995,1 | 298,3 | 1798,0 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 1798,0* | – | – | 1798,0* | – | – | – |  |  |
| 1.5.3. | «Фекальная канализация по ул. Бульвар Интернациональный в г. Краснодаре» | Всего | 199,0 | 199,0 | – | – | – | – | – | 2015 год – проведение государственной экспертизы 2017 год – выполнение условий софинансирования в целях строительства сети хозяйственно-бытовой канализации протяжённостью 3638 м, КНС | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 199,0 | 199,0 | – | – | – | – | – |  |  |
| 1.5.4. | «Сеть фекальной канализации протяжённостью 2600 м, пос. Пашковский, г. Краснодар» | Всего | 567,8 | 50,0 | 517,8 | – | – | – | – | 2017 год – выполнение условий софинансирования в целях строительства сети хозяйственно-бытовой канализации протяжённостью 4343,2 м, КНС | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 567,8 | 50,0 | 517,8 | – | – | – | – |  |  |
| 1.5.5. | «Проектно-изыскательские и восстановительные работы по восстановлению водоотводных каналов и ливневой канализации на территории муниципального образования город Краснодар» | Всего | 200,0 | 100,0 | – | 100,0 | – | – | – | 2015 год – выполнение инженерно-геодезических работ 2018 год – выполнение условий софинансирования | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 100,0* | – | – | 100,0* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 200,0 | 100,0 | – | 100,0 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 100,0* | – | – | 100,0* | – | – | – |  |  |
| 1.5.6. | «Мероприятия по ликвидации подтопления улиц Московской, Ангарской, Агрохимической, им. Петра Метальникова в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» | Всего | 42,1 | 23,7 | 18,4 | – | – | – | – | Технологическое присоединение | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 42,1 | 23,7 | 18,4 | – | – | – | – |  |  |
| 1.5.7. | «Проектирование и строительство очистных сооружений на выпусках ливневых коллекторов» | Всего | 2066,6 | – | 1266,2 | 800,4 | – | – | – | Подготовка документации по планировке территории | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 800,4* | – | – | 800,4* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2066,6 | – | 1266,2 | 800,4 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 800,4* | – | – | 800,4* | – | – | – |  |  |
| 1.5.8. | «Головной канализационный коллектор в городе Краснодаре (2 очередь). Проектирование и строительство» | Всего | 2653,6 | – | 2430,3 | 223,3 | – | – | – | Проведение государственной экспертизы 2017 год - проведение гидрометеорологических изысканий | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 127,3* | – | – | 127,3* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2653,6 | – | 2430,3 | 223,3 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 127,3* | – | – | 127,3* | – | – | – |  |  |
| 1.5.9. | «Берегоукрепление правого берега реки Кубань на участке от ул. Тургенева до Рождественского парка в г. Краснодаре» | Всего | 490117,0 | – | – | 4408,0 | 20709,0 | 165000,0 | 300000,0 | 2018 год – проведение проектных работ 2019 и 2020 годы – проведение строительных работ | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 490117,0 | – | – | 4408,0 | 20709,0 | 165000,0 | 300000,0 |  |  |
|  | Итого по разделу V | Всего | 1120938,0 | 3834,5 | 4531,0 | 7527,7 | 20709,0 | 391217,6 | 693118,2 |  |  |
|  |  |  | 2825,7* | – | – | 2825,7* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1120 938,0 | 3834,5 | 4531,0 | 7527,7 | 20709,0 | 391217,6 | 693118,2 |  |  |
|  |  |  | 2825,7* | – | – | 2825,7* | – | – | – |  |  |
|  | Всего | Всего | 1708170,0 | 249705,4 | 123207,0 | 158592,2 | 58599,5 | 424947,7 | 693118,2 |  |  |
|  |  |  | 142771,7* | – | 47646,1* | 95125,6* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 11345,6 |  |  | 11345,6 | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1696824,4 | 249705,4 | 123207,0 | 147246,6 | 58599,5 | 424947,7 | 693118,2 |  |  |
|  |  |  | 142771,7* | – | 47646,1* | 95125,6* | – | – | – |  |  |

________________________________________________________________________________________________________

* Денежные обязательства получателей средств местного бюджета, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем году.»

Директор департамента строительства

администрации муниципального

образования город Краснодар                                                                                                                                            М.Н.Карпенко