ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению администрации

муниципального образования город Краснодар

от 29.12.2017 № 6329

«ПРИЛОЖЕНИЕ

к подпрограмме «Жилище» муниципальной

программы муниципального образования город Краснодар «Комплексное развитие

муниципального образования в сфере

строительства, архитектуры, развития объектов

инженерной, социальной инфраструктуры,

дорожного хозяйства»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы «Жилище» муниципальной программы муниципального образования город Краснодар

«Комплексное развитие муниципального образования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов

инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объём финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам | Непосред-ственный результат реализации мероприятия | Исполнители подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цель |  | Комплексное решение проблемы развития жилищной сферы с целью создания условий, обеспечивающих доступность жилья для граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования город Краснодар |
| 1.1. | Задача |  | Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства |
|  | I. Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой, создание условий для комплексного развития территории муниципального образования город Краснодар, в том числе жилищного строительства |
| 1.1.1. | Обеспечение инженерными сетями земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, предоставленных гражданам, имеющим трёх и более детей | Всего | 331985,4 | 134523,5 | 47628,4 | 66525,3 | – | 41654,1 | 41654,1 |  | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 38459,0* | – | 27541,7* | 10917,3* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 52282,0 | 24808,0 | – | 27474,0 | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 279703,4 | 109715,5 | 47628,4 | 39051,3 | – | 41654,1 | 41654,1 |  |  |
|  |  |  | 38459,0* | – | 27541,7* | 10917,3* | – | – | – |  |  |
|  |  | в том числе: |
| 1.1.1.1. | Обеспечение инженерными сетями земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, предоставленных гражданам, имеющим трёх и более детей, в ст. Старокорсунской | Всего | 29459,7 | 28093,7 | 272,2 | 1093,8 | – | – | – | 2016 год - проведение государственной экспертизы сметной документации (водоснабжение, газоснабжение) 2017 год - выполнение условий софинансирования в целях строительства: сети хозяйственно-бытовой канализации протяжённостью 10,03 км, КНС - 5 шт.; сети водоснабжения протяжённостью 13,09 км | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 1093,8* | – | – | 1093,8* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 29459,7 | 28093,7 | 272,2 | 1093,8 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 1093,8* | – | – | 1093,8* | – | – | – |  |  |
| 1.1.1.2. | Обеспечение инженерными сетями земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, предоставленных гражданам, имеющим трёх и более детей, в х. Новом | Всего | 10615,0 | 6528,5 | 4086,5 | – | – | – | – | 2017 год - выполнение условий софинансирования в целях строительства сети хозяйственно-бытовой канализации протяжённостью 2,51 км 2018 год - выполнение условий софинансирования в целях строительства газопровода низкого давления протяжённостью 2,89 км | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 4086,5* | – | 4086,5* | – | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 10615,0 | 6528,5 | 4086,5 | – | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 4086,5* | – | 4086,5* | – | – | – | – |  |  |
| 1.1.1.3. | Обеспечение инженерными сетями земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, предоставленных гражданам, имеющим трёх и более детей, в х. Копанском | Всего | 45328,5 | 19859,6 | 16955,2 | 8513,7 | – | – | – | 2017 год - выполнение условий софинансирования в целях строительства сети хозяйственно-бытовой канализации протяжённостью 3,21 км, КНС - 1 шт.; выполнение проектно-изыскательских работ (подводящие сети газоснабжения) 2018 год - выполнение условий софинансирования в целях строительства газопровода протяжённостью 3,77 км | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 16955,2* | – | 16955,2* | – | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 45328,5 | 19859,6 | 16955,2 | 8513,7 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 16955,2* | – | 16955,2* | – | – | – | – |  |  |
| 1.1.1.4. | Обеспечение инженерными сетями земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, предоставленных гражданам, имеющим трёх и более детей, в п. Октябрьском | Всего | 27410,0 | 23545,1 | 3714,3 | 150,6 | – |  | – | 2018 год - выполнение условий софинансирования в целях строительства газопровода протяжённостью 14,65 км | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 3714,3* | – | 3714,3* | – | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 27410,0 | 23545,1 | 3714,3 | 150,6 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 3714,3* | – | 3714,3* | – | – | – | – |  |  |
| 1.1.1.5. | Обеспечение инженерными сетями земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, предоставленных гражданам, имеющим трёх и более детей, западнее существующей застройки п. Лазурного | Всего | 59839,9 | 46296,6 | 13543,3 | – | – | – | – | 2016 год - проведение государственной экспертизы технической документации (водоснабжение) 2017 год - обеспечение земельного массива в п. Лазурном сетями водоснабжения 2018 год - выполнение условий софинансирования в целях строительства газопровода протяжённостью 22,79 км | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 2785,7* | – | 2785,7* | – | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 24808,0 | 24808,0 | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 35031,9 | 21488,6 | 13543,3 | – | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 2785,7* | – | 2785,7* | – | – | – | – |  |  |
| 1.1.1.6. | Обеспечение инженерными сетями земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, предоставленных гражданам, имеющим трёх и более детей, в пос. Пригородном | Всего | 46794,0 | 10200,0 | 9056,9 | 27537,1 | – | – | – | Выполнение проектно-изыскательских работ | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 9823,5* | – | – | 9823,5* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 46794,0 | 10200,0 | 9056,9 | 27537,1 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 9823,5* | – | – | 9823,5* | – | – | – |  |  |
| 1.1.1.7. | Обеспечение инженерными сетями земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, предоставленных гражданам, имеющим трёх и более детей | Всего | 83308,2 | – | – | – | – | 41654,1 | 41654,1 | 2017 год – выполнение условий софинансирования | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 83308,2 | – | – | – | – | 41654,1 | 41654,1 |  |  |
| 1.1.1.8. | «Обеспечение инженерными сетями земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, предоставленных гражданам, имеющим трёх и более детей, западнее пос. Лазурного. Этап 1.3 Водоснабжение» | Всего | 29230,1 | – | – | 29230,1 | – | – | – | 2017 год - выполнение условий софинансирования в целях строительства сети водоснабжения протяжённостью 22,79 км Количество обеспечиваемых инженерной инфраструктурой земельных массивов, на-ходящихся в федера-льной собст-венности, пре-доставляемых (предосталенных) семьям, имеющим трёх и более детей, – 1 шт | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – |  | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 27474,0 | – | – | 27474,0 | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1756,1 | – | – | 1756,1 | – | – | – |  |  |
| 1.1.2. | «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельного участка к жилому 12-этажному 1-секцион-ному дому по адресу: г. Краснодар, ул. Дмитриевская Дамба, 10» | Всего | 14135,0 | 669,9 | 13465,1 | – | – | – | – | Количество ТСЖ, обеспеченных субсидией на финансовое обеспечение в связи с внесением платы за подключение к электрическим сетям (шт.): 2016 год - 1 | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 14135,0 | 669,9 | 13465,1 | – | – | – | – |  |  |
| 1.1.3. | «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельного участка к 12-14-16-этажному многоквартирному дому по адресу: г. Краснодар, ул. Бабушкина/Рашпи- левская» | Всего | 3195,0 | 3195,0 | – | – | – | – | – |  | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 3195,0 | 3195,0 | – | – | – | – | – |  |  |
| 1.1.4. | «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельного участка к ЖК «Изум- рудный», литер 5.6 по адресу: г. Краснодар, ул. Мачуги, 2» | Всего | 2755,3 | 2755,3 | – | – | – | – | – |  | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2755,3 | 2755,3 | – | – | – | – | – |  |  |
| 1.1.5.. | «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельного участка к ЖК «Наутилус» по адресу: г. Краснодар, ул. Пашковская/Крас-ная, квартал 193» | Всего | 474,2 | 474,2 | – | – | – | – | – |  | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 474,2 | 474,2 | – | – | – | – | – |  |  |
|  | Итого по разделу I | Всего | 352544,8 | 141617,8 | 61093,5 | 66525,3 | – | 41654,1 | 41654,1 |  | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 38459,0* | – | 27541,7* | 10917,3* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 52282,0 | 24808,0 | – | 27474,0 | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 300262,8 | 116809,8 | 61093,5 | 39051,3 | – | 41654,1 | 41654,1 |  |  |
|  |  |  | 38459,0* | – | 27541,7* | 10917,3* | – | – | – |  |  |
| 1.2. | Задача |  | Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья |
|  | II. Обеспечение жильём молодых семей |
| 1.2.1. | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы | Всего | 425112,6 | 74384,3 | 61742,0 | 123986,3 | 50000,0 | 55000,0 | 60000,0 | Предоставление 557 семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья | Департамент экономического развития, инвестиций и внешних связей администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | 49255,5 | 19243,7 | 18627,4 | 11384,4 | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 70200,2 | 26737,0 | 11704,6 | 31758,6 | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 305656,9 | 28403,6 | 31410,0 | 80843,3 | 50000,0 | 55000,0 | 60000,0 |  |  |
|  | Итого по разделу II | Всего | 425112,6 | 74384,3 | 61742,0 | 123986,3 | 50000,0 | 55000,0 | 60000,0 |  | Департамент экономического развития, инвестиций и внешних связей администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | 49255,5 | 19243,7 | 18627,4 | 11384,4 | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 70200,2 | 26737,0 | 11704,6 | 31758,6 | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 305656,9 | 28403,6 | 31410,0 | 80843,3 | 50000,0 | 55000,0 | 60000,0 |  |  |
|  | Всего | Всего | 777657,4 | 216002,1 | 122835,5 | 190511,6 | 50000,0 | 96654,1 | 101654,1 |  |  |
|  |  |  | 38459,0* | – | 27541,7* | 10917,3* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 49255,5 | 19243,7 | 18627,4 | 11384,4 | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 122482,2 | 51545,0 | 11704,6 | 59232,6 | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 605919,7 | 145213,4 | 92503,5 | 119894,6 | 50000,0 | 96654,1 | 101654,1 |  |  |
|  |  |  | 38459,0* | – | 27541,7* | 10917,3* | – | – | – |  |  |

_______________________________________________________________________________________________________

* Денежные обязательства получателей средств местного бюджета, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем году.»

Директор департамента строительства

администрации муниципального

образования город Краснодар                                                                                                                                       М.Н.Карпенко