ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению администрации

муниципального образования город Краснодар

от 29.12.2017 № 6329

«ПРИЛОЖЕНИЕ

к подпрограмме «Строительство и реконструкция

муниципальных образовательных организаций

муниципального образования город Краснодар»

муниципальной программы муниципального образования

город Краснодар «Комплексное развитие муниципального

образования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры,

дорожного хозяйства»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы «Строительство и реконструкция муниципальных образовательных организаций

муниципального образования город Краснодар» муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Комплексное развитие муниципального образования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объём финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам | Непосредственный результат реализации мероприятия | Исполнители подпрограм-мы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цель |  | Создание дополнительных мест в сети муниципальных образовательных организаций муниципального образования город Краснодар, реализующих основные общеобразовательные программы |
| 1.1. | Задача |  | Строительство блоков на территориях существующих муниципальных дошкольных образовательных организаций |
|  | I. Строительство блоков на территориях существующих муниципальных дошкольных образовательных организаций |
| 1.1.1. | «Проектирование и строительство блока ДОУ на 40 мест на территории детского сада № 19 по ул. Гимназической, 33» | Всего | 78537,7 | 59242,2 | 12824,3 | 6471,2 | – | – | – | Увеличение вместимости муниципальной образовательной организации на 40 мест 2016 год – технологическое присоединение | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 16495,9* | – | 11097,2* | 5398,7* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 78537,7 | 59242,2 | 12824,3 | 6471,2 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 16495,9* | – | 11097,2* | 5398,7* | – | – | – |  |  |
| 1.1.2. | «Проектирование и строительство блока ДОУ на 80 мест на территории детского сада № 73 по ул. им. Володарского, 3» | Всего | 202963,9 | 47933,0 | 82322,6 | 72708,3 | – | – | – | Увеличение вместимости муниципальной образовательной организации на 80 мест | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 16830,8* | – | 7193,1* | 9637,7* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 202963,9 | 47933,0 | 82322,6 | 72708,3 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 16830,8* | – | 7193,1* | 9637,7* | – | – | – |  |  |
| 1.1.3. | «Проектирование и строительство блока ДОУ на 40 мест на территории детского сада № 79 по ул. Орджоникидзе, 1а» | Всего | 162475,0 | 94532,1 | 54135,6 | 13807,3 | – | – | – | Увеличение вместимости муниципальной образовательной организации на 40 мест | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 29697,3* | – | 16814,0* | 12883,3* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 162475,0 | 94532,1 | 54135,6 | 13807,3 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 29697,3* | – | 16814,0* | 12883,3* | – | – | – |  |  |
| 1.1.4. | «Проектирование и строительство блока ДОУ на 40 мест на территории детского сада № 231 по ул. Симферополь-ская, 8» | Всего | 994,8 | 50,0 | 944,8 | – | – | – | – | Увеличение вместимости муниципальной образовательной организации на 40 мест | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 944,8* | – | 944,8* | – | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 994,8 | 50,0 | 944,8 | – | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 944,8* | – | 944,8* | – | – | – | – |  |  |
| 1.1.5. | «Проектирование и строительство блока ДОУ на 40 мест на территории детского сада № 202 по ул. Яна Полуяна, 48» | Всего | 994,8 | 50,0 | 944,8 | – | – | – | – | Увеличение вместимости муниципальной образовательной организации на 40 мест | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 944,8* | – | 944,8* | – | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 994,8 | 50,0 | 944,8 | – | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 944,8* | – | 944,8* | – | – | – | – |  |  |
| 1.1.6. | «Проектирование и строительство блока ДОУ на 40 мест на территории детского сада № 138 по ул. Мо- лодёжная, 1» | Всего | 119991,4 | 58337,8 | 49358,3 | 12295,3 | – | – | – | Увеличение вместимости муниципальной образовательной организации на 40 мест | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 29355,4* | – | 20733,7* | 8621,7* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 119991,4 | 58337,8 | 49358,3 | 12295,3 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 29355,4* | – | 20733,7* | 8621,7* | – | – | – |  |  |
| 1.1.7. | «Проектирование и строительство блока ДОУ на 40 мест на территории детского сада № 177 по ул. им. Ковалёва, 8» | Всего | 124212,0 | 73368,2 | 39471,7 | 11372,1 | – | – | – | Увеличение вместимости муниципальной образовательной организации на 40 мест 2016 год – технологическое присоединение | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 30975,9* | – | 21402,1* | 9573,8* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 124212,0 | 73368,2 | 39471,7 | 11372,1 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 30975,9* | – | 21402,1* | 9573,8* | – | – | – |  |  |
| 1.1.8. | «Проектирование и строительство пристройки к ДДУ № 46 по ул. Бульварное кольцо, 24» | Всего | 37816,8 | 957,4 | 1546,5 | 35312,9 | – | – | – | Увеличение вместимости муниципальной образовательной организации на 40 мест | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 1546,5* | – | – | 1546,5* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 37816,8 | 957,4 | 1546,5 | 35312,9 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 1546,5* | – | – | 1546,5* | – | – | – |  |  |
| 1.1.9. | «Проектирование и строительство пристройки к ДДУ № 115 по ул. Бульварное кольцо, 10» | Всего | 37257,3 | 960,9 | 1704,2 | 34592,2 | – | – | – | Увеличение вместимости муниципальной образовательной организации на 40 мест | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 1704,1* | – | – | 1704,1* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 37257,3 | 960,9 | 1704,2 | 34592,2 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 1704,1* | – | – | 1704,1* | – | – | – |  |  |
| 1.1.10. | «Проектирование и строительство пристройки к ДДУ № 223 по ул. Бульварное кольцо, 19» | Всего | 36827,4 | 940,2 | 1446,7 | 34440,5 | – | – | – | Увеличение вместимости муниципальной образовательной организации на 40 мест | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 1446,7* | – | – | 1446,7* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 36827,4 | 940,2 | 1446,7 | 34440,5 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 1446,7* | – | – | 1446,7* | – | – | – |  |  |
| 1.1.11. | «Проектирование и строительство пристройки к ДДУ № 230 по ул. Бульварное кольцо, 3» | Всего | 38069,2 | 936,5 | 1511,4 | 35621,3 | – | – | – | Увеличение вместимости муниципальной образовательной организации на 40 мест | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 1511,2* | – | – | 1511,2* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 38069,2 | 936,5 | 1511,4 | 35621,3 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 1511,2* | – | – | 1511,2* | – | – | – |  |  |
| 1.1.12. | «Проектирование и строительство пристройки к ДДУ № 232 по ул. Бульварное кольцо, 8» | Всего | 38518,1 | 941,8 | 1607,5 | 35968,8 | – | – |  | Увеличение вместимости муниципальной образовательной организации на 40 мест | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 1607,4* | – | – | 1607,4* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 38518,1 | 941,8 | 1607,5 | 35968,8 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 1607,4* | – | – | 1607,4* | – | – | – |  |  |
| 1.1.13. | «Проектирование и строительство пристройки к ДДУ № 233 по ул. Бульварное кольцо, 20» | Всего | 35755,2 | 936,0 | 330,5 | 34488,7 | – | – | – | Увеличение вместимости муниципальной образовательной организации на 40 мест | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 330,4* | – | – | 330,4* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 35755,2 | 936,0 | 330,5 | 34488,7 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 330,4* | – | – | 330,4* | – | – | – |  |  |
| 1.1.14. | «Проектирование и строительство блока на 40 мест на территории МБДОУ № 124 по ул. Старокубанская, 99 в г. Краснодаре» | Всего | 35211,2 | 19786,5 | 15281,5 | 143,2 | – | – | – | Увеличение вместимости муниципальной образовательной организации на 40 мест | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 14646,1* | – | 14502,9* | 143,2* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 35211,2 | 19786,5 | 15281,5 | 143,2 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 14646,1* | – | 14502,9* | 143,2* | – | – | – |  |  |
| 1.1.15. | «Проектирование и строительство блока на 40 мест на территории МБДОУ № 205 по ул. Выгонная, 108 в ст. Елизаветинской в г. Краснодаре» | Всего | 33554,1 | 20084,5 | 13469,6 | – | – | – | – | Увеличение вместимости муниципальной образовательной организации на 40 мест | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 13179,3* | – | 13179,3* | – | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 33554,1 | 20084,5 | 13469,6 | – | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 13179,3* | – | 13179,3* | – | – | – | – |  |  |
| 1.1.16. | «Проектирование и строительство блока на 40 мест на территории МБДОУ № 173 по ул. Азов-ская, 9 в г. Краснодаре» | Всего | 34117,3 | 21150,5 | 12966,8 | – | – | – | – | Увеличение вместимости муниципальной образовательной организации на 40 мест | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 12966,8* | – | 12966,8* | – | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 34117,3 | 21150,5 | 12966,8 | – | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 12966,8* | – | 12966,8* | – | – | – | – |  |  |
| 1.1.17. | «Проектирование и строительство блока на 40 мест на территории МБДОУ № 184 по ул. Гидростроителей, 25 в г. Краснодаре» | Всего | 33229,9 | 20197,3 | 13032,6 | – | – | – | – | Увеличение вместимости муниципальной образовательной организации на 40 мест | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 13032,6* | – | 13032,6* | – | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 33229,9 | 20197,3 | 13032,6 | – | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 13032,6* | – | 13032,6* | – | – | – | – |  |  |
| 1.1.18. | «Проектирование и строительство блока на 40 мест на территории МБДОУ № 166 по ул. Благоева, 12 в г. Крас-нодаре» | Всего | 34892,0 | 21253,9 | 13467,4 | 170,7 | – | – | – | Увеличение вместимости муниципальной образовательной организации на 40 мест | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 13638,1* | – | 13467,4* | 170,7* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 34892,0 | 21253,9 | 13467,4 | 170,7 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 13638,1* | – | 13467,4* | 170,7* | – | – | – |  |  |
| 1.1.19. | «Проектирование и строительство блока на 40 мест на территории МБДОУ № 179 по ул. Благоева, 26 в г. Крас-нодаре» | Всего | 34182,1 | 20809,9 | 13208,4 | 163,8 | – | – | – | Увеличение вместимости муниципальной образовательной организации на 40 мест | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 13372,2* | – | 13208,4* | 163,8* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 34182,1 | 20809,9 | 13208,4 | 163,8 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 13372,2* | – | 13208,4* | 163,8* | – | – | – |  |  |
| 1.1.20. | «Проектирование и строительство блока МБДОУ № 99 по ул. Володарского, 1 в г. Краснодаре» | Всего | 36328,9 | 20804,1 | 15477,6 | 47,2 | – | – | – | Увеличение вместимости муниципальной образовательной организации на 40 мест | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 15136,8* | – | 15089,6* | 47,2* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 36328,9 | 20804,1 | 15477,6 | 47,2 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 15136,8* | – | 15089,6* | 47,2* | – | – | – |  |  |
| 1.1.21. | «Проектирование и строительство блока на 40 мест на территории МБДОУ № 5 по ул. Новокузнечная, 65 в г. Краснодаре» | Всего | 34434,8 | 19733,6 | 14656,6 | 44,6 | – | – | – | Увеличение вместимости муниципальной образовательной организации на 40 мест | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 14480,7* | – | 14436,1* | 44,6* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 34434,8 | 19733,6 | 14656,6 | 44,6 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 14480,7* | – | 14436,1* | 44,6* | – | – | – |  |  |
| 1.1.22. | «Проектирование и строительство блока на 40 мест к ДОУ № 139 по ул. Ставропольской, 47/1 в г. Краснодаре» | Всего | 4374,0 | 3114,9 | 94,3 | 1164,8 | – | – |  | Увеличение вместимости муниципальной образовательной организации на 40 мест 2016 год – технологическое присоединение | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 1127,1* | – | – | 1127,1* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 4374,0 | 3114,9 | 94,3 | 1164,8 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 1127,1* | – | – | 1127,1* | – | – | – |  |  |
| 1.1.23. | «Проектирование и строительство блока ДОУ на 40 мест на территории детского сада № 109 по ул. Краснодарской, 30» | Всего | 492,3 | 246,0 | 246,2 | – | – | – | – | Увеличение вместимости муниципальной образовательной организации на 40 мест 2016 год – технологическое присоединение | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 492,3 | 246,0 | 246,2 | – | – | – | – |  |  |
| 1.1.24. | «Проектирование и строительство блока на 40 мест на территории ДОУ № 11 по ул. Калининградской, 5» | Всего | 9817,0 | 1912,6 | 2289,0 | 5615,4 | – | – | – | Увеличение вместимости муниципальной образовательной организации на 40 мест 2016 год – технологическое присоединение | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 1995,0* | – | 1858,2* | 136,8* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 9817,0 | 1912,6 | 2289,0 | 5615,4 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 1995,0* | – | 1858,2* | 136,8* | – | – | – |  |  |
| 1.1.25. | «Проектирование и строительство ДДУ и пристроек к ним» | Всего | 41216,9 | – | – | 41216,9 | – | – | – | Безвозмездное поступление денежных средств в соответствии с договором пожертвования на строительство муниципальных дошкольных образовательных организаций | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 41216,9 | – | – | 41216,9 | – | – | – |  |  |
|  | Итого по разделу I | Всего | 1246264,1 | 508280,0 | 362338,9 | 375645,2 | – | – | – |  | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 246965,9* | – | 190871,0* | 56094,9* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1246756,8 | 508280,0 | 362338,9 | 376137,9 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 246965,9* | – | 190871,0* | 56094,9* | – | – | – |  |  |
| 1.2. | Задача |  | Строительство новых зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций |
|  | II. Проектирование и строительство новых зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций |
| 1.2.1. | «Проектирование и строительство МДОУ в пос. Берёзовом» | Всего | 661,0 | 661,0 | – | – | – | – | – | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 661,0 | 661,0 | – | – | – | – | – |  |  |
| 1.2.2. | «Проектирование и строительство ДДУ в станице Старокорсунской г. Краснодара» | Всего | 10335,8 | 729,4 | – | 9606,4 | – | – | – | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 10335,8 | 729,4 | – | 9606,4 | – | – | – |  |  |
| 1.2.3. | «Проектирование и строительство детского сада на 150 мест по ул. им. Калинина, 1» | Всего | 520,8 | 520,8 | – | – | – | – | – | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 520,8 | 520,8 | – | – | – | – | – |  |  |
| 1.2.4. | «ДДУ в х. Октябрьском по ул. Губернаторская» | Всего | 16193,6 | 916,5 | – | – | – | 4224,4 | 11052,7 | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 16193,6 | 916,5 | – | – | – | 4224,4 | 11052,7 |  |  |
| 1.2.5. | «ДДУ на 80 мест в ст. Елизаветинской по ул. Комсомольская – ул. Южная» | Всего | 517,4 | 517,4 | – | – | – | – | – | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 517,4 | 517,4 | – | – | – | – | – |  |  |
| 1.2.6. | «Проектирование и строительство ДДУ в п. Индустриальный по ул. Фанагорийская» (1 этап) | Всего | 265932,4 | 777,2 | – | 152227,0 | 112928,2 | – | – | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации. Выполнение условий софинансирования в целях увеличения вместимости муниципальной образовательной организации: 2018 год - 250 мест | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | 99729,7 | – | – | 99729,7 | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 147764,5 | – | – | 42741,3 | 105023,2 | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 18438,2 | 777,2 | – | 9756,0 | 7905,0 | – | – |  |  |
| 1.2.7. | «Проектирование и строительство ДДУ в п. Плодородный – 2 по ул. Александровская» (1 этап) | Всего | 195410,7 | 928,0 | – | 141663,5 | 52819,2 | – | – | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации. Выполнение условий софинансирования в целях увеличения вместимости муниципальной образовательной организации: 2018 год - 170 мест | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | 82790,3 | – | – | 82790,3 | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 84603,3 | – | – | 35481,5 | 49121,8 | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 28017,1 | 928,0 | – | 23391,7 | 3697,4 | – | – |  |  |
| 1.2.8. | «Проекти-рование и строите-льство детского дошкольного учрежде- ния в пос. Российский по ул. В. Комарова – ул. им. Щербины – ул. Ратной Славы – ул. Тверской» | Всего | 677,5 | 677,5 | – | – | – | – | – | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 677,5 | 677,5 | – | – | – | – | – |  |  |
| 1.2.9. | «Размещение детского дошкольного учреждения по ул. Тупиковой в х. Ленина (7380 кв. м)» | Всего | 10547,6 | 1105,6 | – | – | 6040,1 | 3401,9 | – | Участие в конкурсе в целях увеличения вместимости муниципальной образовательной организации на 180 мест | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 10547,6 | 1105,6 | – | – | 6040,1 | 3401,9 | – |  |  |
| 1.2.10. | «Проектирование и строительство детского дошкольного общеобразовательного учреждения на 55 воспитанников по ул. 1-й Западный проезд, 9 в г. Краснодаре» | Всего | 74,1 | 74,1 | – | – | – | – | – | Выполнение проектных работ | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 74,1 | 74,1 | – | – | – | – | – |  |  |
| 1.2.11. | «Проектирование и строительство ДДУ в 1-ом отделении учхоза «Кубань» | Всего | 994,8 | 50,0 | 944,8 | – | – | – | – | Увеличение вместимости муниципальной образовательной организации на 40 мест | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 944,8* | – | 944,8* | – | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 994,8 | 50,0 | 944,8 | – | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 944,8* | – | 944,8* | – | – | – | – |  |  |
| 1.2.12. | «Детское дошкольное учреждение на 250 мест в пос. Краснодарском города Краснодар» | Всего | 2428,9 | 1616,7 | – | 812,2 | – | – | – | Выполнение проектных работ | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 812,2* | – | – | 812,2* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2428,9 | 1616,7 | – | 812,2 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 812,2* | – | – | 812,2* | – | – | – |  |  |
| 1.2.13. | «Проектирование и строительство детского сада в пос. Водники» | Всего | 10750,5 | 1278,9 | – | – | 4629,3 | 4842,3 | – | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 10750,5 | 1278,9 | – | – | 4629,3 | 4842,3 | – |  |  |
| 1.2.14. | «Проектирование и строительство ДДУ в Юбилейном микрорайоне г. Краснодара» | Всего | 641,7 | 641,7 | – | – | – | – | – | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 641,7 | 641,7 | – | – | – | – | – |  |  |
| 1.2.15. | «Проектирование и строительство детского дошкольного учреждения в пос. Знаменском в районе ул. Первомайской, 39» | Всего | 180,0 | 90,0 | – | 90,0 | – | – | – | Оформление земельно-правовой документации | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 90,0* | – | – | 90,0* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 180,0 | 90,0 | – | 90,0 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 90,0* | – | – | 90,0* | – | – | – |  |  |
| 1.2.16. | «Оформление документов для проектирования и строительства объектов капитального строительства» | Всего | 923,8 | 461,9 | – | 461,9 | – | – | – | Оформление земельно-правовой документации | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 461,9* | – | – | 461,9* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 923,8 | 461,9 | – | 461,9 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 461,9* | – | – | 461,9* | – | – | – |  |  |
| 1.2.17. | «Дошкольная образовательная организация на 200 воспитанников по ул. им. Калинина, 350/12 в Западном внутригородском округе города Краснодара» | Всего | 1965,0 | – | 10,0 | 1955,0 | – | – | – | Выполнение проектных работ | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1965,0 | – | 10,0 | 1955,0 | – | – | – |  |  |
| 1.2.18. | Проектирование и строительство детского сада на 280 мест в составе жилой застройки по ул. Красных Партизан 1/4 в г. Краснодаре | Всего | 213503,1 | – | – | 104397,2 | 109105,9 | – | – | Выполнение условий софинансирования в целях увеличения вместимости муниципальной образовательной организации: 2018 год - 280 мест | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | 69366,7 | – | – | 69366,7 | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 131197,0 | – | – | 29728,6 | 101468,4 | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 12939,4 | – | – | 5301,9 | 7637,5 | – | – |  |  |
|  | Итого по разделу II | Всего | 732258,7 | 11046,7 | 954,8 | 411213,2 | 285522,7 | 12468,6 | 11052,7 |  | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 2308,9* | – | 944,8* | 1364,1* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 251886,7 | – | – | 251886,7 | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 363564,8 | – | – | 107951,4 | 255613,4 | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 116807,2 | 11046,7 | 954,8 | 51375,1 | 29909,3 | 12468,6 | 11052,7 |  |  |
|  |  |  | 2308,9* | – | 944,8* | 1364,1* | – | – | – |  |  |
| 1.3. | Задача |  | Строительство блоков на территориях существующих муниципальных общеобразовательных организаций (средних общеобразовательных школ) |
|  | III. Проектирование и строительство пристроек к средним общеобразовательным школам |
| 1.3.1. | «Проектирование и строительство блока к МБДОУ СОШ № 71 по ул. Карякина, 8 в городе Краснодаре» | Всего | 46743,6 | 46208,9 | – | 534,7 | – | – | – | Увеличение вместимости муниципальной образовательной организации на 390 мест | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 534,7* | – | – | 534,7* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 46743,6 | 46208,9 | – | 534,7 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 534,7* | – | – | 534,7* | – | – | – |  |  |
| 1.3.2. | «Проектирование и строительство блока к МБОУ СОШ № 93 по ул. 1-го Мая, 93 в городе Краснодаре» | Всего | 67576,9 | 22959,1 | 44371,3 | 246,5 | – | – | – | Увеличение вместимости муниципальной образовательной организации на 350 мест | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 246,5* | – | – | 246,5* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 67576,9 | 22959,1 | 44371,3 | 246,5 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 246,5* | – | – | 246,5* | – | – | – |  |  |
| 1.3.3. | «Проектирование и строительство пристройки к МБОУ СОШ № 50 по ул. Целиноградская, 1 в пос. Берёзовый в городе Краснодаре» | Всего | 60954,0 | 22959,1 | 37753,9 | 241,0 | – | – | – | Увеличение вместимости муниципальной образовательной организации на 350 мест | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 241,0* | – | – | 241,0* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 60954,0 | 22959,1 | 37753,9 | 241,0 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 241,0* | – | – | 241,0* | – | – | – |  |  |
| 1.3.4. | «Проектирование и строительство пристройки к МБОУ СОШ № 38 по ул. Октябрьская, 1 в пос. Лазурный в городе Краснодаре» | Всего | 66411,9 | 22909,1 | 43262,8 | 240,0 | – | – | – | Увеличение вместимости муниципальной образовательной организации на 350 мест | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 240,0* | – | – | 240,0* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 66411,9 | 22909,1 | 43262,8 | 240,0 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 240,0* | – | – | 240,0* | – | – | – |  |  |
| 1.3.5. | «Проектирование и строительство блока к МБОУ СОШ № 78 по ул. Ростовская, 14 в городе Краснодаре» | Всего | 70096,2 | – | 49229,1 | 20867,1 | – | – | – | Увеличение вместимости муниципальной образовательной организации на 400 мест | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 20867,1* | – | – | 20867,1* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 70096,2 | – | 49229,1 | 20867,1 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 20867,1* | – | – | 20867,1* | – | – | – |  |  |
| 1.3.6. | «Проектирование и строительство блока к МАОУ СОШ № 62 по ул. Степная, 10 в пос. Индустриальном города Краснодара» | Всего | 66917,3 | – | 54441,8 | 12475,5 | – | – | – | Увеличение вместимости муниципальной образовательной организации на 400 мест | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 11764,1* | – | – | 11764,1* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 66917,3 | – | 54441,8 | 12475,5 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 11764,1* | – | – | 11764,1* | – | – | – |  |  |
| 1.3.7. | «Проектирование и строительство блока к МАОУ СОШ № 101 по пр. Чекистов, 18 в городе Краснодаре» | Всего | 48516,3 | – | 48441,3 | 75,0 | – | – | – | Увеличение вместимости муниципальной образовательной организации на 400 мест | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 75,0* | – | – | 75,0* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 48516,3 | – | 48441,3 | 75,0 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 75,0* | – | – | 75,0* | – | – | – |  |  |
| 1.3.8. | «Проектирование и строительство блока к МБОУ НОШ № 94 по ул. Тепличная, 11 в городе Краснодаре» | Всего | 55311,2 | – | 48251,4 | 7059,8 | – | – | – | Увеличение вместимости муниципальной образовательной организации на 400 мест | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 7059,8* | – | – | 7059,8* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 55311,2 | – | 48251,4 | 7059,8 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 7059,8* | – | – | 7059,8* | – | – | – |  |  |
| 1.3.9. | «Проектирование и строительство блока к МБОУ СОШ № 46 по ул. Гидростроителей, 20 в городе Краснодаре» | Всего | 52975,0 | – | 48700,0 | 75,0 | 4200,0 | – | – | Увеличение вместимости муниципальной образовательной организации на 400 мест | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 75,0* | – | – | 75,0* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 52975,0 | – | 48700,0 | 75,0 | 4200,0 | – | – |  |  |
|  |  |  | 75,0* | – | – | 75,0* | – | – | – |  |  |
| 1.3.10. | «Проектирование и строительство пристройки на 4 класса (100 учащихся) на территории МБОУ СОШ № 61 в х. Ленина по ул. Молодёжная, 36» | Всего | 32886,1 | – | 16687,2 | 16198,9 | – | – | – | Увеличение вместимости муниципальной образовательной организации на 100 мест | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 16198,9* | – | – | 16198,9* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 32886,1 | – | 16687,2 | 16198,9 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 16198,9* | – | – | 16198,9* | – | – | – |  |  |
| 1.3.11. | «Начальная школа на 300 учащихся на территории МБОУ гимназия № 92 по ул. Пионерская, 38 в г. Краснодаре» | Всего | 22441,8 | – | 6773,6 | 2478,8 | – | 13189,4 | – | Выполнение условий софинансирования в целях увеличения вместимости муниципальной образовательной организации на 300 мест | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 3552,6* | – | 1073,8* | 2478,8* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 22441,8 | – | 6773,6 | 2478,8 | – | 13189,4 | – |  |  |
|  |  |  | 3552,6* | – | 1073,8* | 2478,8* | – | – | – |  |  |
| 1.3.12. | «Блок начальных классов на 400 мест на территории МБОУ ООШ № 81 по ул. Сербская, 7 в пос. Пригородном города Краснодара». 1 этап | Всего | 351304,8 | – | – | 148700,2 | 202604,6 | – | – | Выполнение условий софинансирования в целях увеличения вместимости муниципальной образовательной организации: 2018 год – 400 мест | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | 93117,2 | – | – | 93117,2 | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 228329,6 | – | – | 39907,4 | 188422,2 | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 29858,0 | – | – | 15675,6 | 14182,4 | – | – |  |  |
| 1.3.13. | «Проектирование и реконструкция муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар гимназии № 23» 2 этап: Строительство блока МБОУ на 400 мест с переходной галереей» | Всего | 348235,6 | 657,5 | – | 163497,6 | 184080,5 | – | – | Выполнение условий софинансирования в целях увеличения вместимости муниципальной образовательной организации: 2018 год - 400 мест | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 6615,6* | – | – | 6615,6* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 97348,9 | – | – | 97348,9 | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 212915,7 | – | – | 41720,9 | 171194,8 | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 37971,0 | 657,5 | – | 24427,8 | 12885,7 | – | – |  |  |
|  |  |  | 6615,6* | – | – | 6615,6* | – | – | – |  |  |
| 1.3.14. | «Блок начальных классов на 300 мест на территории МОУ гимназии № 87 по ул. Бульварное кольцо, 9 в г. Краснодаре» | Всего | 4401,6 | – | – | – | 4401,6 | – | – | Выполнение проектных работ | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 4401,6 | – | – | – | 4401,6 | – | – |  |  |
|  | Итого по разделу III | Всего | 1294772,3 | 115693,7 | 397912,4 | 372690,1 | 395286,7 | 13189,4 | – |  |  |
|  |  |  | 67470,3* | – | 1073,8* | 66396,5* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 190466,1 | – | – | 190466,1 | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 441245,3 | – | – | 81628,3 | 359617,0 | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 663060,9 | 115693,7 | 397912,4 | 100595,7 | 35669,7 | 13189,4 | – |  |  |
|  |  |  | 67470,3* | – | 1073,8* | 66396,5* | – | – | – |  |  |
| 1.4. | Задача |  | Строительство новых зданий муниципальных общеобразовательных организаций (средних общеобразовательных школ) |
|  | IV. Проектирование и строительство средних общеобразовательных школ |
| 1.4.1. | «Проектирование и строительство МБОУ СОШ № 47 по ул. Садовой, 245 в городе Краснодаре» | Всего | 866,2 | 718,5 | – | 147,7 | – | – | – | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации | Департамент строительства администрации муниципального образования город Красно дар |
|  |  |  | 147,7* | – | – | 147,7* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 866,2 | 718,5 | – | 147,7 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 147,7* | – | – | 147,7* | – | – | – |  |  |
| 1.4.2. | «Проектирование и реконструкция МБОУ СОШ № 66 по ул. Уссурийской, 2 в городе Краснодаре. 1 этап: Строительство блока МБОУ на 400 мест с переходной галереей»** | Всего | 358182,1 | 1810,3 | 339946,6 | 16425,2 | – | – | – | Увеличение вместимости муниципальной образовательной организации на 400 мест | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 1117,8* | – | – | 1117,8* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 239704,3 | – | 239704,3 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 67064,6 | – | 67064,6 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 51413,2 | 1810,3 | 33177,7 | 16425,2 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 1117,8* | – | – | 1117,8* | – | – | – |  |  |
| 1.4.3. | «Проектирование и строительство СОШ по ул. Наримановской в х. Ленина города Краснодара (1000 мест) (1, 2 этап)»*** | Всего | 713180,2 | 16593,9 | 219981,4 | 476604,9 | – | – | – | Выполнение условий софинансирования в целях увеличения вместимости муниципальной образовательной организации на 1000 мест | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 6859,5* | – | 5365,0* | 1494,5* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 620094,1 |  | 203876,0 | 416218,1 | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 93086,1 | 16593,9 | 16105,4 | 60386,8 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 6859,5* | – | 5365,0* | 1494,5* | – | – | – |  |  |
| 1.4.4. | «Общеобразовательная школа на 1100 мест в пос. Краснодарском города Краснодара» | Всего | 787050,9 | 886,2 | – | 6164,7 | – | 400000,0 | 380000,0 | Выполнение проектных работ | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 664,7* | – | – | 664,7* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 787050,9 | 886,2 | – | 6164,7 | – | 400000,0 | 380000,0 |  |  |
|  |  |  | 664,7* | – | – | 664,7* | – | – | – |  |  |
| 1.4.5. | «Проектирование и реконструкция СОШ № 65 в п. Северном г. Краснодара» | Всего | 477,0 | – | 240,0 | 237,0 | – | – | – | Выполнение технического плана | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 237,0* | – | – | 237,0* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 477,0 | – | 240,0 | 237,0 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 237,0* | – | – | 237,0* | – | – | – |  |  |
| 1.4.6. | Проектирование и строительство объекта капитального строительства «Общеобразовательная школа на 1550 мест в Прикубанском внутригородском округе г. Краснодара» | Всего | 907606,0 | – | – | – | 374270,4 | 533335,6 | – | Увеличение вместимости муниципальной образовательной организации на 1550 мест | Инвестор |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | вне-бюджетные источники | 907606,0 | – | – | – | 374270,4 | 533335,6 | – |  |  |
| 1.4.7. | «Общеобразовательная организация на 1100 мест в Прикубанском внутригородском округе г. Краснодара» (2, 3, 4 этапы) | Всего | 447687,7 | – | – | 241875,5 | 197546,7 | 8265,5 | – | Выполнение условий софинансирования в целях увеличения вместимости муниципальной образовательной организации: 2019 год - 1100 мест | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | 160713,4 | – | – | 160713,4 | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 252595,6 | – | – | 68877,2 | 183718,4 | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 34378,7 | – | – | 12284,9 | 13828,3 | 8265,5 | – |  |  |
| 1.4.8. | Общеобразовательная школа на 1550 мест по ул. Восточно-Кругликовская, в г. Краснодаре | Всего | 686843,5 | – | – | 422118,1 | 257188,1 | 7537,3 | – | Выполнение условий софинансирования в целях увеличения вместимости муниципальной образовательной организации: 2019 год - 1550 мест | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | 280495,8 | – | – | 280495,8 | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 359397,4 | – | – | 120212,5 | 239184,9 | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 46950,3 | – | – | 21409,8 | 18003,2 | 7537,3 | – |  |  |
| 1.4.9. | «Общеобразовательная школа на 1100 мест по ул. Изобиль-ной в г. Краснодаре» | Всего | 778118,6 | – | 10,0 | 7108,6 | – | 400000,0 | 371000,0 | Выполнение проектных работ | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 778118,6 | – | 10,0 | 7108,6 | – | 400 000,0 | 371000,0 |  |  |
| 1.4.10. | Общеобразовательная организация на 1100 мест по ул. Красных Партизан, 1/4 в г. Краснодаре | Всего | 527854,8 | – | – | 284292,2 | 225802,4 | 17760,2 | – | Увеличение вместимости муниципальной образовательной организации: 2019 год - 1100 мест | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | 188995,7 | – | – | 188995,7 | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 290994,3 | – | – | 80998,1 | 209996,2 | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 47864,8 | – | – | 14298,4 | 15806,2 | 17760,2 | – |  |  |
| 1.4.11. | «Приобретение объектов недвижимости для размещения образовательной организации на 1 550 мест, расположенных по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ» | Всего | 757760,5 | – | – | – | 757760,5 | – | – | Приобретение объектов недвижимости для размещения общеобразовательной организации на 1 550 мест | Департамент муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 719872,4 | – | – | – | 719872,4 | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 37888,1 | – | – | – | 37888,1 | – | – |  |  |
| 1.4.12. | «Приобретение объектов недвижимости для размещения общеобразовательной организации на 1 550 мест, расположенных по адресу: город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, в квартале ул. Московская, ул. Солнечная, ул. Котлярова, ул. Карякина» | Всего | 837022,4 | – | – | – | – | 837022,4 | – | Приобретение объектов недвижимости для размещения общеобразовательной организации на 1 550 мест | Департамент муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 795171,2 | – | – | – | – | 795171,2 | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 41851,2 | – | – | – | – | 41851,2 | – |  |  |
| 1.4.12. | «Общеобразовательная школа по ул. им. Кокоры, 4/2 в х. Копанском города Краснодара» | Всего | 94,9 | – | – | 94,9 | – | – | – |  | Департамент муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 94,9* | – | – | 94,9* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 94,9 | – | – | 94,9 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 94,9* | – | – | 94,9* | – | – | – |  |  |
| ___ | Итого по разделу IV | Всего | 6802649,9 | 20008,9 | 560178,0 | 1454973,9 | 1812568,1 | 2203921,0 | 751000,0 |  |  |
|  |  |  | 9026,7* | – | 5365,0* | 3661,7* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 869909,2 | – | 239704,3 | 630204,9 | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 3105189,6 | – | 270940,6 | 686305,9 | 1352771,9 | 795171,2 | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1919945,1 | 20008,9 | 49533,1 | 138463,1 | 85525,8 | 875414,2 | 751000,0 |  |  |
|  |  |  | 9026,7* | – | 5365,0* | 3661,7* | – | – | – |  |  |
|  |  | вне-бюджетные источники | 907606,0 | – | – | – | 374270,4 | 533335,6 | – |  |  |
| 1.5. | Задача |  | Приобретение объектов недвижимости для размещения дошкольной образовательной организации |
|  | V. Модернизация региональных систем дошкольного образования |
| 1.5.1. | «Приобретение объекта недвижимости для размещения и функционирования дошколь-ной образовательной организации на 240 мест город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ» | Всего | 174960,0 | 174960,0 | – | – | – | – | – | Приобретение объектов недвижимости для размещения дошкольной образовательной организации на 240 мест | Департамент муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | 166211,0 | 166211,0 | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 8749,0 | 8749,0 | – | – | – | – | – |  |  |
| 1.5.2. | «Приобретение объекта недвижимости для размещения и функционирования дошколь-ной образовательной организации на 166 мест город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ» | Всего | 109327,6 | 109327,6 | – | – | – | – | – | Приобретение объектов недвижимости для размещения дошкольной образовательной организации на 166 мест | Департамент муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | 103861,0 | 103861,0 | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 5466,6 | 5466,6 | – | – | – | – | – |  |  |
| 1.5.3. | «Приобретение объекта недвижимости для размещения дошкольной образовательной организации на 250 мест, расположенного по адресу: город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ» | Всего | 182250,0 | 182250,0 | – | – | – | – | – | Приобретение объектов недвижимости для размещения дошкольной образовательной организации на 250 мест | Департамент муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | 173137,0 | 173137,0 | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 9113,0 | 9113,0 | – | – | – | – | – |  |  |
| 1.5.4. | «Приобретение объектов недвижимости для размещения дошкольной образовательной организации на 150 мест, расположенных по адресу: город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ» | Всего | 109350,0 | – | – | 109350,0 | – | – | – | Приобретение объектов недвижимости для размещения дошкольной образовательной организации на 150 мест | Департамент муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 103882,0 | – | – | 103882,0 | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 5468,0 | – | – | 5468,0 | – | – | – |  |  |
| 1.5.5. | «Приобретение объектов недвижимости для размещения дошкольной образовательной организации на 280 мест, расположенных по адресу: город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ» | Всего | 204120,0 | – | – | 204120,0 | – | – | – | Приобретение объектов недвижимости для размещения дошкольной образовательной организации на 280 мест | Департамент муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 193914,0 | – | – | 193914,0 | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 10206,0 | – | – | 10206,0 | – | – | – |  |  |
|  | Итого по разделу V | Всего | 780007,6 | 466537,6 | – | 313470,0 | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 443209,0 | 443209,0 | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 297796,0 | – | – | 297796,0 | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 39002,6 | 23328,6 | – | 15674,0 | – | – | – |  |  |
| 1.6. | Задача |  | Приобретение движимого имущества для обеспечения функционирования дошкольных образовательных организаций |
|  | VI. Модернизация региональных систем дошкольного образования |
| 1.6.1. | «Приобретение движимого имущества для размещения и функционирования дошколь-ной образовательной организации на 166 мест город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ» | Всего | 8300,0 | 8300,0 | – | – | – | – | – | Приобретение движимого имущества для обеспечения функционирования дошкольной образовательной организации на 166 мест | Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 174» |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 7885,0 | 7885,0 | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 415,0 | 415,0 | – | – | – | – | – |  |  |
| 1.6.2. | «Приобретение движимого имущества для функционирования дошкольной образовательной организации на 250 мест, расположенного по адресу: город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ» | Всего | 12500,0 | 12500,0 | – | – | – | – | – | Приобретение движимого имущества для обеспечения функционирования дошкольной образовательной организации на 250 мест | Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 176» |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 11875,0 | 11875,0 | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 625,0 | 625,0 | – | – | – | – | – |  |  |
| 1.6.3. | «Приобретение движимого имущества для размещения и функционирования дошкольной образовательной организации на 240 мест город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ» | Всего | 12000,0 | 12000,0 | – | – | – | – | – | Приобретение движимого имущества для обеспечения функционирования дошкольной образовательной организации на 240 мест | Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар МАДОУ МО г. Краснодар «Центр-детский сад № 200» |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 11400,0 | 11400,0 | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 600,0 | 600,0 | – | – | – | – | – |  |  |
| 1.6.4. | «Приобретение движимого имущества для функционирования дошкольной образовательной организации на 280 мест, расположенных по адресу: город Краснодар Прикубанский внутригородской округ» | Всего | 14000,0 | – | – | 14000,0 | – | – | – | Приобретение движимого имущества для функционирования дошкольной образовательной организации на 280 мест | Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 221» |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 13300,0 | – | – | 13300,0 | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 700,0 | – | – | 700,0 | – | – | – |  |  |
| 1.6.5. | «Приобретение движимого имущества для функционирования дошкольной образовательной организации на 150 мест, расположенной по адресу: город Краснодар Прикубанский внутригородской округ» | Всего | 7500,0 | – | – | 7500,0 | – | – | – | Приобретение движимого имущества для функционирования дошкольной образовательной организации на 150 мест | Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 182» |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 7125,0 | – | – | 7125,0 | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 375,0 | – | – | 375,0 | – | – | – |  |  |
|  | Итого по разделу VI | Всего | 54300,0 | 32800,0 | – | 21500,0 | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 51585,0 | 31160,0 | – | 20425,0 | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2715,0 | 1640,0 | – | 1075,0 | – | – | – |  |  |
| ___ | Всего | Всего | 10910252,6 | 1154366,9 | 1321384,1 | 2949492,4 | 2493377,5 | 2229579,0 | 762052,7 |  |  |
|  |  |  | 325771,8* | – | 198254,6* | 127517,2* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 1755471,0 | 443209,0 | 239704,3 | 1072557,7 | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 4259380,7 | 31160,0 | 270940,6 | 1194106,6 | 1968002,3 | 795171,2 | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 3987794,9 | 679997,9 | 810739,2 | 682828,1 | 151104,8 | 901072,2 | 762052,7 |  |  |
|  |  |  | 325771,8* | – | 198254,6* | 127517,2* | – | – | – |  |  |
|  |  | внебюд-жетные источники | 907606,0 | – | – | – | 374270,4 | 533335,6 | – |  |  |

_______________________________________________________________________________________________________

* Денежные обязательства получателей средств местного бюджета, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем году.

** Наименование ГРБС - департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар. Наименование застройщика (заказчика) - муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Краснодар «Единая служба заказчика». Срок ввода в эксплуатацию объекта - 2016 год. Предполагаемая (предельная) сметная стоимость объекта - 330,46 млн. рублей, в том числе: ПИР - 7,54 млн. рублей, СМР - 263,76 млн. рублей, оборудование -           48,32 млн. рублей, прочие затраты - 10,84 млн. рублей. Предполагаемая (предельная) сметная стоимость объекта прошлого периода - 8,47 млн. рублей, в том числе: ПИР - 7,54 млн. рублей, прочие - 0,93 млн. рублей, текущего периода - 321,98 млн. рублей, в том числе: СМР - 263,76 млн. рублей, оборудование - 48,32 млн. рублей, прочие - 9,90 млн. рублей. Общий (предельный) объём инвестиций - 354,58 млн. рублей, в том числе: ПИР - 8,10 млн. рублей, СМР - 283,01 млн. рублей, оборудование - 51,85 млн. рублей, прочие затраты - 11,63 млн. рублей. Общий (предельный) объём инвестиций прошлого периода -    9,27 млн. рублей, в том числе: ПИР - 8,32 млн. рублей, прочие - 0,95 млн. рублей, текущего периода - 345,49 млн. рублей, в том числе: СМР - 283,01 млн. рублей, оборудование - 51,85 млн. рублей, прочие затраты - 10,63 млн. рублей.

*** Наименование ГРБС - департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар. Наименование застройщика (заказчика) - муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Краснодар «Единая служба заказчика». Срок ввода в эксплуатацию объекта - 2017 год. Предполагаемая (предельная) сметная стоимость объекта - 854,96 млн. рублей, в том числе: ПИР - 13,36 млн. рублей, СМР - 737,49 млн. рублей, оборудование -           92,55 млн. рублей, прочие затраты - 11,55 млн. рублей. Предполагаемая (предельная) сметная стоимость объекта прошлого периода - 285,70 млн. рублей, в том числе: ПИР - 11,10 млн. рублей, СМР - 271,92 млн. рублей, прочие - 2,68 млн. рублей, текущего периода - 569,25 млн. рублей, в том числе ПИР - 4,20 млн. рублей, СМР - 465,57 млн. рублей, оборудование -       92,55 млн. рублей, прочие - 6,93 млн. рублей. Общий (предельный) объём инвестиций - 1105,95 млн. рублей, в том числе: ПИР - 17,29 млн. рублей, СМР - 954,00 млн. рублей, оборудование - 119,72 млн. рублей, прочие затраты - 14,94 млн. рублей. Общий (предельный) объём инвестиций прошлого периода - 314,56 млн. рублей, в том числе: ПИР - 12,00 млн. рублей, СМР - 299,74 млн. рублей, прочие - 2,82 млн. рублей, текущего периода - 791,40 млн. рублей, в том числе: ПИР - 5,43 млн. рублей, СМР - 654,27 млн. рублей, оборудование - 119,72 млн. рублей, прочие затраты - 11,98 млн. рублей.».

Директор департамента строительства

администрации муниципального

образования город Краснодар                                                                                                                                       М.Н.Карпенко