ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к постановлению администрации

муниципального образования город Краснодар

от 29.12.2017 № 6329

«ПРИЛОЖЕНИЕ

к подпрограмме «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая проектные работы» муниципальной программы

муниципального образования город Краснодар

«Комплексное развитие муниципального образования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов

инженерной, социальной

инфраструктуры, дорожного хозяйства»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая

проектные работы» муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Комплексное

развитие муниципального образования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов инженерной,

социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объём финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам | Непосредственный результат реализации мероприятия | Исполнители подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цель |  | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования город Краснодар |
| 1.1. | Задачи |  | Выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту, содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 1.1.1. | «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, за исключением мероприятий, осуществляющихся в рамках Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснодарской городской агломерации» | Всего | 3402144,2 | 1413590,6 | 892293,9 | 151351,5 | 111855,9 | 424506,3 | 408 546,0 | Проведение капитального и текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием Протяжённость сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполняются мероприятия по содержанию: 2016 год – 1 734,0 км 2017 год – 1 734,0 км 2019 год – 1 734,0 км | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 49283,1* | – | 20774,5* | 28508,6* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 1520 563,1 | 1008728,8 | 511469,2 | 365,1 | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1881581,1 | 404861,8 | 380824,7 | 150986,4 | 111855,9 | 424506,3 | 408546,0 |  |  |
|  |  |  | 49283,1* | – | 20774,5* | 28508,6* | – | – | – |  |  |
| 1.1.2. | «Внедрение и содержание средств регулирования дорожного движения» | Всего | 334814,2 | 113841,8 | 85423,7 | 39300,7 | 30700,0 | 32062,4 | 33485,6 | Внедрение и содержание светофорных объектов (шт.): 2015 год – 355 2016 год – 340 2017 год – 340 2018 год – 340 2019 год – 340 | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 34923,4* | – | 34697,7* | 225,7* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 334814,2 | 113841,8 | 85423,7 | 39300,7 | 30700,0 | 32062,4 | 33485,6 |  |  |
|  |  |  | 34923,4* | – | 34697,7* | 225,7* | – | – | – |  |  |
| 1.1.3. | «Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт подземных (надземных) пешеходных переходов на улично-до- рожной сети муниципального образования город Краснодар» | Всего | 14162,4 | 6343,6 | 1199,4 | 2032,5 | 1463,4 | 1528,0 | 1595,5 | Ежегодное выполнение работ по ремонту и содержанию пешеходных переходов на территории муниципального образования город Краснодар (шт.): 2015 год – 9 2016 год – 18 2017 год – 18 2018 год – 18 2019 год – 18 | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 684,0* | – | – | 684,0* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 14162,4 | 6343,6 | 1199,4 | 2032,5 | 1463,4 | 1528,0 | 1595,5 |  |  |
|  |  |  | 684,0* | – | – | 684,0* | – | – |  |  |  |
| 1.1.4. | «Ремонт и содержание тротуаров» | Всего | 24309,1 | 10797,1 | 5083,2 | 6268,8 | 2160,0 | – | – | Выполнение работ по ремонту тротуаров площадью: 2015 год – 21,0 тыс. кв. м 2016 год – 13,6 тыс. кв. м 2017 год – 13,6 тыс. кв. м | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 334,9 | – | – | 334,9 |  | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 23974,2 | 10797,1 | 5083,2 | 5933,9 | 2160,0 | – | – |  |  |
| 1.1.5. | «Содержание сетей ливневой канализации и насосных станций» | Всего | 821542,7 | 175059,2 | 183571,0 | 186692,3 | 88050,0 | 91996,0 | 96174,2 | Содержание сетей ливневой канализации протяжённостью 850 км Содержание 80 насосных станций | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 90835,0* | – | 33128,6* | 57706,4* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 821542,7 | 175059,2 | 183571,0 | 186692,3 | 88050,0 | 91996,0 | 96174,2 |  |  |
|  |  |  | 90835,0* | – | 33128,6* | 57706,4* | – | – | – |  |  |
| 1.1.6. | «Зимнее содержание дорог» | Всего | 312090,0 | 74208,3 | 68330,5 | 43443,1 | 49595,5 | 37377,9 | 39134,7 | Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения площадью: 2015 год – 5437,994 тыс. кв. м 2016 год – 5432,779 тыс. кв. м 2017 год – 5432,779 тыс. кв. м 2018 год – 5432,779 тыс. кв. м 2019 год – 5432,779 тыс. кв. м | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 674,8* | 674,8* |  | – | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 312090,0 | 74208,3 | 68330,5 | 43443,1 | 49595,5 | 37377,9 | 39134,7 |  |  |
|  |  |  | 674,8* | 674,8* | – | – | – | – | – |  |  |
| 1.1.7. | Прочие расходы | Всего | 674,8 | 674,8 | – | – | – | – | – | Хранение автомобильной парковочной системы | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 674,8 | 674,8 | – | – | – | – | – |  |  |
| 1.1.8. | «Строительство ул. Валерия Гассия от ул. Автолюбителей до ул. Снесарева в Карасунском внутригородском округе муниципального образования г. Краснодар» | Всего | 76472,2 | – | 76319,9 | 152,3 | – | – | – | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения протяжённостью 1,158 км 2017 год - проведение государственной экспертизы (корректировка проекта) | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 45928,0 | – | 45928,0 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 30544,2 | – | 30391,9 | 152,3 | – | – | – |  |  |
| 1.1.9. | «Реконструкция автомобильных дорог местного значения в части: реконструкция ул. Восточно-Кругликовской от ул. 40-летия Победы до ул. Домбайской, ул. Яснополянской от ул. Домбайской до ул. Уссурийской, ул. Уссурийской от ул. Яснополянской до ул. Российской» | Всего | 776170,0 | – | 50810,0 | 368186,9 | 357173,1 | – | – | Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги общего пользования местного значения: 2018 год – 2,848 км | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 619811,2 | – | 40608,0 | 293992,0 | 285211,2 | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 156358,8 | – | 10202,0 | 74194,9 | 71961,9 | – | – |  |  |
| 1.1.10. | «Оформление земельно-правовой документации для размещения линейных объектов» | Всего | 894,6 | – | 744,9 | 149,7 | – | – | – |  | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 149,7* | – | – | 149,7* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 894,6 | – | 744,9 | 149,7 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 149,7* | – | – | 149,7* | – | – | – |  |  |
| 1.1.11. | «Реконструкция трамвайного переезда через ул. Ставропольскую в створе с ул. им. Селезнева в г. Краснодаре» | Всего | 33347,0 | – | 5064,6 | 28282,4 | – | – | – | Протяженность реконструированного трамвайного переезда: 2017 год - 0,389 км | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 26625,0 | – | 4000,0 | 22625,0 | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 6722,0 | – | 1064,6 | 5657,4 | – | – | – |  |  |
| 1.1.12. | «Проектирование и строительство автомобильной дороги местного значения по ул. им. Думенко, от ул. им. 70-летия Октября до ул. им. Калинина в г. Краснодаре» | Всего | 3012,2 | – | 2918,9 | 93,3 | – | – | – | Проведение государственной экспертизы | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 3012,2 | – | 2918,9 | 93,3 | – | – | – |  |  |
| 1.1.13. | «Реконструкция ул. Автомобильной от ул. Ростовское шоссе до ул. Московской в г. Краснодаре» | Всего | 540,9 | – | 444,9 | 96,0 | – | – | – | Разработка проекта планировки территории | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 96,0* | – | – | 96,0* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 540,9 | – | 444,9 | 96,0 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 96,0* | – | – | 96,0* | – | – | – |  |  |
| 1.1.14. | «Дорожная разметка автомобильных дорог местного значения муниципального образования город Краснодар» | Всего | 102616,0 | – | 19900,0 | 44997,5 | 12000,0 | 12564,0 | 13154,5 | Ежегодное нанесение линий дорожной разметки площадью 117,1 тыс. кв. м | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 102616,0 | – | 19900,0 | 44997,5 | 12000,0 | 12564,0 | 13154,5 |  |  |
| 1.1.15. | «Капитальный ремонт ул. Длинной от ул. Садовой до ул. Володарского в г. Краснодаре» | Всего | 89595,3 | – | 55841,0 | 33754,3 | – | – | – | Протяженность участка автомобильной дороги общего пользования местного значения, на которой выполнен капитальный ремонт: 2017 год - 0,996 км | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 84976,4 | – | 52910,0 | 32066,4 | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 4618,9 | – | 2931,0 | 1687,9 | – | – | – |  |  |
| 1.1.16. | «Проектирование и капитальный ремонт автомобильной дороги местного значения по ул. Тургенева от ул. Кубанской Набережной до ул. Монтажников» | Всего | 495870,3 | – | 5150,6 | 450630,3 | 40089,4 | – | – | Выполнение проектно-изыскательских работ Протяжённость участка автомобильной дороги общего пользования местного значения, на которой выполнен капитальный ремонт: 2018 год – 1,634 км | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 100,0* | – | 100,0* | – | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 427500,0 | – | – | 427500,0 | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 68370,3 | – | 5150,6 | 23130,3 | 40089,4 | – | – |  |  |
|  |  |  | 100,0* | – | 100,0* | – | – | – | – |  |  |
| 1.1.17. | «Реконструкция ул. Крупской от ул. Гоголя до ул. Бородинской в г. Краснодаре» | Всего | 457,0 | – | 373,0 | 84,0 | – | – | – | Разработка проекта планировки территории | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 457,0 | – | 373,0 | 84,0 | – | – | – |  |  |
| 1.1.18. | «Реконструкция ул. Есенина от ул. Солнечной до ул. Суздальской (включая ул. Кухаренко и от ул. Есенина до ул. Российской, ул. Шолохова) в г. Краснодаре» | Всего | 1918,8 | – | 1773,8 | 145,0 | – | – | – | Разработка проекта планировки территории | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 1423,7* | – | 1278,7* | 145,0* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1918,8 | – | 1773,8 | 145,0 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 1423,7* | – | 1278,7* | 145,0* | – | – | – |  |  |
| 1.1.19. | «Реконструкция ул. Октябрьской от ул. Будённого до ул. Северной в г. Краснодаре» | Всего | 147,1 | – | 147,1 | – | – | – | – |  | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 147,1* | – | 147,1* | – | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 147,1 | – | 147,1 | – | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 147,1* | – | 147,1* | – | – | – | – |  |  |
| 1.1.20. | «Реконструкция ул. Карякина от ул. Московской до ул. Байбакова в г. Краснодаре» | Всего | 279,6 | – | 182,3 | 97,3 | – | – |  | Разработка проекта планировки территории | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 97,2* | – | – | 97,2* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 279,6 |  | 182,3 | 97,3 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 97,2* | – | – | 97,2* | – | – | – |  |  |
| 1.1.21. | «Дождевая канализация по ул. Мира - ул. Комсомольской в п. Пашковском» | Всего | 281,6 | – | 195,4 | 86,2 | – | – | – | Разработка проекта планировки территории | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 86,2* | – | – | 86,2* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 281,6 | – | 195,4 | 86,2 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 86,2* | – | – | 86,2* | – | – | – |  |  |
| 1.1.22. | «Реконструкция, ремонт и содержание инженерных сооружений» | Всего | 34523,9 | – | – | 14532,4 | 19991,5 | – | – | Ремонт мостового сооружения | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 34523,9 | – | – | 14532,4 | 19991,5 | – | – |  |  |
| 1.1.23. | «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, осущест-вляющиеся в рамках Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснодарской городской агломерации» | Всего | 1957543,3 | – | – | 1770 000,0 | 187543,3 | – | – | Протяжённость участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Краснодарской городской агломерации, на которых выполнено строительство (реконструкция), капитальный ремонт или ремонт: 2017 год – 70,987 км 2018 год – 0,615 км | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | 885000,0 | – | – | 885000,0 | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 796500,0 | – | – | 796500,0 | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 276043,3 | – | – | 88500,0 | 187543,3 | – | – |  |  |
| 1.1.24. | «Капитальный ремонт ул. Новороссийской от ул. Шевченко до ул. Северной в городе Краснодаре» | Всего | 361197,3 | – | – | 361197,3 | – | – | – | Протяжённость участка автомобильной дороги общего пользования местного значения, на которой выполнен капитальный ремонт: 2017 год – 1,745 км | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 342000,0 | – | – | 342000,0 | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 19197,3 | – | – | 19197,3 | – | – | – |  |  |
| 1.1.25. | «Ремонт подъездной дороги к пос. Индустриальному от ул. 1-Мая до ул. Евдокимовской» | Всего | 155500,0 | – | – | 155500,0 | – | – | – | Протяжённость участка автомобильной дороги общего пользования местного значения, на которой выполнен ремонт: 2017 год - 6,670 км | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 147725,0 | – | – | 147725,0 | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 7775,0 | – | – | 7775,0 | – | – | – |  |  |
| 1.1.26. | «Строительство ливневой канализации по проезду 5-й линии поймы реки Кубань в Краснодаре» | Всего | 362,9 | – | – | 362,9 | – | – | – | Проведение государственной экспертизы | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 362,9 | – | – | 362,9 | – | – | – |  |  |
| 1.1.27. | «Ремонт ул. Лизы Чайкиной от ул. Уральской до ул. Новороссийской» | Всего | 38,7 | – | – | 38,7 | – | – | – |  | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 38,7 | – | – | 38,7 | – | – | – |  |  |
| 1.1.28. | «Строительство троллейбусной линии от ул. Северной до ул. Проспект Чекистов» | Всего | 38,7 | – | – | 38,7 | – | – | – |  | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 38,7 | – | – | 38,7 | – | – | – |  |  |
|  | Всего | Всего | 9000544,6 | 1794515,4 | 1455768,1 | 3657513,9 | 900622,1 | 600034,6 | 592090,5 |  |  |
|  |  |  | 178500,2* | 674,8* | 90126,6* | 87698,8* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 885000,0 | – | – | 885000,0 | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 4011963,6 | 1008728,8 | 654915,2 | 2063108,4 | 285211,2 | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 4103581,0 | 785786,6 | 800852,9 | 709405,5 | 615410,9 | 600034,6 | 592090,5 |  |  |
|  |  |  | 178500,2* | 674,8* | 90126,6* | 87698,8* | – | – | – |  |  |

_______________________________________________________________________________________________________________

* Денежные обязательства получателей средств местного бюджета, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем году.»

Директор департамента строительства

администрации муниципального

образования город Краснодар                                                                                                                                      М.Н.Карпенко