ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

к постановлению администрации

муниципального образования город Краснодар

от 08.06.2018 № 2384

«ПРИЛОЖЕНИЕ

к подпрограмме «Строительство и реконструкция

муниципальных образовательных организаций

муниципального образования город Краснодар»

муниципальной программы муниципального образования

город Краснодар «Комплексное развитие муниципального

образования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры,

дорожного хозяйства»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы «Строительство и реконструкция муниципальных образовательных организаций

муниципального образования город Краснодар» муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Комплексное развитие муниципального образования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объём финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам | Непосредственный результат реализации мероприятия | Исполнители подпрограм-мы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цель |  | Создание дополнительных мест в сети муниципальных образовательных организаций муниципального образования город Краснодар, реализующих основные общеобразовательные программы |
| 1.4. | Задача |  | Строительство новых зданий муниципальных общеобразовательных организаций (средних общеобразовательных школ) |
|  | IV. Проектирование и строительство средних общеобразовательных школ |
| 1.4.3. | Проектирование и строительство СОШ по ул. Наримановской в хуторе Ленина города Краснодара (1000 мест). (1 этап) | Всего | 929307,4 | 16593,9 | 219981,4 | 476604,9 | 216127,2 | – | – | Выполнение условий софинансирования в целях увеличения вместимости муниципальной образовательной организации на 1000 мест | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 20894,9* | – | 5365,0* | 1494,5* | 14035,4* | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 803074,6 | – | 203876,0 | 416218,1 | 182980,5 | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 126232,8 | 16593,9 | 16105,4 | 60386,8 | 33146,7 | – | – |  |  |
|  |  |  | 20894,9* | – | 5365,0* | 1494,5* | 14035,4* | – | – |  |  |
| 1.4.4. | «Общеобразовательная школа на 1100 мест в пос. Краснодарском города Краснодара» | Всего | 791500,9 | 886,2 | – | 6164,7 | 4450,0 | 400000,0 | 380000,0 | Выполнение проектных работ | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 664,7* | – | – | 664,7* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 791500,9 | 886,2 | – | 6164,7 | 4450,0 | 400000,0 | 380000,0 |  |  |
|  |  |  | 664,7* | – | – | 664,7* | – | – | – |  |  |
| 1.4.7. | «Общеобразовательная организация на 1100 мест в Прикубанском внутригородском округе г. Краснодара» (2, 3, 4 этапы) | Всего | 467787,7 | – | – | 241875,5 | 206907,7 | 19004,5 | – | Выполнение условий софинансирования в целях увеличения вместимости муниципальной образовательной организации: 2019 год - 1100 мест | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 201,0* | – | – | – | 201,0* | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 272309,5 | – | – | 160713,4 | 111596,1 | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 121708,4 | – | – | 68877,2 | 52831,2 | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 73769,8 | – | – | 12284,9 | 42480,4 | 19004,5 | – |  |  |
|  |  |  | 201,0* | – | – | – | 201,0* | – | – |  |  |
| 1.4.8. | Общеобразовательная школа на 1550 мест по ул. Восточно-Кругликовская, в г. Краснодаре | Всего | 735914,9 | – | – | 422118,1 | 265357,2 | 48439,6 |  | Выполнение условий софинансирования в целях увеличения вместимости муниципальной образовательной организации: 2019 год - 1550 мест | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 319,8* | – | – | – | 319,8* | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 462276,3 | – | – | 280495,8 | 181780,5 | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 177616,9 | – | – | 120212,5 | 57404,4 | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 96021,7 | – | – | 21409,8 | 26172,3 | 48439,6 | – |  |  |
|  |  |  | 319,8* | – | – | – | 319,8* | – | – |  |  |
| 1.4.9. | «Общеобразовательная школа на 1100 мест по ул. Изобиль-ной в г. Краснодаре» | Всего | 782487,4 | – | 10,0 | 7108,6 | 4368,8 | 400000,0 | 371000,0 | Выполнение проектных работ | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 782487,4 | – | 10,0 | 7108,6 | 4368,8 | 400000,0 | 371000,0 |  |  |
| 1.4.10. | Общеобразовательная организация на 1100 мест по ул. Красных Партизан, 1/4 в г. Краснодаре | Всего | 528559,1 | – | – | 284292,2 | 226506,7 | 17760,2 | – | Увеличение вместимости муниципальной образовательной организации: 2019 год - 1100 мест | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 88,1* | – | – | – | 88,1* | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 348592,8 | – | – | 188995,7 | 159597,1 | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 131397,2 | – | – | 80998,1 | 50399,1 | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 48569,1 | – | – | 14298,4 | 16510,5 | 17760,2 | – |  |  |
|  |  |  | 88,1* | – | – | – | 88,1* | – | – |  |  |
|  | Итого по разделу IV | Всего | 7122714,0 | 20008,9 | 560178,0 | 1455068,8 | 2080990,9 | 2255562,3 | 751000,0 |  |  |
|  |  |  | 23671,0* | – | 5365,0* | 3661,7* | 14644,3* | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 1322882,9 | – | 239704,3 | 630204,9 | 452973,7 | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 2839885,5 | – | 270940,6 | 686305,9 | 1087467,8 | 795171,2 | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2052339,6 | 20008,9 | 49533,1 | 138558,0 | 166279,0 | 927055,5 | 751000,0 |  |  |
|  |  |  | 23671,0* | – | 5365,0* | 3661,7* | 14644,3* | – | – |  |  |
|  |  | вне-бюджетные источники | 907606,0 | – | – | – | 374270,4 | 533335,6 | – |  |  |
| ___ | Всего | Всего | 11584727,6 | 1154366,9 | 1321384,1 | 2949587,3 | 3111502,7 | 2284516,2 | 763465,3 |  |  |
|  |  |  | 409277,5* | – | 198254,6* | 127517,2* | 83505,7* | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 2566138,9 | 443209,0 | 239704,3 | 1072557,7 | 810667,9 | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 3778222,7 | 31160,0 | 270940,6 | 1194106,6 | 1486844,3 | 795171,2 | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 4332760,0 | 679997,9 | 810739,2 | 682923,0 | 439720,1 | 956009,4 | 763465,3 |  |  |
|  |  |  | 409277,5* | – | 198254,6* | 127517,2* | 83505,7* | – | – |  |  |
|  |  | внебюд-жетные источники | 907606,0 | – | – | – | 374270,4 | 533335,6 | – |  |  |

Директор департамента строительства

администрации муниципального

образования город Краснодар                                                                                                                                       М.Н.Карпенко

# Text boxes

»