ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению администрации

муниципального образования город Краснодар

от 08.06.2018 № 2384

«ПРИЛОЖЕНИЕ

к подпрограмме «Строительство, реконструкция и

модернизация инженерной инфраструктуры и объектов благоустройства в муниципальном образовании город Краснодар» муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Комплексное развитие муниципального образования в сфере строительства,

архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы «Строительство, реконструкция и модернизация инженерной инфраструктуры и объектов

благоустройства в муниципальном образовании город Краснодар» муниципальной программы муниципального

образования город Краснодар «Комплексное развитие муниципального образования в сфере строительства,

архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объём финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам | Непосредственный результат реализации мероприятия | Исполнители подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цель |  | Комплексное развитие инженерной инфраструктуры и объектов благоустройства муниципального образования город Краснодар |
| 1.2. | Задача |  | Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации |
| V. Канализование и водоотведение населенных пунктов |
| 1.5.4. | «Сеть фекальной канализации протяжённостью 2600 м, пос. Пашковский г. Краснодара» (Второй этап) | Всего | 14340,6 | 50,0 | 517,8 | – | 13772,8 | – | – | 2018 год - строительство сети хозяйственно-бытовой канализации протяжённостью 0,407 км | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 11706,8 | – | – | – | 11706,8 | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2633,8 | 50,0 | 517,8 | – | 2066,0 | – | – |  |  |
|  | Итого по разделу V | Всего | 1141690,8 | 3834,5 | 4531,0 | 7527,7 | 41461,8 | 391217,6 | 693118,2 |  |  |
|  |  |  | 2825,7* | – | – | 2825,7* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 11706,8 | – | – | – | 11706,8 | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1129984,0 | 3834,5 | 4531,0 | 7527,7 | 29755,0 | 391217,6 | 693118,2 |  |  |
|  |  |  | 2825,7* | – | – | 2825,7* | – | – | – |  |  |
|  | Всего | Всего | 1736285,7 | 249705,4 | 123207,0 | 158592,2 | 86715,2 | 424947,7 | 693118,2 |  |  |
|  |  |  | 149195,4* | – | 47646,1* | 95125,6* | 6423,7* | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 23052,4 | – | – | 11345,6 | 11706,8 | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1713233,3 | 249705,4 | 123207,0 | 147246,6 | 75008,4 | 424947,7 | 693118,2 |  |  |
|  |  |  | 149195,4* | – | 47646,1* | 95125,6* | 6423,7* | – | – |  |  |

Директор департамента строительства

администрации муниципального

образования город Краснодар                                                                                                                                       М.Н.Карпенко

# Text boxes

»