ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению администрации

муниципального образования город Краснодар

от 08.06.2018 № 2384

«ПРИЛОЖЕНИЕ

к подпрограмме «Строительство, реконструкция и

модернизация инженерной инфраструктуры и объектов благоустройства в муниципальном образовании город Краснодар» муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Комплексное развитие муниципального образования в сфере строительства,

архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы «Строительство, реконструкция и модернизация инженерной инфраструктуры и объектов

благоустройства в муниципальном образовании город Краснодар» муниципальной программы муниципального

образования город Краснодар «Комплексное развитие муниципального образования в сфере строительства,

архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объём финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам | Непосредственный результат реализации мероприятия | Исполнители подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цель |  | Комплексное развитие инженерной инфраструктуры и объектов благоустройства муниципального образования город Краснодар |
| 1.2. | Задача |  | Газификация населённых пунктов в границах муниципального образования город Краснодар |
| II. Организация газоснабжения населения |
| 1.2.9. | Газификация жилой застройки в пос. Белозёрный | Всего | 5938,9 | 468,0 | 297,0 | 3254,6 | 1919,3 | – | – | 2015 год – получение документации по планировке территории; 2016 год – корректировка проекта, проведение инженерно-геологи- ческих и инженерно-геодезических изысканий; 2017 год – проведение государственной экспертизы | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 2515,6* | – | – | 765,0* | 1750,6* | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 5938,9 | 468,0 | 297,0 | 3254,6 | 1919,3 | – | – |  |  |
|  |  |  | 2515,6* | – | – | 765,0* | 1750,6* | – | – |  |  |
| 1.2.13. | Газификация жилых домов жилого массива 1-го отделения ОПХ «Колос» | Всего | 16681,5 | 671,3 | – | 1592,3 | 14417,9 | – | – | 2015 год - проведение государственной экспертизы; 2018 год - протяжённость построенных сетей газоснабжения (газопроводов) 4,465 км, ГРП | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 1592,3* | – | – | 1592,3* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 16681,5 | 671,3 | – | 1592,3 | 14417,9 | – | – |  |  |
|  |  |  | 1592,3* | – | – | 1592,3* | – | – | – |  |  |
| 1.2.17. | Газоснабжение пос. Плодородный | Всего | 7682,5 | 99,8 | – | 99,8 | 7482,9 | – | – | Выполнение инженерно-геодезических работ: 2019 год - протяжённость построенных сетей газоснабжения (газопроводов) 0,220 км | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 99,8* | – | – | 99,8* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 7682,5 | 99,8 | – | 99,8 | 7482,9 | – | – |  |  |
|  |  |  | 99,8* | – | – | 99,8* | – | – | – |  |  |
| 1.2.18. | Газоснабжение пос. Плодородный в границах ул. Солнечная-Бу-кетная-Федоров-ская (сети газоснабжения и ГРП) в г. Краснодаре | Всего | 7788,0 | 33,6 | 5825,2 | 42,9 | 1886,3 | – | – | 2015 год – оказание услуги по ведению авторского надзора; 2016 год – строительство газопровода низкого давления протяжённостью 1,101 км 2017 год – протяжённость построенных сетей газоснабжения (газопроводов) 0,351 км | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 42,9* | – | – | 42,9* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 7788,0 | 33,6 | 5825,2 | 42,9 | 1886,3 | – | – |  |  |
|  |  |  | 42,9* | – | – | 42,9* | – | – | – |  |  |
| 1.2.27. | Инженерные сети в пос. Берёзовый | Всего | 29036,1 | – | 1080,4 | 27642,4 | 313,3 | – | – | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости; 2017 год – выполнение условий софинансирования в целях строительства газопровода высокого и низкого давления протяжённостью 5052,0 м, ГРПБ – 1 шт. | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 0,1* | – | – | 0,1* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 11345,6 | – | – | 11345,6 | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 17690,5 | – | 1080,4 | 16296,8 | 313,3 | – | – |  |  |
|  |  |  | 0,1* | – | – | 0,1* | – | – | – |  |  |
|  | Итого по разделу II | Всего | 171913,2 | 30375,1 | 32693,0 | 41977,0 | 33138,0 | 33730,1 | – |  |  |
|  |  |  | 27245,6* | – | 17544,4* | 7950,6* | 1750,6* | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 11345,6 | – | – | 11345,6 | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 160567,6 | 30375,1 | 32693,0 | 30631,4 | 33138,0 | 33730,1 | – |  |  |
|  |  |  | 27245,6* | – | 17544,4* | 7950,6* | 1750,6* | – | – |  |  |

Директор департамента строительства

администрации муниципального

образования город Краснодар                                                                                                                                    М.Н.Карпенко

# Text boxes

»