ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению администрации

муниципального образования город Краснодар

от 27.09.2018 № 4075

«ПРИЛОЖЕНИЕ

к подпрограмме «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая проектные работы» муниципальной программы

муниципального образования город Краснодар

«Комплексное развитие муниципального образования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов

инженерной, социальной

инфраструктуры, дорожного хозяйства»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая

проектные работы» муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Комплексное

развитие муниципального образования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов инженерной,

социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объём финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам | Непосред-ственный результат реализации мероприятия | Исполнители подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цель |  | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования город Краснодар |
| 1.1. | Задачи |  | Выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту, содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 1.1.1. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, за исключением мероприятий, осуществляющихся в рамках Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснодарской городской агломерации | Всего | 2460107,2 | 1413590,6 | 892293,9 | 151351,5 | 2871,2 | – | – | Проведение капитального и текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием Протяжённость сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполняются мероприятия по содержанию: 2016 год – 1 734,0 км; 2017 год – 1 734,0 км | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 51013,8* | – | 20774,5* | 28508,6* | 1730,7* | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 1520563,1 | 1008728,8 | 511469,2 | 365,1 | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 939544,1 | 404861,8 | 380824,7 | 150986,4 | 2871,2 | – | – |  |  |
|  |  |  | 51013,8* | – | 20774,5* | 28508,6* | 1730,7* | – | – |  |  |
|  |  | Всего | 1582732,7 | – | – | – | 595517,9 | 578668,8 | 408546,0 | Проведение капитального и текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием Протяжённость сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполняются мероприятия по содержанию: 2018 год – 1 734,0 км; 2019 год – 1 734,0 км; 2020 год – 1 734,0 км | МКУ «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 556078,4 | – | – | – | 454814,5 | 101263,9 | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1026654,3 | – | – | – | 140703,4 | 477404,9 | 408546,0 |  |  |
| 1.1.2. | Внедрение и содержание средств регулирования дорожного движения | Всего | 240684,7 | 113841,8 | 85423,7 | 39300,7 | 2118,5 | – | – | Внедрение и содержание светофорных объектов (шт.): 2015 год – 355; 2016 год – 340; 2017 год – 340 | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 35644,2* | – | 34697,7* | 225,7* | 720,8* | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 240684,7 | 113841,8 | 85423,7 | 39300,7 | 2118,5 | – | – |  |  |
|  |  |  | 35644,2* | – | 34697,7* | 225,7* | 720,8* | – | – |  |  |
|  |  | Всего | 80841,1 | – | – | – | 35395,5 | 11960,0 | 33485,6 | Внедрение и содержание светофорных объектов (шт.): 2018 год – 340; 2019 год – 350; 2020 год – 350 | МКУ «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 80841,1 | – | – | – | 35395,5 | 11960,0 | 33485,6 |  |  |
| 1.1.3. | Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт подземных (надземных) пешеходных переходов на улично-до- рожной сети муниципального образования город Краснодар | Всего | 9617,4 | 6343,6 | 1199,4 | 2032,5 | 41,9 | – | – | Ежегодное выполнение работ по ремонту и содержанию пешеходных переходов на территории муниципального образования город Краснодар (шт.): 2015 год – 9; 2016 год – 18; 2017 год – 18 | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 684,0* | – | – | 684,0* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 9617,4 | 6343,6 | 1199,4 | 2032,5 | 41,9 | – | – |  |  |
|  |  |  | 684,0* | – | – | 684,0* | – | – | – |  |  |
|  |  | Всего | 5739,0 | – | – | – | 3519,5 | 624,0 | 1595,5 | Ежегодное выполнение работ по ремонту и содержанию пешеходных переходов на территории муниципального образования город Краснодар (шт.): 2018 год – 18; 2019 год – 10; 2020 год – 10 | МКУ «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 5739,0 | – | – | – | 3519,5 | 624,0 | 1595,5 |  |  |
| 1.1.4. | Проектирование, строительство, ремонт и содержание тротуаров | Всего | 22507,5 | 10797,1 | 5083,2 | 6268,8 | 358,4 | – | – | Выполнение работ по ремонту тротуаров площадью: 2015 год – 21,0 тыс. кв. м; 2016 год – 13,6 тыс. кв. м; 2017 год – 13,6 тыс. кв. м | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 358,4* | – | – | – | 358,4* | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 334,9 | – | – | 334,9 | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 22172,6 | 10797,1 | 5083,2 | 5933,9 | 358,4 | – | – |  |  |
|  |  |  | 358,4* | – | – | – | 358,4* | – | – |  |  |
|  |  | Всего | 14067,6 | – | – | – | 14067,6 | – | – | Выполнение работ по ремонту тротуаров площадью: 2018 год – 13,6 тыс. кв. м | МКУ «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 14067,6 | – | – | – | 14067,6 | – | – |  |  |
| 1.1.5. | Содержание сетей ливневой канализации и насосных станций | Всего | 548976,3 | 175059,2 | 183571,0 | 186692,3 | 3653,8 | – | – | Содержание сетей ливневой канализации протяжённостью 850 км. Содержание 80 насосных станций | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 91397,6* | – | 33128,6* | 57706,4* | 562,6* | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 548976,3 | 175059,2 | 183571,0 | 186692,3 | 3653,8 | – | – |  |  |
|  |  |  | 91397,6* | – | 33128,6* | 57706,4* | 562,6* | – | – |  |  |
|  |  | Всего | 196824,3 | – | – | – | 79850,1 | 20800,0 | 96174,2 | Содержание сетей ливневой канализации (км): 2018 год – 850; 2019 год – 850; 2020 год – 850. Содержание насосных станций (шт.): 2018 год – 80; 2019 год – 96; 2020 год – 96 | МКУ «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 196824,3 | – | – | – | 79850,1 | 20800,0 | 96174,2 |  |  |
| 1.1.6. | Зимнее содержание дорог | Всего | 211075,1 | 74208,3 | 68330,5 | 43443,1 | 25093,2 | – | – | Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения площадью: 2015 год – 5437,994 тыс. кв. м; 2016 год – 5432,779 тыс. кв. м; 2017 год – 5432,779 тыс. кв. м | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 2445,8* | 674,8* | – | – | 1771,0* | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 211075,1 | 74208,3 | 68330,5 | 43443,1 | 25093,2 | – | – |  |  |
|  |  |  | 2445,8* | 674,8* | – | – | 1771,0* | – | – |  |  |
|  |  | Всего | 54216,7 | – | – | – | 15082,0 | – | 39134,7 | Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения площадью: 2018 год – 5432,779 тыс. кв. м; 2019 год – 5432,779 тыс. кв. м; 2020 год – 5432,779 тыс. кв. м | МКУ «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 54216,7 | – | – | – | 15082,0 | – | 39134,7 |  |  |
| 1.1.7. | Прочие расходы | Всего | 674,8 | 674,8 | – | – | – | – | – | Хранение автомобильной парковочной системы | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 674,8 | 674,8 | – | – | – | – | – |  |  |
| 1.1.8. | «Строительство ул. им. Валерия Гассия от ул. Автолюбителей до ул. им. Снесарева в Карасунском внутригородском округе города Краснодара» | Всего | 76472,2 | – | 76319,9 | 152,3 | – | – | – | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения протяжённостью 1,158 км: 2017 год – проведение государственной экспертизы (корректировка проекта) | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 45928,0 | – | 45928,0 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 30544,2 | – | 30391,9 | 152,3 | – | – | – |  |  |
| 1.1.9. | «Реконструкция ул. Восточно-Кругликовской от ул. им. 40-летия Победы до ул. Домбайской ул. Яснополянской от ул. Домбайской до ул. Ус-сурийской, ул. Ус-сурийской от ул. Яснополянской до ул. Российской. Корректировка» | Всего | 573892,3 | – | 50810,0 | 368186,9 | 154895,4 | – | – | Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги общего пользования местного зна- чения: 2018 год – 2,848 км | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 458516,3 | – | 40608,0 | 293992,0 | 123916,3 | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 115376,0 | – | 10202,0 | 74194,9 | 30979,1 | – | – |  |  |
|  |  | Всего | 223016,9 | – | – | – | 223016,9 | – | – |  | МКУ «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 178330,8 | – | – | – | 178330,8 | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 44686,1 | – | – | – | 44686,1 | – | – |  |  |
| 1.1.10. | Оформление земельно-правовой документации для размещения линейных объектов | Всего | 894,6 | – | 744,9 | 149,7 | – | – | – |  | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 149,7* | – | – | 149,7* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 894,6 | – | 744,9 | 149,7 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 149,7* | – | – | 149,7* | – | – | – |  |  |
| 1.1.11. | «Реконструкция трамвайного переезда через ул. Ставропольскую в створе с ул. им. Селезнёва в г. Краснодаре» | Всего | 33347,0 | – | 5064,6 | 28282,4 | – | – | – | Протяжённость реконструированного трамвайного переезда: 2017 год – 0,389 км | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 26625,0 | – | 4000,0 | 22625,0 | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 6722,0 | – | 1064,6 | 5657,4 | – | – | – |  |  |
| 1.1.12. | «Проектирование и строительство автомобильной дороги местного значения по ул. им. Думенко, от ул. им. 70-летия Октября до ул. им. Калинина в г. Краснодаре» | Всего | 3012,2 | – | 2918,9 | 93,3 | – | – | – | Проведение государственной экспертизы | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 3012,2 | – | 2918,9 | 93,3 | – | – | – |  |  |
| 1.1.13. | «Реконструкция ул. Автомобильной от ул. Ростовское шоссе до ул. Московской в г. Краснодаре» | Всего | 540,9 | – | 444,9 | 96,0 | – | – | – | Разработка проекта планировки территории | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 96,0* | – | – | 96,0* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 540,9 | – | 444,9 | 96,0 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 96,0* | – | – | 96,0* | – | – | – |  |  |
| 1.1.14. | Дорожная разметка автомобильных дорог местного значения муниципального образования город Краснодар | Всего | 64897,5 | – | 19900,0 | 44997,5 | – | – | – | Ежегодное нанесение линий дорожной разметки площадью 117,1 тыс. кв. м | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 64897,5 | – | 19900,0 | 44997,5 | – | – | – |  |  |
|  |  | Всего | 20793,1 | – | – | – | 7638,6 | – | 13154,5 |  | МКУ «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 20793,1 | – | – | – | 7638,6 | – | 13154,5 |  |  |
| 1.1.15. | «Капитальный ремонт ул. Длинной от ул. Садовой до ул. им. Володарского в г. Краснодаре» | Всего | 89595,3 | – | 55841,0 | 33754,3 | – | – | – | Протяжённость участка автомобильной дороги общего пользования местного значения, на которой выполнен капитальный ремонт: 2017 год – 0,996 км | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 84976,4 | – | 52910,0 | 32066,4 | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 4618,9 | – | 2931,0 | 1687,9 | – | – | – |  |  |
| 1.1.16. | «Капи-тальный ремонт ул. Тургенева от ул. Кубанская Набережная до ул. Монтажников в г. Краснодаре» | Всего | 455780,9 | – | 5150,6 | 450630,3 | – | – | – |  | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 100,0* | – | 100,0* | – | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 427500,0 | – | – | 427500,0 | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 28280,9 | – | 5150,6 | 23130,3 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 100,0* | – | 100,0* | – | – | – | – |  |  |
|  |  | Всего | 397929,1 | – | – | – | 397929,1 | – | – | Выполнение проектно-изыскательских работ. Протяжённость участка автомобильной дороги общего пользования местного значения, на которой выполнен капитальный ремонт: 2018 год – 1,634 км | МКУ «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 369299,0 | – | – | – | 369299,0 | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 28630,1 | – | – | – | 28630,1 | – | – |  |  |
| 1.1.17. | «Реконструкция ул. Крупской от ул. Гоголя до ул. Бородинской в г. Краснодаре» | Всего | 457,0 | – | 373,0 | 84,0 | – | – | – | Разработка проекта планировки территории | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 457,0 | – | 373,0 | 84,0 | – | – | – |  |  |
| 1.1.18. | «Реконструкция ул. Есенина от ул. Солнечной до ул. Суздальской (включая ул. Кухаренко и от ул. Есенина до ул. Российской, ул. Шолохова) в г. Краснодаре» | Всего | 1918,8 | – | 1773,8 | 145,0 | – | – | – | Разработка проекта планировки территории | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 1423,7* | – | 1278,7* | 145,0* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1918,8 | – | 1773,8 | 145,0 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 1423,7* | – | 1278,7* | 145,0* | – | – | – |  |  |
| 1.1.19. | «Реконструкция ул. Октябрьской от ул. Будённого до ул. Северной в г. Краснодаре» | Всего | 147,1 | – | 147,1 | – | – | – | – |  | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 147,1* | – | 147,1* | – | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 147,1 | – | 147,1 | – | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 147,1* | – | 147,1* | – | – | – | – |  |  |
| 1.1.20. | «Реконструкция ул. Карякина от ул. Московской до ул. Байбакова в г. Краснодаре» | Всего | 279,6 | – | 182,3 | 97,3 | – | – |  | Разработка проекта планировки территории | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 97,2* | – | – | 97,2* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 279,6 | – | 182,3 | 97,3 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 97,2* | – | – | 97,2* | – | – | – |  |  |
| 1.1.21. | «Дождевая канализация по ул. Мира - ул. Комсомольской в п. Пашковском» | Всего | 281,6 | – | 195,4 | 86,2 | – | – | – | Разработка проекта планировки территории | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 86,2* | – | – | 86,2* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 281,6 | – | 195,4 | 86,2 | – | – | – |  |  |
|  |  |  | 86,2* | – | – | 86,2* | – | – | – |  |  |
| 1.1.22. | Реконструкция, ремонт и содержание инженерных сооружений | Всего | 33680,3 | – | – | 14532,4 | 19147,9 | – | – | Ремонт мостового сооружения | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 33680,3 | – | – | 14532,4 | 19147,9 | – | – |  |  |
|  |  | Всего | 9143,3 | – | – | – | 9143,3 | – | – | Ремонт мостового сооружения | МКУ «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 9143,3 | – | – | – | 9143,3 | – | – |  |  |
| 1.1.23. | Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, осущест-вляющиеся в рамках Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснодарской городской агломерации | Всего | 1770000,0 | – | – | 1770000,0 | – | – | – | Протяжённость участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Краснодарской городской агломерации, на которых выполнено строительство (реконструкция), капитальный ремонт или ремонт: 2017 год – 70,987 км | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | 885000,0 | – | – | 885000,0 | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 796500,0 | – | – | 796500,0 | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 88500,0 | – | – | 88500,0 | – | – | – |  |  |
|  |  | Всего | 2083757,4 | – | – | – | 1982897,4 | 100860,0 | – | Протяжённость участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Краснодарской городской агломерации, на которых выполнено строительство (реконструкция), капитальный ремонт или ремонт: 2018 год – 74,947 км | МКУ «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» |
|  |  | федеральный бюджет | 991448,7 | – | – | – | 991448,7 | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 892303,8 | – | – | – | 892303,8 | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 200004,9 | – | – | – | 99144,9 | 100860,0 | – |  |  |
| 1.1.24. | «Капитальный ремонт ул. Новороссийской от ул. Шевченко до ул. Северной в городе Краснодаре» | Всего | 361257,1 | – | – | 361197,3 | 59,8 | – | – | Протяжённость участка автомобильной дороги общего пользования местного значения, на которой выполнен капитальный ремонт: – 1,745 км | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 342000,0 | – | – | 342000,0 | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 19257,1 | – | – | 19197,3 | 59,8 | – | – |  |  |
|  |  | Всего | 135361,6 | – | – | – | 135361,6 | – | – |  | МКУ «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 125504,1 | – | – | – | 125504,1 | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 9857,5 | – | – | – | 9857,5 | – | – |  |  |
| 1.1.25. | «Ремонт подъездной дороги к пос. Индустриальному от ул. 1-го Мая до ул. Евдокимовской» | Всего | 155500,0 | – | – | 155500,0 | – | – | – | Протяжённость участка автомобильной дороги общего пользования местного значения, на которой выполнен ремонт: 2017 год - 6,670 км | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 147725,0 | – | – | 147725,0 | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 7775,0 | – | – | 7775,0 | – | – | – |  |  |
| 1.1.26. | «Строительство ливневой канализации по проезду 5-й линии поймы реки Кубани в Краснодаре» | Всего | 558,7 | – | – | 362,9 | 195,8 | – | – | Проведение государственной экспертизы | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 195,8* | – | – | – | 195,8* | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 558,7 | – | – | 362,9 | 195,8 | – | – |  |  |
|  |  |  | 195,8* | – | – | – | 195,8* | – | – |  |  |
|  |  | Всего | 250,0 | – | – | – | 250,0 | – | – |  | МКУ «Центр монито-ринга дорожного движения и транспорта» |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 250,0 | – | – | – | 250,0 | – | – |  |  |
| 1.1.27. | «Ремонт ул. Лизы Чайки-ной от ул. Ураль-ской до ул. Новороссийской» | Всего | 38,7 | – | – | 38,7 | – | – | – |  | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 38,7 | – | – | 38,7 | – | – | – |  |  |
| 1.1.28. | «Строительство троллейбусной линии от ул. Северной до проспекта Чекистов» | Всего | 38,7 | – | – | 38,7 | – | – | – |  | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 38,7 | – | – | 38,7 | – | – | – |  |  |
| 1.1.29. | «Строительство подземного пешеходного перехода через ул. Красных Партизан в районе комплекса МУЗ Городская больница № 2 «КМЛДО» в г. Краснодаре» | Всего | 3426,3 | – | – | – | 2500,0 | 926,3 | – | 2019 год – строительство подземного пешеходного перехода | МКУ «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 3426,3 | – | – | – | 2500,0 | 926,3 | – |  |  |
| 1.1.30. | «Капитальный ремонт ул. им. 40-летия Победы от ул. Восточ- но-Круг- ликовская до ул. Героев-Раз- ведчиков в г. Краснодаре» | Всего | 35765,7 | – | – | – | 11406,4 | 24359,3 | – | 2018 год – выполнение проектно-изыс- тельских работ, 2019 год – капитальный ремонт автомобильной дороги протяжённостью 0,730 км | МКУ «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 35765,7 | – | – | – | 11406,4 | 24359,3 | – |  |  |
| 1.1.31. | «Подъезд к посёлку Южному по направлению от автомобильной дороги федерального значения «подъезд к городу Краснодару от автомагистрали М-4 «Дон» в г. Краснодаре» | Всего | 4827,9 | – | – | – | 4827,9 | – | – | 2018 год – выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 4827,9 | – | – | – | 4827,9 | – | – |  |  |
| 1.1.32. | Cодержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования город Краснодар в чистоте и порядке, за исключением мероприятий по поддержанию надлежащего технического состояния автодорог, оценке их технического состояния и мероприятий в сфере безопасности дорожного движения | Всего | 556443,0 | – | – | – | 556443,0 | – | – | Протяжённость сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполняются мероприятия по содержанию: 2018 год – 20 918 тыс. кв. м | Департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 517491,9 | – | – | – | 517491,9 | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 38951,1 | – | – | – | 38951,1 | – | – |  |  |
| 1.1.33. | «Проектирование и реконструкция подъездной дороги к воздухоопорному спортивному комплексу с выходом на ул. Восточно-Кругликовскую» | Всего | 2500,0 | – | – | – | 1500,0 | 1000,0 | – | 2019 год – выполнение проектно-смет- ной документации | МКУ «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2500,0 | – | – | – | 1500,0 | 1000,0 | – |  |  |
|  | Всего | Всего | 12523869,1 | 1794515,4 | 1455768,1 | 3657514,0 | 4284782,7 | 739198,4 | 592090,5 |  |  |
|  |  |  | 183839,5* | 674,8* | 90126,6* | 87698,8* | 5339,3* | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 1876448,7 | – | – | 885000,0 | 991448,7 | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 6489676,7 | 1008728,8 | 654915,2 | 2063108,4 | 2661660,4 | 101263,9 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 4157743,7 | 785786,6 | 800852,9 | 709405,6 | 631673,6 | 637934,5 | 592090,5 |  |  |
|  |  |  | 183839,5* | 674,8* | 90126,6* | 87698,8* | 5339,3* | – | – |  |  |

_______________________________________________________________________________________________________________

* Денежные обязательства получателей средств местного бюджета, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем году.»

Директор департамента строительства

администрации муниципального

образования город Краснодар                                                                                                                                        М.Н.Карпенко