ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к постановлению администрации

муниципального образования город Краснодар

от 14.11.2018 № 4966

«ПРИЛОЖЕНИЕ

к подпрограмме «Жилище» муниципальной

программы муниципального образования город Краснодар «Комплексное развитие

муниципального образования в сфере

строительства, архитектуры, развития объектов

инженерной, социальной инфраструктуры,

дорожного хозяйства»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы «Жилище» муниципальной программы муниципального образования город Краснодар

«Комплексное развитие муниципального образования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов

инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объём финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам | Непосред-ственный результат реализации мероприятия | Исполнители подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цель |  | Комплексное решение проблемы развития жилищной сферы с целью создания условий, обеспечивающих доступность жилья для граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования город Краснодар |
| 1.1. | Задача |  | Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства |
|  | I. Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой, создание условий для комплексного развития территории муниципального образования город Краснодар, в том числе жилищного строительства |
| 1.1.1. | Обеспечение инженерными сетями земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, предоставленных гражданам, имеющим трёх и более детей | Всего | 376448,9 | 134523,5 | 47628,4 | 66525,3 | 27726,5 | 58391,1 | 41654,1 |  | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 40282,9* | – | 27541,7* | 10917,3* | 1823,9* | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 104558,7 | 24808,0 | – | 27474,0 | 24089,4 | 28187,3 | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 271890,2 | 109715,5 | 47628,4 | 39051,3 | 3637,1 | 30203,8 | 41654,1 |  |  |
|  |  |  | 40282,9* | – | 27541,7* | 10917,3* | 1823,9* | – | – |  |  |
| 1.1.1.8. | «Обеспечение инженерными сетями земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, предоставленных гражданам, имеющим трёх и более детей, западнее пос. Лазурного. Этап 1.3 Водоснабжение» | Всего | 29279,0 | – | – | 29230,1 | 48,9 | – | – | 2017 год - выполнение условий софинансирования в целях строительства сети водоснабжения протяжённостью 22,79 км. Количество обеспечиваемых инженерной инфраструктурой земельных массивов, находящихся в федеральной собственности, предоставляемых (предоставленных) семьям, имеющим трёх и более детей, - 1 шт. | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 48,9* | – | – | – | 48,9* | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 27474,0 | – | – | 27474,0 | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1805,0 | – | – | 1756,1 | 48,9 | – | – |  |  |
|  |  |  | 48,9* | – | – | – | 48,9* | – | – |  |  |
| 1.1.1.10. | «Обеспечение инженерными сетями земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, предоставленных гражданам, имеющим трёх и более детей западнее пос. Лазурного (водоснабжение)» (Этап 2.2 Водопроводные очистные сооружения) | Всего | 70371,3 | – | – | – | 25902,6 | 44468,7 | – | 2019 год - строительство водозаборного сооружения мощностью 960 м3 в сутки | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 52276,7 | – | – | – | 24089,4 | 28187,3 | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 18094,6 | – | – | – | 1813,2 | 16281,4 | – |  |  |
|  | Итого по разделу I | Всего | 397008,3 | 141617,8 | 61093,5 | 66525,3 | 27726,5 | 58391,1 | 41654,1 |  |  |
|  |  |  | 40282,9* | – | 27541,7* | 10917,3* | 1823,9* | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 104558,7 | 24808,0 | – | 27474,0 | 24089,4 | 28187,3 | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 292449,6 | 116809,8 | 61093,5 | 39051,3 | 3637,1 | 30203,8 | 41654,1 |  |  |
|  |  |  | 40282,9* | – | 27541,7* | 10917,3* | 1823,9* | – | – |  |  |

Директор департамента строительства

администрации муниципального

образования город Краснодар                                                                                                                                       М.Н.Карпенко

# Text boxes

»