ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

к постановлению администрации

муниципального образования город Краснодар

от 14.11.2018 № 4966

«ПРИЛОЖЕНИЕ

к подпрограмме «Приобретение в муниципальную                   собственность образовательных организаций, строительство и реконструкция муниципальных образовательных организаций в муниципальном образовании город Краснодар»

муниципальной программы муниципального образования

город Краснодар «Комплексное развитие муниципального

образования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры,

дорожного хозяйства»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы «Приобретение в муниципальную собственность образовательных организаций, строительство и реконструкция муниципальных образовательных организаций в муниципальном образовании город Краснодар» муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Комплексное развитие                   муниципального образования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объём финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам | Непосредственный результат реализации мероприятия | Исполнители подпрограм-мы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цель |  | Создание дополнительных мест в сети муниципальных образовательных организаций муниципального образования город Краснодар, реализующих основные общеобразовательные программы |
| 1.4. | Задача |  | Строительство новых зданий муниципальных общеобразовательных организаций (средних общеобразовательных школ) |
|  | IV. Проектирование и строительство средних общеобразовательных школ |
| 1.4.2. | «Проектирование и реконструкция МБОУ СОШ № 66 по ул. Уссурийской, 2 в городе Краснодаре. 1 этап: Строительство блока МБОУ на 400 мест с переходной галереей» | Всего | 358232,1 | 1810,3 | 339946,6 | 16425,2 | 50,0 | – | – | Увеличение вместимости муниципальной образовательной организации на 400 мест | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 1117,8* | – | – | 1117,8* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 239704,3 | – | 239704,3 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 67064,6 | – | 67064,6 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 51463,2 | 1810,3 | 33177,7 | 16425,2 | 50,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1117,8* | – | – | 1117,8* | – | – | – |  |  |
| 1.4.4. | «Общеобразовательная школа на 1100 мест в пос. Краснодарском города Краснодара» | Всего | 662587,8 | 886,2 | – | 6164,7 | 4341,5 | 278144,1 | 373051,3 | Выполнение проектных работ | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 664,7* | – | – | 664,7* | – | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 662587,8 | 886,2 | – | 6164,7 | 4341,5 | 278144,1 | 373051,3 |  |  |
|  |  |  | 664,7* | – | – | 664,7* | – | – | – |  |  |
| 1.4.7. | «Общеобразовательная организация на 1100 мест в Прикубанском внутригородском округе г. Краснодара» (2, 3, 4 этапы) | Всего | 659259,2 | – | – | 241875,5 | 207110,8 | 208564,7 | 1708,2 | Выполнение условий софинансирования в целях увеличения вместимости муниципальной образовательной организации: 2020 год - 1100 мест | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 201,0* | – | – | – | 201,0* | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 272309,5 | – | – | 160713,4 | 111596,1 | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 305387,1 | – | – | 68877,2 | 52831,2 | 183678,7 | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 81562,6 | – | – | 12284,9 | 42683,5 | 24886,0 | 1708,2 |  |  |
|  |  |  | 201,0* | – | – | – | 201,0* | – | – |  |  |
| 1.4.8. | Общеобразовательная школа на 1550 мест по ул. Восточно-Кругликовская, в г. Краснодаре | Всего | 937387,8 | – | – | 422118,1 | 343616,3 | 170298,8 | 1354,6 | Выполнение условий софинансирования в целях увеличения вместимости муниципальной образовательной организации: 2019 год - 1550 мест | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 319,8* | – | – | – | 319,8* | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 462276,3 | – | – | 280495,8 | 181780,5 | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 296278,9 | – | – | 120212,5 | 57404,4 | 118662,0 | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 178832,6 | – | – | 21409,8 | 104431,4 | 51636,8 | 1354,6 |  |  |
|  |  |  | 319,8* | – | – | – | 319,8* | – | – |  |  |
| 1.4.9. | «Общеобразовательная школа на 1100 мест по ул. Изобильной в г. Краснодаре» | Всего | 984329,2 | – | 10,0 | 7108,6 | 267734,3 | 341990,0 | 367486,3 | 2018 год – выполнение проектных работ Увеличение вместимости муниципальной образовательной организации: 2020 год - 1100 мест | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 984329,2 |  | 10,0 | 7108,6 | 267734,3 | 341990,0 | 367486,3 |  |  |
| 1.4.10. | Общеобразовательная организация на 1100 мест по ул. Красных Партизан, 1/4 в г. Краснодаре | Всего | 637374,6 | – | – | 284292,2 | 226506,7 | 126575,7 | – | Увеличение вместимости муниципальной образовательной организации: 2020 год – 1100 мест | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 88,1* | – | – | – | 88,1* | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 348592,8 | – | – | 188995,7 | 159597,1 | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 247936,8 | – | – | 80998,1 | 50399,1 | 116539,6 | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 40845,0 | – | – | 14298,4 | 16510,5 | 10036,1 | – |  |  |
|  |  |  | 88,1* | – | – | – | 88,1* | – | – |  |  |
| 1.4.12. | «Приобретение объектов недвижимости для размещения общеобразовательной организации на 1550 мест, расположенных по адресу: город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, в квартале ул. Московская, ул. Солнечная, ул. Котлярова, ул. Карякина» | Всего | 837022,4 | – | – | – | – | 837022,4 | – | Приобретение объектов недвижимости для размещения общеобразовательной организации на 1550 мест | Департамент муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | 368426,4 | – | – | – | – | 368426,4 | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 426744,8 | – | – | – | – | 426744,8 | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 41851,2 | – | – | – | – | 41851,2 | – |  |  |
| 1.4.14. | «Общеобразовательная школа на 1500 мест в пос. Российском по ул. Тверская, 10 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» | Всего | 11300,0 | – | – | – | 1300,0 | 10000,0 | – | 2019 год - выполнение проектно-изыскательских работ. Проведение экспертизы | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 11300,0 | – | – | – | 1300,0 | 10000,0 | – |  |  |
| 1.4.15. | «Общеобразователь- ная школа на 1650 мест по ул. Красных Партизан - ул. Азовская в При- кубанском внутригородском округе города Краснодара» | Всего | 11300,0 | – | – | – | 1300,0 | 10000,0 | – | 2019 год - выполнение проектно-изыскательских работ. Проведение экспертизы | Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 11300,0 | – | – | – | 1300,0 | 10000,0 | – |  |  |
|  | Итого по разделу IV | Всего | 7719991,3 | 20008,9 | 560178,0 | 1455068,8 | 2425203,9 | 2515931,3 | 743600,4 |  |  |
|  |  |  | 23766,0* | – | 5365,0* | 3756,6* | 14644,4* | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 1691309,3 | – | 239704,3 | 630204,9 | 452973,7 | 368426,4 | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 2890191,0 | – | 270940,6 | 686305,9 | 1087319,4 | 845625,1 | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2230885,0 | 20008,9 | 49533,1 | 138558,0 | 510640,4 | 768544,2 | 743600,4 |  |  |
|  |  |  | 23766,0* | – | 5365,0* | 3756,6* | 14644,4* | – | – |  |  |
|  |  | вне-бюджетные источники | 907606,0 | – | – | – | 374270,4 | 533335,6 | – |  |  |
| ___ | Всего | Всего | 12301417,9 | 1154366,9 | 1321384,1 | 2949587,3 | 3522467,2 | 2592511,5 | 761100,9 |  |  |
|  |  |  | 409372,5* | – | 198254,6* | 127612,1* | 83505,8* | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 2969690,0 | 443209,0 | 239704,3 | 1072557,7 | 845792,6 | 368426,4 | – |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 3840393,0 | 31160,0 | 270940,6 | 1194106,6 | 1498560,7 | 845625,1 | – |  |  |
|  |  | местный бюджет | 4583728,9 | 679997,9 | 810739,2 | 682923,0 | 803843,5 | 845124,4 | 761100,9 |  |  |
|  |  |  | 409372,5* | – | 198254,6* | 127612,1* | 83505,8* | – | – |  |  |
|  |  | внебюд-жетные источники | 907606,0 | – | – | – | 374270,4 | 533335,6 | – |  |  |

Директор департамента строительства

администрации муниципального

образования город Краснодар                                                                                                                                         М.Н.Карпенко

# Text boxes

»